### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt: **Vývoj nové technologie homogenizace vysoko-viskózních disperzí nenewtonovského typu**

Ev.č.: **FV30284**

**Etapy řešení:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa  a  podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti  v etapě | Zajištění řešení etap  (organizace) | Termín ukončení  etapy |
| Rok 2018 | | | |
| 1 | Aktualizace PiD dokumentace a zmapování aktuálního stavu | Glanzstof Bohemia s.r.o., ČVUT | 06/2018 |
| 2 | Návrh nového stavu  Příprava na pilotní zkoušku  Vytvoření technologicky bilančního modelu celého systému | Glanzstof Bohemia s.r.o., ČVUT | Přechází do r. 2019 |
| Rok 2019 | | | |
| 2 | Návrh nového stavu  Příprava na pilotní zkoušku  Vytvoření technologicky bilančního modelu celého systému | Glanzstof Bohemia s.r.o., ČVUT | 06/2019 |
| 3 | Provedení pilotní zkoušky  Doplnění bilančního modelu na základě zkoušky  Nové PID | Glanzstof Bohemia s.r.o., ČVUT | Přechází do r. 2020 |
| Rok 2020 | | | |
| 3 | Provedení pilotní zkoušky  Doplnění bilančního modelu na základě zkoušky  Nové PID | Glanzstof Bohemia s.r.o., ČVUT | 06/2020 |
| 4 | Evaluace výsledků  Příprava chemicko-inženýrských podkladů v celkovém rozsahu | Glanzstof Bohemia s.r.o., ČVUT | 12/2020 |