# Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 37/2017/ORS

uzavřené dne 15. 5. 2017 dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci:

„Smuteční obřadní síň Břeclav“

## SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :			Město Břeclav

nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Zastoupený :	Ing. Pavlem Dominikem, starostou

ve věcech technických:          Ing. Jaroslavem Válkou, místostarostou

IČ:	00283061

DIČ:	CZ00283061

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú. 19-1832790257/0100

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : 			STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

Zastoupený:	Jozefem Anovčínem, jednatelem společnosti

IČ: 				26285363

DIČ: 				CZ26285363

Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 1786990257/0100

Zápis v OR: 			u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41915

(dále jen zhotovitel)

## PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla a z tohoto důvodu mění a doplňují následující články smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2.

## I.

## PŘEDMĚT DÍLA

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo :

„Smuteční obřadní síň Břeclav“

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Smuteční obřadní síň Břeclav". Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Podrobné informace o stavbě jsou uvedeny v projektových dokumentacích jednotlivých objektů, které předává Objednatel při podpisu této smlouvy Zhotoviteli. Tyto projektové dokumentace jsou nedílnou součástí Smlouvy.

## III.

## Termíny a místo plnění

3.2 Termín dokončení

Původní smluvní termín dokončení stavby je stanoven na 2. 7. 2018.

Změna termínu dokončení stavby je nejpozději do 31. 7. 2018.

## IV.

## CENA DÍLA

Součásti díla jsou tyto dodatečné práce:

ZL 03 – Více a méně práce na objektech:

| SO 01 | Obřadní síň |
| --- | --- |
| SO 02a | Zpevněné plochy v areálu hřbitova |
| SO 02b | Zpevněné plochy vně areálu hřbitova – parkovací plochy |
| SO 02c | Oplocení, opěrné stěny |
| SO 03 | Kanalizace |
| SO 08 | Venkovní osvětlení |
| SO 13 | Interiér |

- Cena díla byla dohodnuta takto:

Cena díla dle SOD vč. dodatků č. 1 a 2 			 40.338.932,48 Kč bez DPH

DPH 21%						  	   8.471.175,83 Kč

_____________________________

##### CELKOVÁ CENA DÍLA vč. dodatku č. 1 a 2     	 48.810.108,31 Kč vč. DPH

Cena Dodatku č. 3: 	ZL 03

1.249.439,66 Kč bez DPH

Celkem Dodatek č. 3					  1.511.822,- Kč vč. DPH

DPH 21%						                262.382,33 Kč

_____________________________

##### CELKOVÁ CENA DÍLA vč. dodatku č. 3	          50.321.930,31 Kč vč. DPH

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 zůstávají beze změn.

Přílohy dodatku č. 3:	ZL 03 formulář -  protokol o provedení změny a souhlas se změnou, dále položkový rozpočet změn.

#### V Břeclavi dne: 28.6.2018					V Hodoníně dne: 28.6.2018

Za objednatele: 		Za zhotovitele:

……………………………………….	       ………….……………………………

Ing. Pavel Dominik  	        		Jozef Anovčín

starosta města			jednatel

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 89 dne 27. 06. 2018 usnesením č. R/89/18/44

V Břeclavi dne 28. 6. 2018                                           …………….……………				                                                                         Ing. Pavel Dominik

starosta města