Smlouva o dílo č. 2016-010-031

Smluvní strany

Objednatel	:   	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

Procházkova 818

541 01 Trutnov

Bankovní spojení:

IČ		:        	001 95 201

DIČ                     :       	CZ00195201

Statutární zástupce:     	MVDr. Ing. Jaromír Hejzlar

Zástupce ve věcech technických:

Zhotovitel	: 	REVIST s.r.o.

Pod Višňovkou 1661 / 33, Praha 4, 140 00

Provozovna:		Hradecká 128, Opatovice nad Labem 533 46

Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.

Číslo účtu	:

IČ		:    	24815756

DIČ		: 	CZ24815756

Statutární zástupce: 	Ing. Martin Choutka

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):

Zapsán v obchodním rejstříku – v evidenci OR vedeného u Městského soudu v Praze pod spis zn. C 176872

I.

Předmět

„Oprava zpevněné plochy u hlavní budovy DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn“

Zhotovitel se zavazuje dle této smlouvy provést v dohodnuté kvalitě (podle platných ČSN a technologických předpisů), ceně a termínu uvedené dílo.

Zpevněné plochy dle projektové dokumentace vypracované Ing. Pavlem Starým 10/2016, č. výkresu C.3. Specifikace dodávky je definovaná dále v cenové nabídce ze dne 27.10.2016 , která je nedílnou součástí této smlouvy a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

Místo plnění:  DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn

Objednavatel se zavazuje shora uvedenou zakázku v obvyklé kvalitě převzít a zaplatit za ni sjednanou cenu.

II.

Cena díla

Cena bez DPH				329.023,15 Kč

DPH bude účtováno dle aktuálních platných právních předpisů.

Cena za zhotovené dílo je maximální, dle nabídky ( příloha). Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou písemného dodatku k této smlouvě.

III.

Platební podmínky

Objednatel neposkytne finanční zálohu na realizaci díla.

Dílčí platby po 14 dnech budou prováděny na základě oboustranně odsouhlaseného rozsahu provedených prací a dodávek s uvedením % plnění rozsahu předmětu díla. Tato dílčí plnění budou řešena až do výše 90% ceny díla bez DPH.

Zbývající platba ve výši 10 % smluvní ceny je vázána na dokončení díla a odstranění případných vad a nedodělků, o kterém bude vyhotoven předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Splatnost jednotlivých faktur, pokud není výše uvedeno jinak je stanovena na dobu 14 dní ode dne převzetí.

IV.

Termín zhotovení díla

Zahájení:	03.11.2016

Dokončení:	15.12.2016

V.

Provedení díla

Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době dle článku IV. pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím zmocněného zástupce (technický dozor stavebníka) ke kontrole všech zakrývaných konstrukcí min. dva pracovní dny předem. Pokud tak neučiní a konstrukce zakryje, je povinen zakryté konstrukce odkrýt na svůj náklad a umožnit kontrolu. Vše bez vlivu na smluvní termín dokončení díla.

Při zjištění skrytých překážek, nebo mimořádných překážek ze strany objednatele, které budou bránit provedení díla, bez zbytečného průtahu oznámí zhotovitel písemně objednavateli a současně navrhne změnu provedení díla.

Pokud dojde z tohoto důvodu k přerušení provádění díla, prodlouží se o dobu přerušení termín dokončení.

Doba plnění předmětu díla se prodlužuje v případech :

- při živelné pohromě majících přímý vliv na průběh provedení díla

- při zásadních změnách plnění díla vyžádaných objednatelem

- v případě, že bude objednatel v prodlení s plněním svých povinností, nebo nastanou jiné okolnosti zaviněné objednatelem

- při takových změnách klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologických postupů

Veškerá přerušení prací budou zapsána do stavebního deníku. Na základě oprávněných skutečností je nutné písemně provést případnou změnu termínu.

VI.

Změny předmětu díla

Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo na žádost objednavatele k jakékoliv změně předmětu díla, bude tato změna obsahem zvláštního jednání, případně dodatku k této smlouvě.

VII.

Záruka

Zhotovitel poskytne na dodané dílo záruku 60 měsíců od data předání díla.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, po jednom vyhotovení pro každou ze smluvních stran.

Obsah této smlouvy (včetně případných změn jednotlivých položek a cen) může být měněn

pouze na základě dohody smluvních stran a výlučně písemnou formou.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a pod nátlakem, což ztvrzují svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.

Přílohy :

- cenová nabídka

V Trutnově dne 1.11.2016					V Trutnově dne 1.11.2016

……………………………………..                                 ………………………………………

Za objednatele					Za zhotovitele

MVDr. Ing. Jaromír Hejzlar                                            Ing. Martin Choutka

ředitel SOL Trutnov                                           jednatel společnosti REVIST s.r.o.