Smlouva  o  dílo

na realizaci akce

„VD Kružberk – oprava česlí MVE Podhradí“ (st.č.4171)

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

# 1.  Smluvní strany

Objednatel	Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava,  702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce:

Zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení:		KB Ostrava, č. ú. 97104761/0100

IČO / DIČ:	70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 584

Telefon, Fax:

e-mail:

Zhotovitel	Prestar s.r.o.

Sídlo:	Vávrovická 287/101, Vávrovice, 747 07 Opava

Zástupce:

zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení:	Raiffeisen Bank a.s. č.ú. 6272289001

IČO / DIČ:	64609219 / CZ64609219

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1995

Telefon:

E-mail:

u z a v í r a j í

tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouvu), jíž se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla specifikovaném v čl. 2. této smlouvy a objednatel k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4. a 5. této smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených

2. Předmět smlouvy

2.1.	Zhotovitel na své vlastní náklady a na své vlastní nebezpečí realizuje a ve sjednané době předá objednateli  dílo “VD Kružberk – oprava česlí MVE Podhradí“ (st.č.4171). Předmětem smlouvy je oprava česlí na nátoku MVE podhradí, spočívající v:

- výměně stávajících česlí, pochůzných roštů a zábradlí za nové z nerezového materiálu nutná jejich výroba

- montáži na MVE kromě potápěčských prací.

Rozsah prací a dodávek je uveden v nabídce zhotovitele č. NAB-2018-10-017 ze dne 16.5.2018.

2.2.	Zhotovitel prohlašuje, že prostudoval všechny dokumenty předané objednatelem v souvislosti s realizací díla a přijímá je s plnou odpovědností za základ pro jeho provedení.

2.3.	Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit každého případného poddodavatele.

3. Místo a termíny plnění smlouvy

3.1.	   Místem plnění díla je výrobní závod zhotovitele a MVE Podhradí.

3.2.	Veškerá korespondence vč. faktur bude zasílána  na níže uvedenou adresu objednatele:

Povodí Odry, státní podnik

Závod 01  Opava

Kolofíkovo nábř. 54

747 05 Opava

3.3.	Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných termínech:

- Zahájení:	červenec 2018

- Ukončení a předání díla objednateli: 	do 13.10.2018

Při pozdějším zahájení prací na díle z důvodů na straně objednatele budou  tyto termíny  po dohodě smluvních stran upraveny v souladu s čl. 9. bodem 9.5. této smlouvy. Termín dokončení může být rovněž upraven, pokud dojde k přerušení prací vyšší mocí.

4. Cena díla

4.1.	Cena je platná po celou dobu realizace a činí:

## Celková cena díla bez DPH	1 298 000,- Kč.

Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze dle následujícího ustanovení této smlouvy.

Výše uvedenou cenu lze změnit pouze v případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne potřeba nepředvídaných nebo nevyhnutelných nákladů. Tato záležitost bude projednána smluvními stranami a promítnuta do dodatku ke smlouvě.

Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu 
s § 21 odst. 8 tohoto zákona.

# Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.2.	Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 občanského zákoníku.

5. Platby, fakturace, smluvní pokuty

- Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli zálohu ve výši 40% z celkové kupní ceny bez DPH po podpisu smlouvy se splatností 30 dnů od doručení zálohové faktury objednateli (při splnění podmínky dodání bankovní záruky do 10 dnů od uzavření smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel do 10 dnů po uzavření této smlouvy předloží objednateli bankovní záruku za vrácení poskytnuté zálohy v případě neprovedení díla v souladu s touto smlouvou (tj. bez vad a nedodělků a ve lhůtě podle bodu 3.3. této smlouvy) ve výši 40% z celkové ceny díla bez DPH. Bankovní záruka bude zhotoviteli objednatelem vrácena po ukončení prací na díle a předání hotového díla bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě dle bodu 3.3. této smlouvy. Vzor bankovní záruky v českém jazyce tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Objednatel není povinen provést platbu zálohy, dokud nebude zhotovitelem předložena bankovní záruka podle tohoto bodu smlouvy. Zhotovitel není povinen zboží předat až do úhrady zálohy. Zbývající část 60% z celkové kupní ceny bez DPH bude fakturována po dodání a montáži na místě (předávací protokol) na základě konečné faktury se zúčtováním zálohy.

- Konečná faktura bude zhotovitelem doručena nejpozději do 17. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy, a to na příslušnou podatelnu objednatele.

- Lhůta splatnosti faktury (daňového dokladu) je dohodou stanovena do 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní pokuty:

## v případě, že zhotovitel nesplní termín předání díla dle čl. 3. bodu 3.3. smlouvy, může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení

## v případě, že objednatel neuhradí dlužnou částku ve sjednaných termínech, může zhotovitel uplatnit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení

- pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamované vady (případně vad) v souladu se zněním čl. 6. bodu 6.9. smlouvy, nedojde-li k dohodě o termínu jiném, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý kalendářní den prodlení.

- v případě nedodržení lhůty k odstranění vady, která se projevila v záruční době (dle čl. 6. bod 6.10. této smlouvy), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení.

- V případě porušení podmínek dle čl. 2. bod 2.3. je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý jednotlivý případ.

- Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. 9. bod 9.2. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny plnění vč. DPH dle této smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.

- V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu vzniklé škody.

6. Záruční doba a odpovědnost za vady díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

- Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že tuto dokumentaci má k dispozici od počátku plnění díla dle této smlouvy.

- Zhotovitel odpovídá za vady a nedodělky, jež má dílo v době předání anebo, které se vyskytly v záruční době.

- Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

- Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců.

- Záruční doba počíná běžet ode dne úspěšného předání a převzetí ukončeného díla bez vad a nedodělků.

- Záruční doba za materiál je určena výrobcem materiálu v délce trvání nejméně 2 roky od převzetí.

- Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Doručením tohoto oznámení zhotoviteli má se za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady.

- Zhotovitel započne s odstraňováním vady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraňováním vad do 24 hod.

- Vada bude odstraněna v co nejkratší lhůtě odpovídající technickým možnostem a technologickým postupům při jejím odstraňování, protokolárně dohodnuté technickými zástupci obou stran po uplatnění vady před započetím jejího odstraňování.

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

- Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli protokolárně předá. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel novou záruku za jakost, přičemž záruční doba skončí současně se záruční dobou sjednanou pro dílo jako celek dle bodu 6.5. tohoto článku.

7. Povinnosti zhotovitele a objednatele

  - Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v souladu s platnými zákony, předpisy a nařízeními a odškodní a uspokojí každý nárok objednatele v souvislosti se všemi škodami a ztrátami, ke kterým by došlo v důsledku porušení nebo nedodržení některého zákona, předpisu či nařízení zhotovitelem, poddodavatelem nebo jejich případnými zaměstnanci či zástupci.

  - Zhotovitel se zavazuje, že na požádání objednatele předloží seznam poddodavatelů s uvedením rozpisu poddodavatelských prací.

  - Zhotovitel provede opatření proti případnému úniku závadných látek (ropných apod.) do vodního toku. Pokud dojde k úniku, bude zhotovitel na vlastní náklady provádět likvidaci těchto ropných nebo jiných škodlivých látek, a nese odpovědnost za vzniklou škodu.

  - Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré zákony, předpisy a nařízení vztahující k provedení díla.

  - Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi zákonnými požadavky a některým příkazem objednatele, okamžitě o takovém rozporu písemně vyrozumí objednatele.

  - Během postupu prací na díle bude zhotovitel na své vlastní náklady předávat objednateli všechna schválení, povolení, osvědčení a jiné doklady.

  - Objednatel poskytne zhotoviteli k provedení prací na vodním díle následující prostředky:

- zajištění potápěčských prací při montáži.

- spolupracovat v rámci technické výpomoci, odbornou radou v prostorách, které budou dotčeny pracemi.

- Příprava a zajištění plochy pro ustavení mobilního jeřábu pro manipulaci s díly k montáži.

8. Ostatní podmínky plnění

### Průběžná kontrola.

### Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského zákoníku. Výkonem průběžné kontroly prací pověřuje objednatel své zaměstnance – zástupce pro věci technické – uvedené v záhlaví této smlouvy. Tito zaměstnanci budou sledovat průběh prací, zejména zda jsou prováděna dle smluvních podmínek, technických norem a ostatních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací písemně upozorní.

### Přejímka dokončeného díla.

Přejímací řízení svolá objednatel do 5 dnů po obdržení písemného oznámení zhotovitele o řádném ukončení díla. Objednatel není povinen převzít dílo, které má vady nebo nedodělky.

### Objednatel může převzít dokončené dílo bez vad a nedodělků i před smluveným termínem dokončení.
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí zhotovitel, a tento zápis obě smluvní strany podepíší. Jestliže zápis o předání a převzetí je podepsán zhotovitelem a objednatelem, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. Jestliže v zápise objednatel popsal vady nebo uvedl, jak se projevují, platí, že se tím současně požaduje bezplatné odstranění takových vad, popř. nedodělků.

### K předání díla připraví zhotovitel tyto doklady:

- Závěrečná technická zpráva včetně dokladů a technických listů použitých materiálů

- Prohlášení o shodě použitých materiálů

- Protokoly o provádění svářečských prací

- Doklady o likvidaci vzniklých odpadů

    - Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu.

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele.

9. Závěrečná ustanovení

  - Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

  - V případě zániku některé ze smluvních stran před splněním předmětu smlouvy uzavřou smluvní strany dohodu, ve které se upraví práva a povinnosti smluvních stran.

  - Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě oboustranně odsouhlasených písemných dodatků.

  - Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. Uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmikoliv (byť i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.

  - Smluvní strany vylučují použití první věty ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.

  - Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží dva výtisky. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

  - Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ujednání této smlouvy vč. příloh za obchodní tajemství.

  - Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

  - Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik 
do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.

10. Přílohy smlouvy

1. Nabídka č.2018-10-017 Oprava česlí jez Podhradí u Vítkova ze dne 16.5.2018

2. Vzor bankovní záruky v českém jazyce

za objednatele	za zhotovitele

v Ostravě dne: 16.7.2018	v Opavě dne: 11.7.2018

……………………………..	………………………….