DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č. 1

OPRAVA  PODLAHY ŠKOLA PURKYŇOVA

Smlouva o dílo dle § 2586 – 2635  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Zadavatel 			 Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

Sídlo:	Purkyňova 97, 612 00 Brno

Zastoupená: 	Ing. Antonínem Douškem, Ph.D., ředitelem školy

Tel. /fax :                                      		XXXXXXXXX

E-mail :                                         		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení :                        		XXXXXXXXXXXXXX

IČO :					15530213

DIČ :					CZ15530213

(dále jen Zadavatel)

A

2. Dodavatel 	- Firma:		Marek Hodaň

Sídlo:					XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zastoupený: 				Marek Hodaň

Tel: 					XXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail :                      	                   	XXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:					05397898

DIČ:					CZ9201064147

Bankovní spojení:			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen Dodavatel)

Preambule

Smluvní strany uzavírají dodatek smlouvy č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 1.6. 2018 v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Dodatek se sepisuje na základě zjištění nepředvídatelných skutečností, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu bodu III. Smlouvy o dílo (SOD). Změna se týká technického provední díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku je Změnový list č. 1 a č. 2 (příloha č. 3  ) a přílohy č. 1,2,4

I. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu Smlouvy uvedených v rozpočtu, které jsou přílohou tohoto dodtatku č. 1.

II. Cena za dílo

Cena za dodatečné práce bez DPH činí:		  	   			69.697,05 Kč

Cena prací, které nebudou provedeny a ani fakturovány bez DPH činí:	     	  7.421,02 Kč

Celková cena činí bez DPH:				240.027,48 Kč

DPH							  50.405,77 Kč

Celková cena včetně DPH:				290.433,25 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezmeněna a vážou se na aktuální cenu díla.

IV. Seznam příloh

Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Oceněný rozpočet – práce nad původní rozpočet, včetně odpočtu za neprovedené práce

Příloha č. 2 – Zápis z jednání Zadavate – Dodavatel

Příloha č. 3 – Změnový list č. 1 a č. 2

Příloha č. 4 -  Vyjádření odborně technického poradce firmy UZIN

V Brně  dne  						                          V Brně  dne

Zadavatel: Ing. Antonín Doušek, Ph.D.				Dodavatel:      …………………………….

ředitel školy  		 			                 jednatel firmy (odpovědná osoba)