Smlouva

(dále jen „smlouva“)

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1.	Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo:			Univerzitní 8, 306 14  Plzeň

Zastoupená:		Ing. Petrem Benešem, kvestorem

IČ:			497 77 513

DIČ:			CZ 49777513

Bankovní spojení:	4811530257/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město

zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

2.	ZSE s.r.o.

Sídlo:			Kovářská 488/16, 190 00 Praha 9	
	Zastoupený:		Ing. Jan Končel

IČ:			63996197
	DIČ:			CZ63996197
	Bankovní spojení:	CSOB č.ú. 257958118/0300

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo na provedení akce s názvem „Oprava kanalizačních rozvodů  - VŠ kolej Bolevecká 30-32, L1, Plzeň“. v následujícím znění:

I.

Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je  provedení díla „Oprava kanalizačních rozvodů – VŠ kolej Bolevecká 30-32, L1, Plzeň“ spočívajícího v provedení stavebních a montážních prací, kterými jsou zednické, instalaterské a elektroinstalační práce při opravě kanalizačních rozvodů včetně vodovodního řadu, izolací a zřizovacích předmětů na stoupačce L1 13-14 (18 ks koupelen) a 4 lůžkových pokojů (9 ks koupelen) v objektu vysokoškolské koleje Bolevecká 30 - 32, Plzeň.

  - Podrobný rozsah předmětu plnění veřejné zakázky je specifikován v příloze č.1 smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje  provést dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

  - Dílo dále zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci díla, a to zejména:	
a) zajištění zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace,

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu místa montáže,

c) dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu díla - technickou dokumentaci (např. uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy – elektroinstalace, apod.), a to v českém jazyce, a to v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách, a to vše v místě provádění díla.

d) zajištění uložení a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu

  - Podkladem pro vypracování díla je soupis prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy a prohlídka místa stavby.

  - Předmět díla bude prováděn při dodržení platných norem a dalších předpisů, zejména z oblasti hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů

  - Objednatel se zavazuje uvedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu uvedenou v čl. III této smlouvy.

  - Zhotovitel v rámci předmětu smlouvy a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale nebo dočasně a dále pak i k zahájení, provedení a dokončení předmětu díla.

  - Smluvní strany se dohodly a Zhotovitel určil, že osobou oprávněnou k jednání za Zhotovitele ve věcech, které se týkají této Smlouvy a její realizace je:

jméno:	XXX

e-mail:	XXX

tel.:		XXX

Změna této osoby musí být Objednateli neprodleně písemně oznámena, přičemž je účinná okamžikem doručení tohoto písemného oznámení Objednateli.

  - Smluvní strany se dohodly a Objednatel určil, že osobou oprávněnou k jednání za Objednatele ve věcech, které se týkají této Smlouvy a její realizace je:

jméno: 	XXX

e-mail: 	XXX

tel.:  		XXX

II.

Doba a místo plnění

2.1. 	Zhotovitel se zavazuje začít dílo popsané v čl. I. této smlouvy provádět ihned po účinnosti této smlouvy a provést do 22.8.2018.

2.2. 	Objednatel předpokládá předat staveniště Zhotoviteli do 5-ti pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Rozsah stanoviště bude vymezen v předávacím protokolu

2.3.	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo popsané v bodě 1.1. této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním Objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky. O předání díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran a do kterého Objednatel vytkne případné vady díla.

2.4.   Zhotovitel se zavazuje, že písemně vyzve Objednatele k převzetí díla nejméně 3 pracovní dny předem a o předání a převzetí bude sepsán protokol, jenž bude podepsán oběma smluvními stranami.

2.5.	Místem plnění je objekt VŠ kolej Bolevecká 30-32, L1, Plzeň.

III.

Cena díla a platební podmínky

3.1. 	Smluvní cena za dílo v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena dohodou smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a je stanovena ve výši 2 499 823,- Kč bez DPH, sazba DPH 21% ve výši 524 963,- Kč, celková cena vč. DPH 21 % činí  3 024 786,- Kč.

3.2.	Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplit zhotoviteli smluvní cenu uvedenou v odstavci 3.1. tohoto článku.

3.3. 	Smluvní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu  smlouvy,  které  nejsou  výslovně  uvedeny  v této  smlouvě,  ale  o kterých Zhotovitel při stanovení smluvní ceny vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle obecně závazných platných předpisů.

3.4.	Smluvní cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

3.5.	Faktura bude zhotoviteli proplacena po řádném dokončení a předání díla bez vad a nedodělků. Přílohou faktury bude zjišťovací protokol – soupis skutečně provedených prací a dodávek potvrzený objednatelem.

3.6. 	Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů a čl. III. odst. 10 této smlouvy. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednateli.

3.7.	Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení Objednateli.

  - Objednatel neposkytuje zálohy.

  - Objednatel je oprávněn jednostranně – bez souhlasu Zhotovitele - započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit Zhotovitel, proti fakturované částce.

  - Daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:

- číslo a datum vystavení faktury, přesný název stavby: „Oprava kanalizačních rozvodů – VŠ kolej Bolevecká 30-32, L1, Plzeň“,

  - datum uzavření smlouvy,

  - vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,

  - vlastnoruční podpis oprávněného zástupce Objednatele stvrzující požadované  skutečnosti, včetně výše fakturované částky a provedených prací,

  - rozsah provedené části díla (odkaz na konkrétní stavební objekt, na němž byly práce provedeny a odkaz na položky dle rozpočtu - nestačí odkaz na smlouvu),

  - označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH),

  - IČ a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.

IV.

Záruka za kvalitu díla

  - Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli. Záruka za dílo poskytnutá Zhotovitelem za dílo dle této smlouvy činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí ukončeného díla bez vad a nedodělků mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

  - Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel

V.

Odpovědnost za vady

5.1. 	Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými  
 	touto smlouvou.

5.2. 	Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za dílo. Objednatel je povinen ohlásit Zhotoviteli záruční vady neprodleně poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.

5.3. 	Reklamaci je objednatel povinen učinit v písemné formě a zjištěné vady blíže popsat. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou  na následující mailovou adresu zse@zse.cz

VI.

Smluvní pokuty

  - Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany dále uvedené smluvní pokuty, a to ve smyslu ustanovené § 2048 a násl. NOZ, jejichž ujednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny díla.

6.2.	Jestliže Zhotovitel bude v prodlení s provedením jím zhotovovaného díla dle čl. II. této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (z celkové smluvní ceny bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

  - Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury  dle bodu 3.7, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.

  - Za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vady dle bodu5.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč/ za každý i započatý den prodlení s odstraňováním vady.

  - Smluvní pokuta je splatná do  30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněného, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

VII.

Způsob provedení díla

7.1.	Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

7.2.	Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení díla.

  - Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat průběžný postup prací na díle. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele tuto součinnost umožnit.

  - Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité materiály a povrchové úpravy.

7.5.	Práce se zavazuje Zhotovitel provádět s ohledem na provoz budovy – ubytování studentů.

7.6.	Kontrolní dny stavby budou konány dle potřeby.

7.7.	Objednatel Zhotoviteli  protokolárně předá místo určené pro provedení díla (staveniště) v termínu uvedeném v čl. II. této smlouvy o dílo. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Při předání pracoviště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj elektřiny, příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí pověření zástupci Objednatele daných profesí při předání staveniště.

7.8.	Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní nepřerušovaný provoz všech kanceláří, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP apod. . Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.

7.9.	Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na pracovišti výhradní odpovědnost za:

- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

- zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště; a

- provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

7.10.   Zhotovitel až do protokolárního předání díla zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

7.11. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

7.12. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště , příp. zařízení staveniště, na vlastní náklady.

7.13. Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění prací.

7.14. Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit objednateli tyto doklady:

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení,

b) předávací protokol díla,

c) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod.,

d) doklad o likvidaci a třídění odpadu,

e) případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby objednatele (návody, revize, apod.), a to v množství a v provedení dle této smlouvy.

7.15. Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými  normami  jakož i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7.16. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo příslušným závazným předpisem.

7.17. Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.

7.18. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

7.19. Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu  způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.

7.20. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu účinnosti této smlouvy o dílo disponuje platným pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s předmětem činnosti dle smlouvy, a to v minimální výši 250.000,- Kč. Pojištění musí být sjednáno ve vztahu k území České republiky a ve vztahu ke všem podnikatelským oprávněním, která jsou nutná pro plnění předmětu této veřejné zakázky. Zhotovitel doklad o platném pojištění předložil Objednateli před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen udržet toto pojištění v platnosti a v účinnosti bez přerušení po celou dobu provádění díla až po jeho řádné předání Objednateli bez vad a nedodělků.

VIII.

Závěrečná ustanovení

8.1. Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění, a dalšími příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

8.2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky. Právo na předložení dodatku ke smlouvě mají obě smluvní strany.

8.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

8.4. Zhotovitel  bere na vědomí, že Objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb.

8.5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu Smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí Objednatel.

8.6.	Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:

- Příloha č 1: Oceněný soupis prací a dodávek – nabídkový rozpočet

8.7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se seznámily s celým textem smlouvy a s textem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

8.8. Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, pravou, srozumitelnou a vážnou vůli,  na důkaz čehož k ní připojují své podpisy.

V Plzni dne …………………..				V …………... dne ……………………..

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

- Západočeská univerzita v Plzni			ZSE s.r.o.

……………………….......…………………………		……………………………………………………………

Ing. Petr Beneš					Ing. Jan Končel
kvestor					          jednatel