SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“),

I.

Smluvní strany

1. objednatel:		Česká republika - Okresní soud v Ostravě

Se sídlem:		U Soudu 6187/4, 708 82  Ostrava - Poruba

Zastoupená:		Mgr. Romanem Pokorným, předsedou okresního soudu

Bankovní spojení: 	ČNB Ostrava

Číslo účtu:		229761/0710

IČ:			000025267

Kontaktní osoba:	XXXXX, bezpečnostní ředitel

Tel./Fax: 		XXXXX

Email:			XXXXX@osoud.ova.justice.cz

(dále jen objednatel) na straně jedné

a

2. zhotovitel: 		ORZO SECURITY, spol. s r.o.

Se sídlem:		Poděbradova 3264/73, 702 00 Ostrava

IČ: 			60321601

DIČ: 			CZ60321601

Jednající: 		Teodor Reinhold - jednatel

- Zapsán:                       Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 11384

Bankovní spojení: 	ČSOB, a.s. pobočka Ostrava

Číslo účtu: 		XXXXX

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“):

II.

Závazné podklady pro uzavření smlouvy

- Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí:

- vyhlášení    veřejné   zakázky  malého   rozsahu  ze   dne   12. dubna 2018   pod    značkou

0 Spr 231/2018

- nabídka zhotovitele ze dne 2. května 2018

- rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 11. května 2018  pod         značkou  0 Spr 231/2018.

- Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

III.

- Předmět Smlouvy

1.    Předmětem   Smlouvy    je   demontáž stávajícího systému EPS a dodávka a  instalace       nového systému EPS dle specifikace uvedené zadávací dokumentaci a v nabídce zhotovitele.

2.      Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh.

- Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.

- Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v článku III. Smlouvy, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě výslovného souhlasu objednatele.

IV.

Čas plnění

- Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy do 2 měsíců od účinnosti této Smlouvy dle čl. XIV. odst. 8.

- Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla“) z důvodu nemožnosti tyto práce provádět, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací  na nezbytně  nutnou dobu v kterékoliv fázi prací. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje  doba stanovená v čl. IV.2 Smlouvy.

- Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod.), prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV.2 Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují  výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou  kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři  měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.

V.

Cena díla

- Cena za provedení díla činí:

cena bez DPH   		760 229 Kč

slovy : sedmsetšedesáttisícdvěstadvacetdevět korun českých

DPH   21%			159 648 Kč

slovy : jednostopadesátdevěttisícšestsetčtyřicetosm korun českých

cena včetně DPH   	 	919 877 Kč

slovy: devětsetdevatenácttisícosmsetsedmdesátsedm korun českých

Cena podle tohoto odstavce je konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje i veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla. Cena díla  může být změněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě v případě  změny daňových předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že nabídková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené                        s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku.

- Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě.

VI.

Platební podmínky

- Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije.

- Úhrada ceny díla bude provedena v české měně. Zhotovitel  vystaví jednorázovou fakturu po splnění věcných a termínových podmínek. Přílohou faktury bude  objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole oprávněnému zástupci objednatele.  Objednatel je povinen se k soupisu prací vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží jako podklad pro zpracování jednorázové  faktury za provedené práce. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky.

- Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 435 OZ a potvrzený soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 21 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu odepsání z účtu objednatele vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 21 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.

VII.

##### Další povinnosti objednatele a zhotovitele

- Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví.

- Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy díla i po ukončení Smlouvy i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.

- Zhotovitel poskytne na výzvu objednatele veškerou součinnost potřebnou ke zdárnému dokončení díla.

## Další povinnosti zhotovitele:

## zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky  služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek,

## zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku v budově soudu,

## veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při plnění povinností dle této Smlouvy omezit provoz objednatele,

## zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou,

## zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ostatní pravidla platná v budově soudu.

VIII.

Oprávněné osoby

- Mimo osoby uvedené v čl. I. Smlouvy je oprávněn objednatele zastupovat ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur:

XXXXX,  bezpečnostní ředitel, tel. XXXXX

e-mail:XXXXX@osoud.ova.justice.cz

- Zhotovitele je oprávněn zastupovat bez omezení rozsahu včetně předání díla:

XXXXX, tel.  XXXXX, e-mail.: servis@orzo.cz

- Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem k této Smlouvě.

IX.

Předání a převzetí díla

- O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a převzetí díla je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději tři pracovní dny před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě.   Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.

## Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla,  pokud:

## -   dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu    se závaznými podklady a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou,

## -   zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy,

## -  dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory,     které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu.

- Pokud je dílo  provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakosti,

- prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,

- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění,                způsobu  odstranění, popř. sleva z ceny díla,

- dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady.

- Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.

- Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.

- Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky.

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.

- Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající.

- Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání.

X.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v první jakosti.

- Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

## Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

- Ustanovením čl. X. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.

XI.

Úrok z prodlení a smluvní pokuty

- Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI.4. této Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle vystavené  faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

- Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV.2. této Smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000  Kč za každý i započatý den prodlení.

- Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. X.3. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000  Kč  za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.

- Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII.2. této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000  Kč a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti

- Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.

- Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut platí obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy.

- Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XII.

Ukončení Smlouvy

- Objednatel je  oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek ruší vždy od počátku.  Je-li však zhotovitel zavázán k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může objednatel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna.

- Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

- Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

- Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.

- Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

XIII.

Zvláštní ustanovení

- Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila.

- Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

- Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.

- Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.

- Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

- Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

- Tato   smlouva  nabývá  platnosti  dnem   jejího  podpisu oběma  smluvními  stranami a

účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu na dobu neurčitou v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

XV.

Seznam příloh

- Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

- vyhlášení    veřejné  zakázky   malého   rozsahu  ze dne   12. dubna 2018  pod    značkou

0 Spr 231/2018

- nabídka zhotovitele ze dne 2. května 2018

- rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 11. května 2018 pod  značkou   0 Spr 231/2018.

Objednatel:							Zhotovitel:

V Ostravě dne							V Ostravě dne

........................................					................................................

Mgr. Roman Pokorný					Teodor Reinhold

předseda okresního soudu	 			jednatel ORZO SECURITY, spol. s r.o.