DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

„11/132, UI/13212,13215,13417 Počátky, oprava silnice v průtahu“

Číslo smlouvy Objednatele č. 1: P-ST-12-2015 Číslo smlouvy Zhotovitele: 9-1149B15

Článek 1

Objednatel č. 1:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| --- | --- |
| zastoupený: | xxxxxxxx, ředitelem organizace |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | xxxxx |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Telefon: | xxxxxxxxx |
| Fax: | xxxxxxx |
| E-mail: | xxxxxxxxxxxx |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |
| (dále také Objednatel t Objednatel č. 2: Město Počátky | s.i) |
| se sídlem: | Palackého náměstí 1,394 64 Počátky |
| zastoupený: | xxxxxxxx, starostou města |
| Bankovní spojení: | GE Money Bank, a.s. |
| Číslo účtu: | xxxxxxxx |
| IČO: | 00248843 |
| DIČ: | CZ00248843 |
| Telefon: | xxxxxxxx |
| E-mail: | sxxxxxxxx |
| (dále také Objednatel t | 2) |
| společní Objednatelé na základě uzavřené smlouvy o společném postupu zadavatelů ze dne |  |
| 27. 5. 2015 (dále Objednatel, není-li rozlišeno číslem 1 nebo 2) O |  |
| a Zhotovitel: |  |
| Obchodní název | Porr a.s. |
| se sídlem: | Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10- Strašnice |
| zastoupený: | xxxxxxx, vedoucím odštěpného závodu-Morava a xxxxxxxxx, vedoucím PJ Jihlava odštěpného závodu-Morava, (na základě plné moci), společně |
| zapsán v obchodním | rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1006 |
| Bankovní spojení: | Raiffeisenbank, a.s., Hvězdová 1716/2b, 140 78 Praha 4 |
| Číslo účtu: | xxxxxxxx |
| IČO: | 43005560 |
| DIČ: | CZ43005560 |
| Telefon: | xxxxxxxx |
| Fax: | xxxxxxx |
| E-mail: (dále jen Zhotovitel) | oxxxxxxxx |

Stránka 1 z 2

Článek 2

Výše uvedené smluvní strany se tímto v souladu s odstavcem 17.4. článku 17 Závěrečná ujednání shora citované smlouvy o dílo uzavřené dne 21,10.2015 (SoD), ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.5.2016 dohodly na následujících změnách.

Článek 3

Účastníci tohoto Dodatku č. 1 konstatují, že při realizaci díla „11/132, III/13212, 13215, 13417 Počátky, oprava silnice v průtahu“ byly zjištěny nové skutečnosti, na základě kterých vznikla nutnost dodatečných stavebních prací a méně prací v rozsahu uvedeném v tomto Dodatku č. 2, zejména v Soupise prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací pro SO 101 Oprava silnice - úsek Počátky intravilán a SO 101.1 Přípr. a dok. práce Oprava silnice - úsek Počátky intravilán, který je spolu s SO 301 Odvodnění komunikací v Počátkách a VON I Vedlejší a ostatní náklady, jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje o práce tak, jak jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 2 a zejména v Soupisu prací s uvedením víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí Dodatku č. 2.

Mění se ustanovení odst. 6.1. až 6.3. článku 6 stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto Dodatkem č. 2 stanovena následovně:

6.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla podle ¿1. 3 této Smlouvy ve výši:

| Cena díla celkem dle SoD bez DPH | 7 850 064,63 Kč |
| --- | --- |
| Vícepráce | 544 381,97 Kč |
| Méněpráce | - 257 653,50 Kč |
| Cena díla celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH | 8 136 793,10 Kč |
| DPH (21%) | 1 708 726,55 Kč |
| Cena díla celkem včetně DPH | 9 845 519,65 Kč |

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce. Rozsah všech prací podléhající k ocenění díla včetně vedlejších a ostatních nákladů Zhotovitele dle § 9 a § 10 vyhlášky c. 230/2012 Sb., je uveden v OP. Cena je dohodnuta jako cena maximální, nejvýše přípustná, pevná po celou dobu plnění.

6.2. Rekapitulace ceny díla v Kč bez DPH podle fakturačních celků a podílů nákladů Objednatelů:

| Fakturační celek »Stavební obiektv A hrazenv Objednatelem č. 1“ |  |
| --- | --- |
| III/13212 Počátky - Stojčín - hranice okresu JH |  |
| SO 101 Oprava silníce - úsek Počátky intravilán (100 %) dle SoD | 1 605 215,16 Kč |
| Vícepráce | 525 431,63 Kč |
| Méněpráce | 228 923,16 Kč |
| SO 101 Oprava silnice - úsek Počátky intravilán (100 %) dle Dodatku č. 2 | 1 376 292,00 Kč |
| SO 101.1 Přípr. a dok. práce Oprava sil. - úsek Počátky intravilán (100 %) dle SoD | 61 199,45 Kč |

Stránka 2 z 2

| Vícepráce Méněpráce SO 101.1 Přípr. a dok. práce Oprava silnice - úsek Počátky intravilán (100 %) dle D. č.2 | 18 950,34 Kč - 28 730,34 Kč 32 469,11Kč |
| --- | --- |
| SO 301 Odvodnění komunikací v Počátkách (24 %) | 142 095,76 Kč |
| VON I Vedlejší a ostatní náklady (100 %) | 139 440,00 Kč |
| Fakturační celek »Stavební obiekt B hrazen Obiednatelem č. 1“ |  |
| Silnice III/13417 v km 5,000 - 5,130 Počátky |  |
| SO 02 Požadavky objednatele (100 %) | 255 600,00 Kč |
| SO 101 Vozovka silnice III/13417 ulice Březinova (100 %) | 840 861,70 Kč |
| Fakturační celek »Stavební obiektv C hrazen v Obiednatelem Č. 1“ |  |
| 11/132 Počátky ul. Stodolní a ul. Žižkova a silnice 111/13215 |  |
| SO 000 Vedlejší a ostatní náklady (100 %) | 131 550,00 Kč |
| SO 101.1 Oprava silnice 11/132 ul. Stodolní a ul. Žižkova (100 %) | 2 129 528,36 Kč |
| SO 101.2 Oprava silnice III/13215 km 0,000 - 0,082 (100 %) | 202 906,16 Kč |
| SO 901 DIO (100 %) | 49 800,00 Kč |

| Fakturační celek »Stavební obiektv A hrazenv Obiednatelem č. 2“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| III/13212 Počátky - Stojčín - hranice okresu JH |  |  |
| SO 106 Chodníky v Počátkách (100 %) |  | 971 521,46 Kč |
| SO 107 Parkovací stání v Počátkách (100 %) |  | 101 675,76 Kč |
| SO 301 Odvodnění komunikací v Počátkách (76 %) |  | 359 661,95 Kč |
| Fakturační celek »Stavební obiekt B hrazen Obiednatelem č. 2“ |  |  |
| Silnice III/13417 v km 5,000 - 5,130 Počátky |  |  |
| SO 101 Vozovka silnice místní komunikace ulice Tyršova (100 %) |  | 453 852,97 Kč |
| Fakturační celek „Stavební obiektv C hrazenv Obiednatelem č. 2“ |  |  |
| 11/132 Počátky ul. Stodolní a ul. Žižkova a silnice III/13215 |  |  |
| SO 102 Silniční obrubníky ulice Stodolní vlevo (100 %) |  | 284 311,88 Kč |
| SO 103 Parkovací stání podélná ulice Stodolní vpravo (100 %) |  | 120 844,02 Kč |

6.3. Celková cena díla v Kč bez DPH podle podílů nákladů Objednatelů:

| Cena za fakturační celky hrazené Objednatelem č. 1 | 5 844 925,06 Kč |
| --- | --- |
| Cena za fakturační celky hrazené Objednatelem č. 2 | 2 291 868,04 Kč |
| Cena díla celkem bez DPH | 8 136 793,10 Kč |

Stránka 3 z 3

Článek 4

Ostatní ustanovení shora citované Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 5

Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku č. 2 a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součásti Dodatku č. 2 je Soupis prací s uvedením dodatečných stavebních prací a méněprací v rámci SO 101 Oprava silnice - úsek Počátky intravilán, SO 101.1 Přípr. a dok. práce Oprava silnice - úsek Počátky intravilán, SO 301 Odvodnění komunikací v Počátkách a VON I Vedlejší a ostatní náklady.

Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí stávající Smlouvy o dílo. Dodatek č. 2 je platný a účinný okamžikem podpisu.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Jihlavě dne

xxxxxxxředitel

V Počátkách dne j? '//

MĚSTO POČÁTKY

394 64 Palackého nám.1

V Tlumačově dne: 0 3 -11- 2016

(na základě plné moci)

Pprra.s.	.41

Oubačská 3238/36 100 00 Praha 10 Stmšrncí- 1 3	03000560

í

2

Stránka 4 z 4