SMLOUVA O DÍLO Č. 2/2018/DJ

==========================

uzavřená podle zák. č. 89/2012 sb. Občanský zákoník

Objednatel:

=========

ZŠ Pražačka

Nad Ohradou 1700

130 00  Praha 3

Zast: Mgr. Pavel Dobeš

Zhotovitel:

=========

DJ – STAV s.r.o

Vinohradská l26

l3O OO Praha 3

IČO: 25735918

Zast: Dudek Jiří

l.  Předmět smlouvy

===============

Předmětem smlouvy je výměna dlažby na chodbě přízemí budovy B,  ZŠ Pražačka, dle schválené kalkulace

ze dne  7.6.2018

2. Doba plnění

============

Zahájení prací: 1.7.2018

Ukončení prací: 31.7.2018

Objednatel se zavazuje , že  dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Pokud při převzetí bude dílo vykazovat vady bránící jeho plnohodnotnému používání zhotovitel se zavazuje tyto vady bezodkladně odstranit. Případné jiné vady budou zhotovitelem odstraněny ve vzájemně dohodnutém termínu.

3. Cena

=======

Cena oprav a úprav byla  stanovena dohodou na částku ve výši  181.000,-Kč + DPH 21%  38.010,-Kč. Celkem včetně DPH 219.010,-Kč

Cenová kalkulace ze dne 7.6.2018 je nedílnou součásti smlouvy.

Vícepráce  a jejich  cena budou  dohodnuty před  zahájením prací. Pokud  vícepráce vyplynou  jako překážka  při postupu  prací, větší množství apod. Cena  se stanoví srovnatelně s kalkulaci. Práce neprovedené se nebudou fakturovat.

# 4. Platební  podmínky

=================

Při zahájení  díla bude vystavena zálohová faktura  na 100.000,-Kč. Tato  bude do 7 dnů proplacena.

Po předání díla bude do 3 dnů vystavena konečná faktura . Tato bude do 14 dnů proplacena.

Pokud budou  při předání shledány závady bránicí užívání, bude konečná faktura proplacena až po odstranění těchto závad. Vícepráce budou zálohované v přiměřené výši.

5.  Smluvní pokuty

==============

Byla  dohodnuta smluvní  pokuta ve výši 0,1%  z dlužné částky za každý den prodlení splatností zál.listů a faktur.

Pro případ nedodržení termínů  ze strany zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny za každý den prodlení.

6. Zvláštní ujednání

===============

Objednatel  umožní pracovníkům  zhotovitele vstup na staveniště.

Objednatel umožní  odběr el. energie  a vody.

Objednatel  dovoluje   používat  jako soc.  zařízení stávající WC v patře + třídu.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat požární předpisy a předpisy BOZ.

Za vnesené věci ručí zhotovitel.

Zhotovitel  se   bude  šetrně  chovat   ke  stávajícím  zařízením objednatele i majitele objektu, vzniklé škody uhradí, nebo uvede do původního stavu.

Objednatel může po celou dobu úprav kontrolovat postup a  kvalitu prací. Pověřenými  osobami ze strany objednatele  jsou :  Mgr. Dobeš, pí Elstnerová, pí. Mullerová

Pracovníci zhotovitele budou dbát na pořádek v objektu i před objektem.

Úklid objektu a jeho okolí se bude  provádět bezprostředně  po znečištění.

Na  stavbě  bude  veden  stavební  deník,  který  bude  přístupný objednateli.

Zhotoviteli bude umožněn přístup od zadního vchodu  přes areál SARA  klíč, čip, mobil?

7. Závěrečná ustanovení

===================

a) Tato  smlouva nabývá platnosti a  účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

b)  Tuto   smlouvu  lze  měnit   a  doplňovat  pouze   písemnými, číslovanými  dodatky podepsanými  oprávněnými zástupci  obou smluvních stran.

c) Tato smlouva byla vyhotovena  ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

d) O předání díla bude sepsán předávací protokol,  který se stane záručním listem.

8. Záruky

========

Záruční doba na provedené stavební práce se stanoví na 36 měsíců ode dne předání díla uživateli.

O předání díla bude sepsán předávací protokol,  který se stane záručním listem.

V Praze dne 21.6.2018

Mgr. Dobeš Pavel                                                                                                  Dudek Jiří

za objednatele                                                                                                 za zhotovitele

………………………                                                                                        ……………………