- Dodatek č.3

- ke Smlouvě o dílo ze dne 25.09.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.04.2018 a dodatku č. 2 ze dne 09.05.2018, dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele: 				Číslo smlouvy objednatele:

- I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: 	Název:  město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 271 888, DIČ: CZ00271888

Zastoupené: Mgr. Josefem Coganem, starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka

Číslo účtu: 1160158389/0800

### 2. Zhotovitel :	Název: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

Sídlo: Bystřice 1312, 739 95 Bystřice

IČ: 25855247, DIČ: CZ25855247

Zastoupený: Rudolf Cieślar, jednatel

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 	22383

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxx

Ve smluvních věcech jedná

za objednatele: 	Mgr. Josef Cogan, starosta města

za zhotovitele: 	Rudolf Cieślar, jednatel

V technických věcech jedná

- za objednatele: 	Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru

- tel.: 493 760 210, mobil: 737 289 722

za zhotovitele: 	xxxxx

II. PŘEDMĚT DODATKU

Vzhledem ke skutečnosti, že při realizaci díla „SRC v Nové Pace – rozšíření venkovní části“ vznikla potřeba provedení víceprací a méněprací podrobně specifikovaných ve Změnových listech č. 3 a 4,

dohodly se smluvní strany na následujících změnách původní smlouvy o dílo:

- V článku II. POPIS DÍLA se doplňují nové odst. 10 a 11 ve znění:

- Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo a jsou specifikovány ve Změnových listech č. 3 a 4, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce, na jejichž provedení se smluvní strany dohodly, budou považovány za součást díla (jak je definováno ve smlouvě).

- Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla, tj. na stavebních pracích, které nebudou v rámci díla realizovány - méněpráce (dále jen „Nerealizované práce“), ačkoliv byly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo.  Tyto nerealizované práce jsou popsány ve změnových listech č. 3 a 4, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

- V článku III. TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA se mění odstavec 1 ve znění :

- Předmět díla bude dokončen nejpozději do 10. 07. 2018.  Pro provedení dokončení díla sjednávají smluvní strany následující termíny:

- požadovaný termín na dokončení předmětu díla:

(vyjma závazného stanoviska KHS a HZS k užívání stavby, dodatku provozního řádu odsouhlaseného KHS a stanoviska plynařů)

do 30. 06. 2018

- předání závazného stanoviska KHS a HZS k užívání stavby, dodatku provozního řádu odsouhlaseného KHS a stanoviska plynařů:

do 10. 07. 2018

- V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec 1 ve znění :

  - Cena za dílo je sjednána dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele, jako pevná, maximální a nejvýše přípustná ve výši:

Cena díla bez DPH:	13 904 720,- Kč

DPH:	  2 919 991,- Kč

Cena díla vč. DPH:	16 824 711,- Kč

Cena díla vč. DPH slovy:	šestnáct milionů osm set dvacet čtyři tisíc sedm set jedenáct korun českých

III. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a na Portálu veřejné správy, a bude tak veřejně přístupný. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).

- Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 25.09.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.04.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 09.05.2018.

V Bystřici, dne      	V Nové Pace, dne

………………………………………	………………………………………

Zhotovitel	Objednatel

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.	město Nová Paka

Rudolf Cieślar, jednatel 	Mgr. Josef Cogan, starosta