Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 171280

# Smluvní strany

Objednatel:

Národní muzeum, příspěvková organizace

Sídlo:		Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

IČO:		000 23 272

DIČ:		CZ00023272

Zástupce:	doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D, náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost

(dále jen jako „Objednatel“)

Zhotovitel:

Ilex design s.r.o.

Sídlo:			Korunní 2206/127, Praha 3, 130 00

IČO:			24767671

Zástupce:		Ing. arch. Josef Smutný

Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2017 v souladu s ustanoveními § 2586 a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), smlouvu o dílo a licenční smlouvu č. 171280 (dále jen „Smlouva“) a následný dodatek č. 1 ze dne 1. 12. 2018 a dodatek č. 2. ze dne 26. 3. 2018.

Smluvní strany se dohodly s ohledem na postup přípravy stálých expozic v Historické budově Národního muzea, že autorská kontrola navrženého základního orientačního (návštěvnického) systému v průběhu přípravy realizační projektové dokumentace (dle Smlouvy „Třetí část Díla“) proběhne v konkrétním termínu. Z toho důvodu se smluvní strany shodují na novém znění článku 5. odst. 5.5, který po změně zní takto:

5.5. 	Zhotovitel je povinen provést První část Díla do 20. prosince 2017.  Druhou část Díla se Zhotovitel zavazuje provést do 15. února 2018, s tím, že nejpozději do 31. ledna 2018 poskytne Zhotovitel Objednateli druhou část Díla k připomínkám Objednatele. Připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen zapracovat nejpozději do 5 pracovních dnů, tak aby mohl být splněn termín pro předání druhé části Díla. Třetí části Díla se Zhotovitel zavazuje provádět průběžně po předání Druhé části Díla dle potřeb a pokynů Objednatele s tím, že Zhotovitel bere na vědomí, že Třetí část Díla bude prováděna průběžně a ukončena k 30. září 2018.

II.

- Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy se nemění.

- Tento dodatek je platný a závazný i pro případné právní nástupce smluvních stran.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabude dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Praze dne | V Praze dne |
| --- | --- |
| ______________________________________ | ______________________________________ |
| Za Objednatele doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost | Za Zhotovitele Ing. arch. Josef Smutný |