DODATEK č. 1 KE SmlouvĚ o dílo z 16. 4. 2018

I.

### Smluvní strany

- Střední odborná škola, příspěvková organizace

- Se sídlem	Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál

- Zastoupen:                         	PaedDr. Evou Nedomlelovou, ředitelkou školy

- IČ:	13643479

- DIČ:	CZ13643479

- Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., pobočka Bruntál

- Číslo účtu: 	14337771/0100

- Zřizovací listina:               	Moravskoslezský kraj ZL/238/2001

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx

- (dále jen „objednatel“)

- Ing. Petr Malinovský

- Se sídlem	Soukenická 2182/9, 794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem

- IČ:	10598600

- DIČ:	CZ6004301204

- Bankovní spojení:              xxxxxxxx

- Číslo účtu:            	xxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

III.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění v rozsahu zápisu ve stavebním deníku a to:

Předpoklad dle SOD byl, že stávající podklady jsou v dobrém stavu: odkop 12,5 cm, násyp makadamu 15 cm v 1/2 plochy a násyp štěrkodrti v tl. 10 cm v celé ploše.

V průběhu výstavby bylo zjištěno, že ve stávající skladbě se nachází původní kamenná cesta z kusových drcených kamenů o frakčních rozměrech 15-30 cm. Tato cesta zasahovala částečně do nově budované zámkové dlažby a v místech inženýrských sítí (kanalizace, elektro) byla tato původní cesta přerušena. Z toho důvodu bylo nutno vybrat tuto stávající skladbu v tl. 30 cm a nahradit ji skladbou kameniva: 15 cm makadam  + 15 cm štěrkodrť v celé ploše. V ceně je započítán odkop zeminy, odvoz zeminy na skládku, dodávka + rozhrnutí štěrkodrti včetně hutnění.

- Přesný rozsah prací je dán položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 a je její přílohou č.1.

V.

## Cena za dílo

Cena díla se v návaznosti na změnu předmětu smlouvy mění takto:

Cena položkového rozpočtu smlouvy o dílo činí bez DPH:  		   269 639,68 Kč

Cena položkového rozpočtu dodatku č.1 činí bez DPH:  		     	     67 577,53 Kč

Cena díla celkem bez DPH:							   337 217,21 Kč

21% DPH								     70 815,61 Kč

Cena za dílo s DPH						   408 032,82 Kč

XVI.

# Závěrečná ujednání

- Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek obsahuje 2 strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněný v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

- V Bruntále dne    19. 7. 2018                       V  Bruntále    dne  19. 7.  2018

- --------------------------------                                            	------------------------

- PaedDr. Eva Nedomlelová                                                  	Ing. Petr Malinovský

- ředitelka