Smlouva o dílo

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

# Účastníci

  - Objednatel:  Roudnické městské služby, příspěvková organizace

- Žižkova 2482, 413 01 Roudnice nad Labem;  IČO  467738 51, DIČ CZ46773851
zastoupený :  ing. Martin Chudoba – ředitel RMS

- OR: Krajský soud Ústí nad Labem, Pr 989, zapsaná dne 8. 8. 2013

- Bankovní spojení: XXXXXXX pobočka Roudnice nad Labem  Č.ú: XXXXX
dále jen „objednatel“

- Zhotovitel:  Kominovekonstrukce.eu – David Berka s.r.o.

- IČO: 28508947                     DIČ:CZ28508947
zastoupený: Davidem Berkou

- O.R. vedený u M.S. v Praze, odd. C, vl. 146741

- Bankovní spojení: XXXX    Č.ú.: XXXX

# Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v demontáži stávajících komínových těles a kouřovodů, instalaci nových komínových těles a kouřovodů systému DW Eco 2.0 DN350 dle cenové nabídky  na krytém plaveckém bazéně v Roudnice nad Labem“  (dále jen „dílo“) dle nabídky zhotovitele ze dne 20.04.2018 a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení stavby nezbytné.

# Čas a místo plnění

Dílo bude provedeno v termínu:

zahájení díla:			     13.8.2018

dokončení díla:			      17.8.2018

předání díla:			do 20.8.2018

Dílo bude prováděno v místě: Roudnická 300,  Roudnice nad Labem - Vědomice

# Cena díla

Cena za provedení díla je stanovena na částku 338 696,00 Kč bez DPH dohodou účastníků  a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 20.04.2018 Cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. Fakturace bude provedena v režimu přenesené daňové povinnosti (DPH odvede objednatel). Změna smluvní ceny je možná pouze v souladu s ustanoveními čl. 9. této smlouvy.

Práce požadované nad rámec této smlouvy o dílo (dále jen vícepráce), budou vždy objednány v samostatných objednávkách případně v dodatcích této smlouvy. Rozsah případných méněprací i částka, která bude odečtena z celkové ceny plnění musí být vždy přesně vyspecifikována, kvantifikována a oboustranně prokazatelně odsouhlasena ve stavebním deníku.

# Platební podmínky

Cena díla je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

Strany se dohodli na zálohové platbě ve výši 50% z ceny díla, který bude uhrazen na základě vystavené zálohové faktury zhotovitelem

# Způsob převzetí díla

Zhotovitel předmět díla předá v termínu dle čl. . formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

# Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Na výše uvedený předmět díla dle článku 2 poskytuje zhotovitel záruku po dobu 24 měsíců od předání objednateli. Záruka na materiál JEREMIAS GmBH JE 25 LET.

# Smluvní sankce

Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý započatý den prodlení do konce srpna 2018 do 1.9.2018 bude smluvní pokuta 1.000,-Kč za každý následující den prodlení. V případě prodlení objednatele s platbou uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku zhotovitele nebo objednatele na náhradu škody vůči druhé smluvní straně, a to i ve výši převyšující sjednanou smluvní pokutu.

# Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.

Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Účastníci se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními předpisy.

Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právní jednání spojená s uzavřením této smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují.

Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.

Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží dvě vyhotovení.

V ………………………….. dne:  …………………….                  V Roudnici nad Labem dne:  ……………………………

…………………………………………….                                           ………………………………………………………….

Za zhotovitele: David Berka                                                 Za objednatele: Martin Chudoba