SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace

IČ 75004437

se sídlem Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc

zastoupená: Mgr. Simonou Dohnalovou

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú: 27-4231500297/0100

(dále jen „objednatel“)

a

PODLAHY POKER s.r.o.,

IČ: 26847841

se sídlem Zolova 24c,779 00 Olomouc – Slavonín

zastoupená jednatelem: Janou Prášilíkovou

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1887698001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět díla

- Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) je povinnost zhotovitele spočívající v provedení díla a na druhé straně povinnost objednatele převzít dílo a zaplatit sjednanou cenu. V souladu s § 2604 NOZ je k provedení díla nezbytné i předání věci zpět objednateli, když za předání se považuje umožnění nakládání s věcí a oznámení této skutečnosti objednateli (viz. dále).

Dílo spočívá v povinnosti zhotovitele provést stavení úpravy, a to dle těchto dokumentů:

- rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy,

- Součástí díla není zajištění stavebního povolení (ohlášení stavby) ani kolaudačního rozhodnutí (kolaudačního souhlasu).

- Objednatel se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

II. Čas a místo plnění

- Termín provádění díla sjednávají smluvní strany takto:

- zahájení provádění díla 	20.8.2018

- dokončení a předání díla 	31.8.2018

- Zhotovitel není v prodlení s realizací díla v případě, že dílo nemohl realizovat z důvodu neležícího na jeho straně, nebo z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele, nebo z důvodů, které nemohl ovlivnit.

- Termín dokončení díla se automaticky posouvá o přiměřený počet dnů, po které nemohl zhotovitel provádět dílo z důvodu, který nemohl ovlivnit, dále z důvodu, který nemohl předpokládat v době uzavření smlouvy a také o přiměřený počet dnů, po které bude objednatel v prodlení s plněním jakékoliv své povinnosti (vč. neposkytnutí součinnosti). V případě, že dojde po uzavření smlouvy k rozšíření rozsahu předmětu díla, posouvá se termín dokončení díla o počet dnů, na kterém se smluvní strany písemně dohodnou, jinak o přiměřeně dlouhou dobu.

- Dílo bude zhotovitelem prováděno na adrese Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc ve 3. NP a 4.NP (dále jen jako „staveniště“).

III. Cena díla

- Cenu díla dle čl. I. této smlouvy dohodli účastníci v souladu s rozpočtem (příloha č. 1) na             73 260,- Kč bez DPH.

- Objednatel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy, se týká výhradně sociálního bydlení splňujícího podmínky stanovené platným zákonem o dani z přidané hodnoty pro uplatnění snížené sazby DPH. V případě, že by toto prohlášení objednatele neodpovídalo skutečnému stavu, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli rozdíl mezi výší DPH při použití základní sazby a výší DPH při použití snížené sazby DPH a dále uhradit veškeré pokuty a penále, které zhotoviteli mohou vzniknout z důvodu uplatnění nesprávné sazby DPH.

- Objednatel se zavazuje cenu díla uhradit takto: celou částkou po dokončení prací dle data vystavení faktury.

- Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na omezení nebo rozšíření rozsahu díla nebo na změně způsobu jeho provedení, sjednají vždy příslušné důsledky na výši ceny díla a termín dokončení díla, a to dodatkem k této smlouvě, v němž bude též sjednána splatnost ceny díla po provedené změně a případná změna doby plnění. Pokud bude objednatel požadovat pouze rozšíření rozsahu díla (tzv. „vícepráce“), lze dodatek k této smlouvě nahradit soupisem víceprací, který bude obsahovat jejich popis, rozsah, cenu a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nebo emailem. Nedohodnou-li se strany písemně jinak, je objednatel povinen zaplatit cenu víceprací spolu s příslušnou DPH na základě faktury zhotovitele bezprostředně po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě nebo po podpisu soupisu víceprací oběma stranami.

IV. Provádění díla

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli provést před zahájením provádění díla prohlídku staveniště a zaměření nezbytné pro provedení díla.

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště k zahájení prací nejpozději v den, který je termínem zahájení prací zhotovitele. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, v němž bude stav staveniště stručně popsán. Staveniště musí být prosto veškerých překážek bránících provádění díla (dále jen „překážky“) a musí být zhotoviteli k dispozici nepřetržitě a bez jakéhokoliv omezení po celou dobu provádění díla. Nebude-li staveniště předáno zhotoviteli ve sjednané době, nebude-li zhotoviteli přístupné nebo budou-li na staveništi zjištěny překážky, oznámí to zhotovitel písemně objednateli (stačí emailem, nebo zápisem ve stavebním deníku). Objednatel je povinen bezodkladně staveniště zhotoviteli předat, zajistit jeho přístupnost nebo odstranit překážky.

- Zhotovitel je povinen provést dílo v obvyklé jakosti tak, aby jeho výsledek byl způsobilý k užívání předpokládaným způsobem dle projektové dokumentace. Objednatel je oprávněn provádění díla kontrolovat. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl řádně.

- Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba vyřešit otázky neupravené touto smlouvou, zavazuje se objednatel konzultovat je se zhotovitelem do 2 dnů od výzvy zhotovitele. Pokud objednatel v této lhůtě požadovanou konzultaci zhotoviteli neposkytne či nesdělí svůj názor, je zhotovitel oprávněn buď provádění díla přerušit, nebo zvolit vlastní řešení a v provádění díla pokračovat.

- Pokud se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba jakékoliv součinnosti objednatele, je objednatel v souladu s § 2591 NOZ povinen ji v určené lhůtě poskytnout.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně a na vlastní odpovědnost. V souladu s § 2592 NOZ není vázán pokyny objednatele.

- Je-li k dosažení účelu této smlouvy třeba provést činnosti, které jsou ze zákona nebo z jejich povahy nepřenositelné z objednatele na zhotovitele pro svoji nezastupitelnost, nepovažují se tyto činnosti za součást závazku zhotovitele dle této smlouvy a jedná se o součinnost, kterou musí objednatel zhotoviteli poskytnout.

- Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobil objednateli či třetím osobám při plnění svých závazků z této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen uvést staveniště po skončení prací do pořádku.

V. Předání díla

- Vlastníkem díla je po celou dobu jeho provádění objednatel. Nebezpečí škody na věci (díle) či jeho části nese zhotovitel až do okamžiku jeho neoddělitelného spojení s bytem či domem objednatele.

- Dílo se v souladu s § 2605 NOZ považuje za dokončené, je-li objednateli předvedena jeho funkčnost a za předané, je-li mu umožněno s ním nakládat, přičemž za okamžik, kdy má být objednateli předvedena jeho funkčnost a umožněno mu nakládání s dílem se považuje buďto den, který je uveden v čl. II., odst. 1 této smlouvy, nebo den dřívější, pokud bude objednateli následně oznámen (postačí telefonicky, nebo emailem). K tomuto je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost (především dostavit se na místo provádění díla).

- O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis, z něhož bude patrný stav předmětu díla v době předání (dále jen „zápis“). Objednatel v zápise vytkne zhotoviteli případné vady, které jsou při převzetí zjevné, a výslovně uvede, zda dílo přejímá, nebo ne. Objednatel je povinen převzít dílo i tehdy, vykazuje-li pouze vady či nedodělky, které samy o sobě nebo i ve spojení s ostatními vadami nebrání řádnému užívání díla. Objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout, jen pokud dílo má takové vady a nedodělky, které znemožňují jeho předpokládané užívání.

- Dílo se dle této smlouvy výslovně považuje za dokončené a předané i v případě, že objednatel odmítne dílo převzít, ačkoliv na to neměl dle smlouvy či zákona nárok (nebyly pro to splněny podmínky), a dále v případě, když objednatel neposkytne k předvedení funkčnosti nebo převzetí potřebnou součinnost.

- Převezme-li objednatel dílo se zjevnými vadami či nedodělky, dohodnou strany v zápise způsob a lhůtu k jejich odstranění. Je-li zápis podepsán zhotovitelem i objednatelem, považují se údaje v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně neuvede, že s určitými body nesouhlasí.

- Objednatel bere na vědomí, že věci použité zhotovitelem při provádění díla jsou vlastnictvím zhotovitele až do okamžiku zaplacení celého díla. Do té doby není objednatel oprávněn věc používat.

VI. Odpovědnost z vadného plnění

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Objednatel je povinen případnou reklamaci vad provádět písemně a bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil, nebo alespoň mohl zjistit. V opačném případě jeho nároky zanikají. V reklamaci objednatel uvede, v čem vadu (nebo vady) spatřuje, zda se jedná o podstatné porušení smlouvy a který z možných nároků, které mu vadou vznikly, volí.

- Zhotovitel je povinen na takovou písemnou reklamaci odpovědět nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace s tím, že v odpovědi v případě uznání reklamace sdělí způsob odstranění vady.

- Práva a povinnosti účastníků v případě vadného plnění se řídí ustanoveními § 2165 a násl. NOZ. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne do 24 měsíců ode dne převzetí díla.

- Při odstraňování vady věci určí způsob odstranění vady zhotovitel.

- Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

VII. Sankce

- V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

- V případě nedodržení termínu dokončení díla zaviněného zhotovitelem poskytne zhotovitel objednateli počínaje šestým pracovním dnem prodlení slevu ve výši 0,05% z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení.

VIII. Změna smlouvy, ukončení smlouvy

- Pokud není výslovně v této smlouvě uvedeno jinak, tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním.

- Zhotovitel je oprávněn, kromě případů stanovených NOZ či touto smlouvou, od této smlouvy odstoupit v případě, že se objednatel dostane do prodlení s hrazením jakéhokoliv dluhu vůči zhotoviteli nebo plněním jakékoliv své povinnosti vůči zhotoviteli delší než 7 dnů.

- V případě jakéhokoliv odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele či objednatele vzniká zhotoviteli právo na úhradu té části díla (v případě věcí pro provádění díla bez ohledu na to, zda už byly zabudovány), kterou do okamžiku odstoupení od smlouvy provedl (dle rozpočtu). Doposud nepoužité či nezabudované věci se stávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je povinen tyto nepoužité či nezabudované věci předat objednateli po jejich řádném uhrazení.

- Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení. V zájmu předejití všech rozporů účastníci sjednávají, že odstoupení se považuje za doručené 3. dnem po jeho odeslání doporučenou poštou na výše uvedené adresy sídla/bydliště.

- Pokud dojde ke zmaření provedení díla náhodou nebo z důvodu vyšší moci, vypořádají se účastníci způsobem dohodnutým v odst. 3 tohoto článku.

IX. Závěrečná ustanovení

- Je vyloučeno použití jakýchkoliv obchodních podmínek objednatele.

- Vylučuje se použití § 558, odst. 2 NOZ – zákonné ustanovení má přednost před obchodními zvyklostmi.

- V případě sporu o obsah a plnění této smlouvy, jsou účastníci povinni vynaložit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou, zejména aby byly odstraněny okolnosti vedoucí ke vzniku práva odstoupit od smlouvy nebo způsobující její neplatnost.

- Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoliv takovýto článek, odstavec, pododstavec, ustanovení by měl z jakéhokoliv důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

- Tato smlouva je zhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha:

## č. 1 – rozpočet

V Olomouci dne ……………………

____________________	___________________

objednatel	zhotovitel

Středisko sociální prevence Olomouc, p.o.	PODLAHY POKER s.r.o.

Mgr.Simona Dohnalová, ředitelka	Jana Prášilíková, jednatel

| OBJEDNÁVKA - kalkulace |
| --- |
| PODLAHY POKER s.r.o. | Odběratel: | SSP Olomouc |
| Zolova 24c,Olomouc-Slavonín |  |  |  | Adresa: | Mgr. Slotová |
| Firma:775 124 525, 585 222 505 | Kontakt: | asistentka@ssp-ol.cz |
| 608 970 978 - p. Prášilík | Objednáno dne: | 777 865 030 |
| podlahypoker@seznam.cz | Termín provedení: | 585427141 |
| V případě zájmu kontaktujte firmu na tel. Číslo 585 222 505, mob.775 124 525 |
| Předmět objednávky (pokládaný materiál): |
| 3.Patro |
| Stav podkladu: |
| Rozpis materiálu | j | množství | cena bez DPH | celkem |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
| PVC Nera Contract 0402 š2m/27bm | m2 | 54 | 295 | 15930 |
| pokládka PVC vč. Podlepení | m2 | 39 | 85 | 3315 |
| sokl obyč. vč. Lepení | bm | 45 | 28 | 1260 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
| hodiny k opravám 2os/2hod. | hod. | 4 | 250 | 1000 |
| případné opravy RS materiálem | kg | 15 | 42 | 630 |
|  |  |  |  |  |  | Celkem bez DPH | 22135 |
|  |  |  |  |  |  | DPH % | 15 | 3320 |
| Práce | j | množství | cena/j | celkem |
| stržení staré krytiny | m2 | 39 | 50 | 1950 |
| očištění a vysátí podkladu | m2 | 39 | 25 | 975 |
| penetrace podkladu | m2 | 39 | 30 | 1170 |
| Nivelace – práce | m2 | 39 | 60 | 2340 |
| nivel. Mater. tl. 3-4mm | kg | 300 | 19 | 5700 |
| přebr. Strěky nivel. | m2 | 39 | 20 | 780 |
| vlákno do stěrky nivel. | ks | 4 | 245 | 980 |
| doprava a přesun mater. |  | 3 | 200 | 600 |
|  |  |  |  |  |  | Celkem bez DPH | 14495 |
|  |  |  |  |  |  | DPH % | 15 | 2174 |
| Cena celkem | 42 124,50 Kč |  |
| Děkujeme za Vaší důvěru a těšíme se na další spolupráci. |

| OBJEDNÁVKA - kalkulace |
| --- |
| PODLAHY POKER s.r.o. | Odběratel: | SSP Olomouc |
| Zolova 24c,Olomouc-Slavonín |  |  |  | Adresa: | Mgr. Slotová |
| Firma:775 124 525, 585 222 505 | Kontakt: | asistentka@ssp-ol.cz |
| 608 970 978 - p. Prášilík | Objednáno dne: | 777 865 030 |
| podlahypoker@seznam.cz | Termín provedení: | 585427141 |
| V případě zájmu kontaktujte firmu na tel. Číslo 585 222 505, mob.775 124 525 |
| Předmět objednávky (pokládaný materiál): |
| 4.Patro |
| Stav podkladu: |
| Rozpis materiálu | j | množství | cena bez DPH | celkem |
| orientační cen. Nabídka |  | 0 | 0 | 0 |
| PVC Nera Contract 0402 š2m/27bm | m2 | 54 | 295 | 15930 |
| pokládka PVC vč. Podlepení | m2 | 39 | 85 | 3315 |
| sokl obyč. vč. Lepení | bm | 45 | 28 | 1260 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
| hodiny k opravám 2os/2hod. | hod. | 4 | 250 | 1000 |
| případné opravy RS materiálem | kg | 15 | 42 | 630 |
|  |  |  |  |  |  | Celkem bez DPH | 22135 |
|  |  |  |  |  |  | DPH % | 15 | 3320 |
| Práce | j | množství | cena/j | celkem |
| stržení staré krytiny | m2 | 39 | 50 | 1950 |
| očištění a vysátí podkladu | m2 | 39 | 25 | 975 |
| penetrace podkladu | m2 | 39 | 30 | 1170 |
| Nivelace – práce | m2 | 39 | 60 | 2340 |
| nivel. Mater. tl. 3-4mm | kg | 300 | 19 | 5700 |
| přebr. Strěky nivel. | m2 | 39 | 20 | 780 |
| vlákno do stěrky nivel. | ks | 4 | 245 | 980 |
| doprava a přesun mater. |  | 3 | 200 | 600 |
|  |  |  |  |  |  | Celkem bez DPH | 14495 |
|  |  |  |  |  |  | DPH % | 15 | 2174 |
| Cena celkem | 42 124,50 Kč |  |
| Děkujeme za Vaší důvěru a těšíme se na další spolupráci. |