SMLOUVA  O DÍLO   č.  0106/2017

1. SMLUVNÍ  STRANY:

Objednatel:         Technické služby Kaplice s.r.o.

Bělidlo 180

zastoupený:   p. Jiří Malkus

IČ: 63907992  DIČ: CZ 63907992

382 41  Kaplice

dále jen objednatel

Zhotovitel:	TOMODO s.r.o.

Karolíny Světlé 2238/2, 370 04 České Budějovice

IČO:  60071320, DIČ: CZ60071320

Bank.spojení: KB České Budějovice č.ú.: 70505231/0100

Zastoupený: Pavlem Halámkou - jednatelem společnosti

dále jen zhotovitel

2. PŘEDMĚT  DÍLA:

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednavatel převzít a zaplatit cenu za provedení níže uvedeného díla :

„Teplovodní přípojka Linecká“

2.2. Rozsah prací je stanoven na základě cenové nabídky a projektové dokumentace, zpracované Ing. Šárkou Francovou.

3. TERMÍN  REALIZACE:

3.1. Zhotovitel provede dílo v termínu:

zahájení:     15. 6. 2018

ukončení:    31. 7. 2018

3.2.. Zhotovitel a objednavatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě strany podepíší, součástí tohoto zápisu bude soupis případných vad a nedodělků a dohoda o způsobu jejich odstranění.

3.3. Objednavatel se zavazuje převzít a zaplatit i dílo dokončené před smluveným termínem.

4.  CENA  DÍLA:

4.1. Cena díle je stanovena dle provedené cenové nabídky a činí :

403.225,-Kč

Uvedená částka je bez DPH

5. FAKTURACE A ZPŮSOB  PLACENÍ:

5.1.  Fakturace proběhne po dílčím předání a konečném předání a odstranění případných závad.

5.2.  Splatnost faktury bude do 15 dnů ode dne doručení.

6. POŽADAVKY  ZHOTOVITELE:

6.1. Objednavatel zajistí:

- vstup do jednotlivých prostor, kde budou prováděny práce související s montáží

- připojení na elektrickou energii a vodu

- výkopové práce a stavební práce

7. POVINNOSTI  ZHOTOVITELE:

7.1. V rámci plnění díla v rozsahu uvedeném v této smlouvě se zhotovitel zavazuje dodržovat při provádění prací obecně platné právní předpisy v oblasti BOZ a požárního zabezpečení. Dále rovněž specifické podmínky, které vyplývají z charakteru objektu a které předá objednavatel

8. ZÁRUČNÍ  PODMÍNKY:

8.1. Objednavatel a zhotovitel se dohodli na záruční lhůtě 36 měsíců (nevztahuje se na dodávky a výrobky, na které jejich výrobci nebo dodavatelé poskytují záruky kratší). Záruční doba začíná běžet dnem předání díla.

8.2. Případnou reklamaci v záruční době dle ad.8.1. uplatní objednavatel u zhotovitele písemně.

8.3. Zhotovitel provede dílo v souladu se závaznými ustanoveními ČSN.

9. ZMĚNA  SMLOUVY:

9.1. Tato smlouva může být měněna či doplňována písemnými dodatky, jejich návrhy mohou vystavovat obě strany. Dodatky k této smlouvě budou vystavovány ve stejném počtu jako základní smlouva.

10. ZVLÁŠTNÍ  UJEDNÁNÍ:

10.1. Práce, které nebyly předvídány v době uzavírání této smlouvy, nebo které vznikly změnou technického řešení, nebo příkazem objednavatele, budou řešeny jako vícepráce, dodatkem ke smlouvě.

11. PLATNOST  SMLOUVY:

11.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma partnery. Oblasti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

11.2. Smlouva bude vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden podepsaný výtisk.

V Č. Budějovicích dne 22. 5. 2018

-----------------------------------------                                                                                  ----------------------------------------

Za zhotovitele                                                                                                                  Za objednatele