# P ř í k a z n í  s m l o u v a

na

„Zajištění inženýrských činností -  TDI“  pro realizaci akce .:

„Zajištění technicko-inženýrské činnosti k akci „Oprava fasády do ulice Křižovnická
VOŠZ a SZŠ Praha 1“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2430 a násled., zákona č.89/2012 Občanského zákoníku, v platném znění, mezi smluvními stranami

článek I.

SMLUVNÍ STRANY

- objednatel:      Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola

Praha 1

se sídlem:    	Praha 1, Alšovo nábřeží 6/82

zastoupený:    Mgr. Milošem Tichým – ředitelem školy

IČ: 	          	00638749

DIČ: 		CZ00638749

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu:            65235011/0100

Příspěvková organizace nezapsaná v OR, zřizovatel Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2/2,110 01 Praha1, IČ: 00064581

( dále jen "příkazce" )

a

- zhotovitel: 	Ing. Petr Petele

se sídlem: 	Vižina 93, PSČ 267 24, korespondeční adresa: Náměstí Jiřího z Poděbrad 73, Řevnice 252 30

Živnostenský list: Provádění staveb vč. jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování & Osvědčení o autorizaci č. 0002821 ze dne 17.10.1994

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu:	200092426/2010

IČ:	133 090 99

###### DIČ: 	nejsme plátci DPH

(dále jen "příkazník")

takto:

článek II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je:

      - Zajištění souboru výkonů inženýrské činnosti investora ve formě :

- provedení profesních výkonů při projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy  a vyřízení ohlášení stavby, případně stavebního povolení

- předání staveniště zhotoviteli díla včetně zajištění všech dalších potřebných dokladů s tím souvisejících (posudků, expertiz a průzkumů)

- provedení investorsko-technického dozoru při realizaci stavby (min.2x týdně)   a      koordinace činnosti projektanta v průběhu výstavby

- provedení profesních výkonů po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání – případně dle pokynu příkazce též vyřízení kolaudačního rozhodnutí

pro stavbu: „Zajištění technicko-inženýrských činností - TDI k akci „Oprava fasády do ulice Křižovnická VOŠZ a SZŠ Praha 1“

(dále jen DÍLO), zajištěné příkazníkem ve prospěch Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Praha 1, Alšovo nábřeží 6 v rozsahu nezbytném  pro úplné a kvalitní provedení DÍLA.

2.    Zajištění technického dozoru investora se rozumí zejména:

- seznámení se s  dokumentací pro stavební povolení, obsahem smluv a stavebním povolením

- kontrolovat provádění DÍLA podle obecně závazných technických předpisů a norem, dodržování provádění a rozsahu prací dle projektu, dodržování podmínek stavebního povolení, dodržování podmínek Rozhodnutí Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, odborného vyjádření Národního památkového ústavu – Územního pracoviště v Praze k „Restaurátorskému průzkumu a záměru oprav uličních fasád budovy školy“, dodržování Restaurátorský průzkum a záměr oprav uličních fasád budovy školy

- kontrolovat dodržování kvality prací a objemu provedených prací ve vztahu k projektu a popisu výkonů z nabídky zhotovitele DÍLA

- sledovat předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí, výrobků a prací a shromažďování dokladů o těchto zkouškách

- kontrolovat věcnou a cenovou správnost platebních dokladů a potvrzovat jejich věcnou správnost

- sledovat postup prací z hlediska schváleného harmonogramu prací, informovat příkazce o závažných okolnostech týkající se zejména skluzu prací

- pečovat o systematické doplňování dokumentace pro provedení stavby a evidence dokumentace dokončených částí DÍLA

- vypracovat stanoviska k uvažovaným změnám v průběhu realizace DÍLA a k vícepracím, zvyšujícím  náklady DÍLA

- průběžně informovat mandanta o všech závažných skutečnostech

- kontrolovat konstrukce a práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku

- kontrolovat stavební připravenost při předání dalším zhotovitelům DÍLA na navazující činnosti

- spolupracovat při výběru vzorků, koordinovat činnost architekta

- zastupovat příkazce při jednání se správci sítí, dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky stavby v souvislosti s realizací DÍLA

- kontrolovat vliv výstavby na životní prostředí v okolí stavby a v případě zjištění nedostatků navrhnout řešení

- v případě potřeby zajistit  technický dozor investora při činnostech zhotovitele DÍLA  i mimo obvyklou pracovní dobu

- kontrolovat vedení stavebního deníku

- organizovat a vést pravidelné kontrolní dny 2 x týdně, operativní porady dle potřeby

- v případě potřeby navrhnout opatření k zamezení škod

- provádět dohled při individuálních provozních a komplexních zkouškách a kontrolovat splnění požadovaných technických parametrů

- zajistit veškeré doklady pro provedení předávacího a přejímkového řízení, soupis vad a nedodělků včetně kontroly jejich odstranění, připravit a organizovat předávací a přejímkové řízení, zpracovat návrh protokolu o předání a převzetí DÍLA

- připravit podklady a návrhy na kolaudaci, zajistit organizaci vlastního kolaudačního řízení

- spolupracovat při organizaci uvedení DÍLA a jednotlivých provozních částí do provozu

- provádět dohled nad vyklízením zařízení staveniště a objektu zhotovitelem DÍLA

- kontrolovat dokumentaci skutečného provedení DÍLA a úplnost dokladů včetně záručních listů

- spolupracovat při závěrečném technicko-ekonomickém vyhodnocení

- předat veškeré doklady mandantovi a vrátit zapůjčené podklady

- další činnosti vyplývající z průběhu realizace DÍLA a případných požadavků mandanta

# Příkazník předmět smlouvy zabezpečuje jménem a na účet příkazce.

článek III.

#### Povinnosti příkazníka

#### 1. Příkazník se zavazuje při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí a chránit

#### zájmy  příkazce. Odborná péče příkazníka musí být v souladu s platnými právními

předpisy

Příkazník je oprávněn plnění smlouvy zabezpečit prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě však příkazník odpovídá příkazci jako by plnil sám.

- Činnost, k níž se příkazník zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí, týkajících se této smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. Zjistí-li příkazník při plnění předmětu smlouvy vhodnost jiného řešení, které není touto smlouvou upraveno, je povinen informovat příkazce a zároveň mu předložit návrh řešení a případně vypracovat návrh dodatku smlouvy.

článek IV.

#### Práva a povinnosti příkazce

- Příkazce je oprávněn znát veškeré skutečnosti, týkající se plnění smlouvy.

- Příkazce je oprávněn si u příkazníka kdykoli ověřit plnění smlouvy.

- Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi účinnou součinnost pro vykonávání činností dle čl. I. této smlouvy.

- Příkazce  v případě potřeby vystaví na žádost příkazníka plnou moc potřebnou pro plnění této smlouvy.

- Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi podklady nezbytné pro splnění díla dle této smlouvy při podpisu smlouvy:

- Rozhodnutí Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy s odborným vyjádřením Národního památkového ústavu – Územního pracoviště v Praze k „Restaurátorskému průzkumu a záměru oprav uličních fasád budovy školy“,

- Restaurátorský průzkum a záměr oprav uličních fasád budovy školy,

- oceněný výkaz výměr a smluvní podmínky zhotovitele stavby

článek V.

Doba plnění

Termín začátku provádění inženýrské činnosti byl stranami sjednán do tří dnů od podpisu této smlouvy a protokolárního předání podkladů příkazníkovi příkazcem.

Ukončení plnění předmětu smlouvy se váže k :

předání DÍLA bez vad a nedodělků, s vydáním kolaudačního souhlasu k DÍLU a kontrola dokumentace skutečného provedení DÍLA a kontrola odstranění případných nedostatků DÍLA a předání dokladů vztahujících se k DÍLU vč. jejich seznamu.

článek VI.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy je smluvní a je stanovena jako cena pevná  nejvýše přípustná, příkazce nestanovil žádné podmínky k možnosti jejího překročení.

Cena za dílo činí:

Cena za dílo bez DPH…………………110 500,-  Kč

DPH 21%…………………………………0,- Kč

Cena za dílo vč. DPH…………. 110 500,- Kč

2. Odměna příkazníka bude uhrazena na základě faktur vystavených v termínech splnění jednotlivých fází uvedených v článku II. Bod 1. Položka za práce spojené s prováděním stavby bude fakturována procentuelně v souladu s fakturací dodavatele stavby max. do výše 90% celkových nákladů. Zbývajících 10% bude vyfakturováno po úplném dokončení a předání  DÍLA, vydání případného kolaudačního rozhodnutí a odstranění všech vad a nedodělků DÍLA.

3. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:

-	údaje příkazníka, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH

-	číslo smlouvy

-	číslo a název stavby, číslo a název etapy

-	předmět díla

-	číslo faktury

-	fakturovanou částku

-	datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku

-  razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou  správnost faktury.

4.  V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v bodě 3. tohoto článku, je příkazce oprávněn vrátit ji příkazníkovi k odstranění vad nebo  k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti  a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury  příkazci.

5.  Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, které budou uhrazeny převodem na výše uvedený účet příkazníka, a to do 21 dnů od doručení příkazci. Faktury budou zasílány ve dvojím vyhotovení na adresu příkazce.

- Zjistí-li příkazce v průběhu plnění smlouvy její porušení nebo další nedostatky v činnosti příkazníka, je po předchozím projednání oprávněn přiměřeně snížit cenu za dílo vzhledem k objemu stavby a následkům vzniklým neplněním této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.

článek VII.

Závěrečná ujednání

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do splnění všech závazků vyplývajících z této smlouvy a nabytí účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1, Alšovo nábřeží 6.

- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení

- Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

- Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se mluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se mluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.

- V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje smluvní strana – příkazník svůj souhlas se  zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou, Praha 1, Alšovo nábřeží 6. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

- Vztahy mezi smluvními stranami, jejich práv a povinností, jež nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí Občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

- Tato smlouva může být změněna či doplněna pouze dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne 		                                                 V Praze dne

| Za příkazce |  | příkazník |
| --- | --- | --- |

Mgr. Miloš Tichý                                             jméno a příjmení oprávněné osoby

ředitel školy