DODATEK Č. 3

KE SmlouvĚ o dílo

na zhotovení stavby: „Sítě a komunikace Švermova – 2. etapa“

I. 	Smluvní strany

Město Milevsko

se sídlem: 			nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČ: 				00249831

DIČ: 				CZ 00249831

Zastoupené: 			Ing. Ivanem Radostou, starostou

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s. pobočka Milevsko 
č.ú. 27-640992319/0800

Tel. / fax spojení: 		382 504 102 / 382 521 879

e-mail: 			sekret@milevsko-mesto.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Stejskal

Tel./ fax spojení:                382 504 233 / 382 521 879

e-mail: 			pavel.stejskal@milevsko-mesto.cz

dále jen: objednatel

a

EUROVIA CS, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

se sídlem:			Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72,

370 01 České Budějovice

IČ:				45274924

DIČ: 				CZ45274924

Zastoupená: 			Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice

Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1,

č. účtu 1141380144/0100

Tel. / fax spojení:		387 203 417 / 387 203 449

e-mail: 			eurovia-ceskebudejovice@eurovia.cz

dále jen: 			zhotovitel

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. Sml 0175/2016 ze dne 23.05.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 03.10.2016 a dodatku č. 2 ze dne 27.10.2016, kterým se po dohodě obou smluvních stran navyšuje cena díla o práce označené v Soupisu víceprací č. 3 (obnova vodovodu a kanalizace II. etapa Milevsko – lokalita Švermova ul. a Na Pankrací, Milevsko). Podrobný rozpis položek je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3.

Mění se odst. 1 článku IV. Cena za dílo, který nově zní takto:

1.     Cena za provedení předmětu díla dle článku II. smlouvy o dílo je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena díla ve znění dodatku č. 2 celkem bez DPH: 9.725.612,57 Kč

Výše uvedená cena se navyšuje tímto dodatkem č. 3 na základě Soupisu víceprací č. 3 ze dne 24.10.2016 o	                               	  364.420,37 Kč

na výslednou cenu 	bez DPH:	                              10.090.032,94 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 23.05.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 03.10.2016 a dodatku č. 2 ze dne 27.10.2016 se neměnní.

Závěrečné ujednání dodatku č. 3 :

1.  Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží 
       objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

2.    Uzavření dodatku č. 3  schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Rada města Milevska dne 02.11.2016 usnesením č. 426/16. Toto prohlášení se činí  v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

3.    V souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
        smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) dojde 
        k uveřejnění celého obsahu dodatku č. 3 včetně stávající smlouvy a příloh. Smluvní 
        strany se dohodly, že smlouvu uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona 
        č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
        těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací č. 3 ze dne 24.10.2016

Za objednatele:	 Za zhotovitele:

V Milevsku dne: …………………………………	V Českých Budějovicích dne: ………….

_____________________________	_____________________________

Město Milevsko	EUROVIA CS, a.s.

Ing. Ivan Radosta	Ing. Pavel Vrba

starosta města	ředitel závodu České Budějovice