# SMLOUVA O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace stavby a výkon autorského dozoru

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi těmito smluvními stranami:

#### Obchodní firma: 	      	DIAMO, státní podnik

Sídlo:		Máchova 201, 471 27  Stráž pod Ralskem,

## Zastoupený		Ing. Josefem Havelkou, vedoucím odštěpného závodu ODRA

IČO:		00002739

Týká se:		DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA

Sídlo:		Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642

## DIČ:		CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma:			ENVIprojekt CZECH s.r.o.

Sídlo:			Na Požáře 144, 760 01 Zlín

Zastoupena:			RNDr. Oldřichem Fišerem, jednatelem

IČO:			03581853

DIČ:			CZ03581853, plátce DPH

Bankovní spojení: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Obchodní rejstřík:			Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 85610

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)

I.

Předmět smlouvy

CPV: 71320000-7	CZ-CPA: 71.12.19

- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 8.6.2018 podaná na základě výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru  sanačně rekultivační stavby „Úprava pozemků v Petřvaldě – lokalita U Bužkovce“.

- Předmětem smlouvy je:

- Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení, která bude zpracovaná dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (dále společně také „dokumentace stavby“). V dokumentaci stavby budou zapracována vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, organizací a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, zajištěná objednatelem

- Poskytování odborné pomoci objednateli - vysvětlení dokumentace stavby v průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

- Poskytnout objednateli maximální součinnost a spolupráci při projednávání zpracovávané dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi. Jedná se především o operativní přípravu požadovaných textových a grafických podkladů pro projednávání, účast na projednávání dle požadavků objednatele apod.

- Zajištění geotechnického průzkumu (založení objektů – nátokový objekt, příp. dalších) a doplnění geodetického zaměření, pokud to bude pro zajištění řádného zpracování dokumentace stavby potřebné

- Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění – včetně přiřazení CPV kódů k jednotlivým oddílům soupisu

- Výkon autorského dozoru stavby (dále také „AD“),

a to vše pro sanačně rekultivační stavbu „Úprava pozemků v Petřvaldě – lokalita U Bužkovce“. Řešené území se nachází v centru obce Petřvald u Karviné, jihovýchodně od areálu nákupního střediska PENNY Market v katastrálním území Petřvald u Karviné.

- Dokumentace stavby bude řešit odtěžení sedimentů a zásyp nefunkční bývalé dočišťovací nádrže Dolu Fučík (Pokrok) vhodným výplňovým materiálem (např. hlušina, zemina). Podél východního břehu bývalé nádrže bude navrženo nové otevřené koryto drobného vodního toku Nová Dědina (dále jen „DVT Nová Dědina“) v délce cca 130 m. Od komunikace ul. Na Návrší bude DVT Nová Dědina zatrubněn v trase stávajícího bezpečnostního přelivu v délce cca 160 m se zaústěním do Petřvaldské stružky. Podél zatrubněné části bude navržen odvodňovací příkop pro odvádění povrchových vod z přilehlých ploch. Součástí dokumentace stavby bude lokalizace a návrh odstranění nelegálních (černých) skládek komunálního a jiného odpadu, které se v zájmovém území nacházejí. Dále bude do dokumentace zapracována aktualizace inventarizace dřevin navržených ke kácení v rámci realizace stavby a návrh biologické rekultivace - tj. výsadba dřevin do prostoru plochy upravené nádrže včetně pětileté údržby.

- Dokumentace stavby bude zpracovaná do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle ZZVZ a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., přičemž zhotovitel zároveň zhodnotí, zda při realizaci stavby dojde k naplnění podmínek dle §§ 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb. - určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

- Výkonem autorského dozoru se pro účely této smlouvy mimo jiné rozumí:

- účast při předání stavby, převzetí stavby nebo její části, bude-li vyžádána,

- účast na vybraných kontrolních dnech stavby, na veřejnoprávních (správních) řízeních,

- kontrola provádění realizace stavby v návaznosti na schválenou projektovou dokumentaci pro provedení stavby, provádění záznamů do stavebního deníku,

- poskytování vysvětlení k projektové dokumentaci pro provedení stavby,

- posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se projektové dokumentace pro provedení stavby a souborného řešení projektu,

- navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektové dokumentace pro provedení stavby, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik tohoto projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních,

- operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn projektové dokumentace pro provedení stavby  a souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních.

Autorský dozor bude vykonáván po dobu provádění stavby, a to výhradně na základě písemné (e-mailové) výzvy objednatele. Vyplyne-li podle mínění zhotovitele potřeba provést AD, upozorní na tuto skutečnost písemně objednatele. Autorský dozor nezahrnuje biologickou rekultivaci. Osoba vykonávající AD bude držitelem autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství případně vodohospodářské stavby.

- Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v tomto článku výslovně neuvedené, které jsou však k řádnému provedení předmětu smlouvy nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět, pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno jinak.

- Součástí předmětu smlouvy není:

- projednání zpracovávané dokumentace s dotčenými orgány státní správy a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury.

- provedení aktualizace inventarizace dřevin navržených ke kácení v rámci realizace stavby a návrh biologické rekultivace – tj. výsadba dřevin do prostoru upravené plochy nádrže včetně návrhu pětileté údržby.

Tyto části dokumentace stavby zajistí pro zhotovitele objednatel a zhotovitel je následně zapracuje do příslušné části dokumentace stavby.

- Dokumentace stavby včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu bude vyhotovena a předána objednateli v 6 listinných vyhotoveních opatřených autorizačním razítkem a 1x na CD ve formátu *.pdf pro všechny části expedované dokumentace a dále ve formátu *.doc pro texty, *.xls pro tabulky, *.dwg výkresovou dokumentaci.

- Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost, bezpečnost a proveditelnost stavby podle jím zpracované dokumentace stavby, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň, včetně vlivů na životní prostředí. Dokumentace stavby bude splňovat podmínky stanovené obecně závaznými předpisy a technickými normami (EN ČSN a ČSN) platné pro navrhování a provádění staveb.

II.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje řádně provést předmět smlouvy v níže sjednaných termínech:

- Práce na zpracování dokumentace stavby (dále také „1. etapa“) budou zahájeny bezprostředně po podpisu této smlouvy.

- v termínu do 30.9.2018 předá zhotovitel  objednateli dokumentaci stavby v takovém stupni rozpracovanosti, aby bylo možné zajistit její projednání s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a vlastníky a provozovateli veřejné dopravní a technické infrastruktury. Tato dokumentace  k projednání bude objednateli předána v elektronické podobě. Rozsah dokumentace k projednání – průvodní zpráva, souhrnná zpráva, koordinační výkres na podkladu katastrální mapy, charakteristické řezy.

- konečnou verzi dokumentace stavby včetně rozpočtové části předá zhotovitel objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy objednatel předá zhotoviteli poslední doklad z projednávání, který bude požadovat zapracovat do čistopisu dokumentace stavby. Připadne-li termín plnění na den pracovního klidu, je dnem plnění nejbližší následující pracovní den. (Předpokládaný termín předání dokumentace a ukončení prací v rámci 1. etapy je 31.5.2019).

- Výkon činnosti autorského dozoru (dále také „2. etapa“) bude zahájen současně se zahájením realizace stavebních prací a ukončen vydáním kolaudačního rozhodnutí případně kolaudačního souhlasu.

III.

Cena díla

- Celková cena díla je stanovena na základě dohody obou smluvních stran ve výši 171 000,- CZK (slovy: Stosedmdesátjednatisíc korun českých) bez DPH.

Celková cena vychází z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje.

Celková   cena  díla  zahrnuje   výkon  autorského dozoru  v  předpokládaném  rozsahu 10 jednání a 60 hodin. V případě, že bude výkon autorského dozoru za podmínek uvedených v této smlouvě proveden v jiném rozsahu, bude celková cena upravena dle jednotkových cen uvedených v odst. 2 tohoto článku.

- Rozpis celkové ceny díla:

1. etapa

- Cena    za    zpracování    dokumentace    stavby    včetně    poskytování  vysvětlení 110 000,- CZK (slovy: Stodesettisíc korun českých) bez DPH.

- Cena za zpracování geotechnického průzkumu 25 000,- CZK (slovy: Dvacetpěttisíc

korun českých) bez DPH.

2. etapa

Skutečná cena za výkon autorského dozoru bude vypočtena na základě hodinové sazby a skutečného počtu hodin provádění AD + cestovní náklady.

- Cena výkonu autorského dozoru 550,- CZK/1 hodinu bez DPH

- Cestovní náklady autorského dozoru 300,- CZK/1 jednání bez DPH

- Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Součástí ceny díla jsou i práce, které v této smlouvě výslovně uvedené nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich věděl nebo vědět mohl a měl.

- Nebude-li některá část díla v důsledku méněprací provedena, bude celková cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny.

IV.

Platební a daňové podmínky

- Úhrada ceny bude provedena v české měně po řádném dokončení a předání jednotlivých etap díla (dílčí plnění), a to bezhotovostně převodním příkazem na základě daňového dokladu se splatností 30 dnů od jeho vystavení, na účet zhotovitele.

- 1. etapa bude uhrazena po řádném předání konečné a bezvadné verze dokumentace stavby

- 2. etapa bude uhrazena po jejím řádném ukončení dle čl. II. odst 1. písm. b) této smlouvy

- Daňové doklady za poskytnutá plnění budou doručeny do sídla objednatele osobně, držitelem poštovní licence anebo na e-mail: fakturyodra@diamo.cz, nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.

- Neobsahuje-li daňový doklad dohodnuté náležitosti dle článku IV. odst. 6. smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo daňový doklad do data splatnosti vrátit. Nová lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů ode dne převzetí opraveného daňového dokladu objednatelem.

- Dílo bude provedeno bez zálohové platby.

- Daň z přidané hodnoty bude účtována a fakturována ve výši a sazbě dle obecně závazných předpisů platných v okamžiku zdanitelného plnění.

- Vystavené daňové doklady budou mít náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a dále budou obsahovat:

- číslo smlouvy zhotovitele i objednatele, název akce „Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru sanačně rekultivační stavby „Úprava pozemků v Petřvaldě – lokalita U Bužkovce“

- údaj o evidenci, na základě které zhotovitel podniká, včetně spisové značky

- rozsah a předmět plnění včetně CPV, CZ-CPA

- zápis o předání a převzetí díla, nebo dílčího plnění podepsaný oběma stranami včetně soupisu provedených prací

- datum zdanitelného plnění ke dni předání a převzetí provedených prací.

- V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli za předmět smlouvy částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez DPH zhotoviteli a částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

- Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu uvedené u jeho subjektu v úvodní části této smlouvy je číslem účtu, které je zveřejněno správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku splatnosti ceny za předmět plnění nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel provede změnu čísla účtu u svého správce daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto skutečnost neprodleně a před splatností ceny za předmět plnění dle této smlouvy písemně oznámit objednateli a na tento účet uhradí objednatel předmět plnění. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu uvedené u jeho subjektu v úvodní části této smlouvy, případně jiné číslo účtu nahlášené písemně zhotovitelem objednateli, je účet vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. V případě, že v okamžiku splatnosti ceny za předmět plnění této smlouvy bude správcem daně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup jiné číslo účtu, než je číslo účtu uvedené v této smlouvě, nebo číslo účtu dodatečně písemně oznámené zhotovitelem objednateli a celková výše úhrady za předmět plnění překračuje částku uvedenou v § 109 odst. 2 písm. c) zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli za předmět plnění částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez DPH zhotoviteli a částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

V.

Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv termín uvedený v čl. II. odst. 1. písm. a) této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vadu ve lhůtě uvedené v čl. VIII. odst. 3, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

- Způsobí-li vada projektové dokumentace, zjištěná při následné realizaci projektu, zvýšení nákladů, uhradí tyto náklady zhotovitel v plné výši. Zhotovitel potvrzuje, že je pro tyto případy pojištěn.

- Nebude-li zhotovitel vykonávat AD v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý takový případ.

- Vznikne-li z této smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tuto pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze se souhlasem objednatele. V případě porušení tohoto ustanovení je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10 % z předmětné pohledávky ve prospěch objednatele.

- Ujednáním o smluvní pokutě dle předchozích odstavců tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

VI.

Způsob převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně jeho dokončením a předáním objednateli.

- Oprávněnými osobami ve věcech technických vč. převzetí díla jsou za objednatele pověřeni:

xxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Za zhotovitele je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx tel: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

- V případě, že předání předmětu díla bude připraveno před sjednaným termínem, vyzve zhotovitel písemně objednatele k jeho převzetí nejméně 5 pracovních dnů předem.

- O předání a převzetí jednotlivých etap bude mezi stranami sepsán zápis, který bude oboustranně podepsán. Zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech.

- Objednatel není povinen převzít od zhotovitele dílo, které vykazuje vady.

VII.

Podmínky provádění díla

- Zhotovitel prohlašuje, že pro zhotovení předmětu díla má předepsanou odbornou kvalifikaci, a že pracovníci, podílející se na provádění díla, jsou po odborné stránce plně způsobilí požadované práce provádět, a že předmět díla není plněním nemožným.

- Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, s odbornou péčí a zájmy objednatele.

- Zhotovitel bude průběžně (na kontrolních dnech případně emailovou komunikací) informovat objednatele o stavu rozpracovanosti dokumentace stavby.

- Zhotovitel je při provádění díla povinen poskytnout objednateli maximální součinnost a spolupráci při projednávání zpracovávaných dokumentací s dotčenými orgány a organizacemi, zejména operativní přípravu požadovaných textových i grafických podkladů pro projednání a účast na projednávání dle požadavků objednatele.

- Zhotovitel se může odchýlit od pokynů objednatele jen, je-li to nezbytné v zájmu objednatele, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat objednatele.

- Zhotovitel je vlastníkem díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho převzetí objednatelem.

- V případě, že zhotovitel bude zajišťovat provedení díla formou částečné poddodávky, zajistí k tomuto předem souhlas objednatele a doloží subjekt poddodavatele.

- Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytnout dílo jiným osobám. Objednatel je oprávněn užít dílo i k jinému účelu, než vyplývajícímu ze smlouvy.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruční podmínky

- Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy, ČSN, EN ČSN, nebo vykazuje vlastnosti pro něj neobvyklé, není úplné či realizovatelné.

- Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo provedené dle této smlouvy bezplatnou záruku za jakost v délce 60 měsíců od data uvedeného v zápise o odevzdání a převzetí díla. Záruční doba však neskončí před uplynutím realizace projektu, který bude realizován na základě projektové dokumentace zpracované dle této smlouvy.

- Vady zjištěné při převzetí díla nebo později v záruční době, je zhotovitel povinen odstranit do 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud tak v tomto termínu neprovede, má objednatel bez ztráty záruk právo zadat odstranění vad jiné firmě, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel je povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady proplaceny zpětně objednatelem.

IX.

Zvláštní ustanovení

- Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy bezplatnou výhradní licenci k dílu či jeho části ve smyslu ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku, jakož i výslovný souhlas ke všem způsobům užití díla nebo jeho části v neomezeném rozsahu. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí, aby dílo či jeho jakákoli část bylo v souladu s platnými právními předpisy zveřejněno, užíváno, upravováno či měněno, zpracováno včetně podkladů, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel jakožto poskytovatel licence výslovně souhlasí.

X.

Ostatní ujednání

- Smlouva může být měněna po vzájemné dohodě smluvních stran na základě písemných vzestupně číslovaných dodatků.

- Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech, kdy tak stanoví zákon, anebo v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- prodlení s provedením nebo zahájením díla (jeho části) o více než 15 dnů

- prohlášení úpadku na zhotovitele nebo jeho vstup do likvidace

- nedodržení právních předpisů, které se týkají předmětu díla

- jestliže u některé ze smluvních stran či v jeho dodavatelském řetězci bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům

- prodlení objednatele s úhradou ceny díla o více než 45 dnů, ačkoliv byl na tuto skutečnost zhotovitelem opakovaně písemně upozorněn

- Zhotoviteli je znám stav předmětu smlouvy a okolnosti spojené s realizací smlouvy.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.

- Oprávnění zástupci smluvních stran svými podpisy potvrzují závaznost této smlouvy a stvrzují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle.

- Skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně případných dodatků bude objednatelem zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

- Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

- V Ostravě dne:	Ve Zlíně dne:

- Objednatel :	Zhotovitel:

- ………………………………………..             	…………………………………….

- Ing. Josef Havelka                                                 	RNDr. Oldřich Fišer

- vedoucí odštěpného závodu ODRA                            	jednatel společnosti