Dodatek č. 3 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 1/001/2016

č. smlouvy objednatele: 8/2016

Název díla:

Prunéřovský p., ř. km 1,014-1,750

- pomístní opravy spárování a kaveren

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora:	Ing. Miroslava Vondrová

tel. 606 757 475, e-mail: vondrova@poh.cz

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.

Spořická 4965, 430 01 Chomutov

IČ:	477 85 977

DIČ:					      CZ477 85 977

zastoupený:	Eduardem Malinou, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních:	Eduard Malina, jednatel

zástupce ve věcech technických:	David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037

stavbyvedoucí:	Eduard Malina

manager stavby:	Jaroslav Kalauz

tel. č. 608 555 032, e-mail: j.kalauz@trsstav.cz

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	21400-441/0100

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:	změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace dalších změn předmětu plnění.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 20. 10. 2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla:		původně     25.10.2016

nově 	       20.12.2016

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 10.11.2016			V Chomutově dne 09.11.2016

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík					Eduard Malina

investiční ředitel 					jednatel

Povodí Ohře, státní podnik 				TRANS-REGION-STAV s.r.o.