Dnešního dne měsíce a roku uzavřeli níže uvedení

S m l o u v u  o  d í l o

uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

v platném znění (dále jen „obč.zák.“)

pod pořadovým číslem  1-18-46

Objednatel:	  				Základní škola Praha 7, Korunovační 8

se sídlem:					Korunovační 8/164, 170 00  Praha 7

IČ:					61389820

DIČ:                                                                      CZ61389220

zastoupený:				Mgr. Tomášem Komrskou, ředitelem školy

Škola je uvedena v Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES, výpis tvoří přílohu této smlouvy č. 1.

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Mgr. Tomáš Komrska

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  Mgr. Tomáš Komrska

a

Zhotovitel:					STADORE spol. s r.o.

se sídlem:					Na Skuhrovci 794, 251 64 Mnichovice

IČ:					01602314

DIČ:					CZ01602314

bankovní spojení:			             KB.a.s

číslo účtu:					107-4702790287/0100

zastoupený:					Milanem Klímou, jednatelem společnosti

Firma je vedena v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C , vložka 208999

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:		Milan Klíma

odpovědná osoba - stavbyvedoucí:			Milan Klíma

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Milan Klíma

I.

Předmět díla

Předmětem této smlouvy je  dodávka a montáž 3 kusů atyp. terasového sezení pro děti na pozemku dvora  z materiálu Woodplastic  na adrese ZŠ Korunovační , Korunovační 8 / 164, Praha 7  (dále jen dílo) na náklad a nebezpečí zhotovitele, přičemž rozsah dodávek a výkonů, které budou zhotovitelem provedeny, je stanoven soupisem objednatelem objednaných prací za ceny, uvedené v nabídce zhotovitele, která je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit jeho cenu za níže uvedených podmínek.

II.

Místo plnění

Místem provádění díla bude v objektu na adrese:	ZŠ Korunovační, Korunovační 8/164, Praha 7

Zde se bude dílo i přejímat.

III.

Podklady a písemnosti

Objednatel při podpisu smlouvy předložil tyto doklady a písemnosti:

Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje převzetí těchto dokladů a písemností.

IV.

Doba plnění

Objednatel předá zhotoviteli prostory, staveniště za účelem provedení díla dne:

V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli prostory, staveniště v dojednaném termínu, pokud nebude dohodnuto nic jiného, prodlužuje se termín dokončení díla dle této smlouvy o stejný počet dní, po který trvalo prodlení objednatele s předáním prostor, staveniště. Nepředání prostor, staveniště v termínu uvedeném v tomto článku se považuje za hrubé porušení smlouvy.

Termín zahájení:	 20.7.2018

Termín předání:	31.8.2018

V.

Cena díla

Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit včas za provedené dílo cenu ve výši:

CELKEM bez DPH:	58.566,- Kč

DPH bude účtováno dle platné legislativy, ke dni vzniku zdanitelného plnění.

V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, materiál, poplatky, náklady na dopravu hmot i osob a jiné náklady, nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla. Viz cenová nabídka z 11.7.2018 ( příloha č.1 )

VI.

Splatnost ceny díla

Cena díla bude objednatelem hrazena zhotoviteli takto:

Dílčí faktura č. 1 se splatností ihned po vystavení ve výši 30.000,- Kč + DPH..

Doplatek ceny, po odpočtu dílčí faktury, se objednatel zavazuje zaplatit nejpozději do 14 dnů na základě konečné faktury předložené zhotovitelem po řádném převzetí díla objednatelem (viz článek X ).

Za prodlení s placením peněžitých závazků ze strany objednatele se sjednává smluvní úrok ve výši 0,05 % denně. V závěrečné faktuře je zhotovitel díla oprávněn započítat případný úrok z prodlení a smluvní pokutu.

Proti částce uvedené v závěrečné faktuře je objednatel oprávněn započítat případný úrok z prodlení, případnou slevu z díla, či smluvní pokutu.

VII.

Staveniště, stavební deník a vícepráce

Objednatel předá protokolárně zhotoviteli prostory, staveniště ve lhůtě sjednané v této smlouvě. Zhotovitel povede o pracích prováděných v rámci provádění díla dle této smlouvy stavební deník s denními záznamy.

Vícepráce budou provedeny na základě písemného objednání objednatele ve stavebním deníku, co do rozsahu a specifikace a písemného odsouhlasení zhotovitelem přímo ve stavebním deníku.

Na základě objednávky víceprací ve stavebním deníku bude mezi stranami v souladu s touto objednávkou sepsán dodatek této smlouvy. Tento dodatek se stává nedílnou součástí této smlouvy.

Vícepráce budou účtovány samostatně, po jejich odsouhlasení a provedení, na základě faktur vystavených zhotovitelem objednateli. Splatnost těchto faktur se sjednává na 7 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

VIII.

Spolupůsobení objednatele

Objednatel poskytne zhotoviteli volný přístup do prostory, staveniště, zajistí skladovací prostory pro materiál zhotovitele a poskytne zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost směřující k bezproblémovému zhotovení díla.

IX.

Vlastnické právo k dílu

Vlastnické právo je mezi účastníky smlouvy ujednáno tak, že vlastníkem materiálů a movitých věcí použitých k vytvoření díla a veškerých objednaných věcí instalovaných zhotovitelem je do zaplacení celé ceny díla zhotovitel.

K okamžiku zaplacení celé ceny díla přechází rovněž na objednatele nebezpečí škody na těchto materiálech, movitých věcech a dalších věcí instalovaných zhotovitelem v prostorách v rámci provádění díla.

X.

Předání díla

Po dokončení díla, při jeho předání objednateli, bude sepsán záznam (Zápis o předání a převzetí díla), ve kterém objednatel uvede a zhotoviteli vytkne všechny zjevné vady díla, které zhotovitel neprodleně odstraní dle technických možností. Tyto vady musí písemně uplatnit v zápise o dokončení díla. Na zjevné vady zjištěné později nebude brán zřetel, vyjma vad v rámci reklamace.

Po odstranění všech vad uvedených ve shora uvedeném zápise, zhotovitel vyzve objednatele k převzetí a potvrzení o odstranění vad na díle.

V den předání díla předá zhotovitel veškeré atesty, doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy apod., jejichž provedení bylo nezbytné pro řádné dokončení díla. Podle příslušných právních předpisů nebo pokud jejich provedení předepisují technické normy v závazné části normy.

XI.

Kvalita prací a záruka za dílo a reklamace

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající závazné části normy, účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám.

Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené neodbornou obsluhou nebo údržbou prováděnou objednatelem v rozporu s provozními předpisy nebo návody k obsluze.

Záruční doba je sjednána na dobu 36 měsíců a počíná běžet dnem předání díla. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby, s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel.

U strojních a speciálních dodávek se poskytuje záruka na dobu stanovenou záručním listem výrobce. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby.

Případnou reklamaci vady na předmětu plnění po převzetí díla, dle této smlouvy, je objednatel díla povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění vady, a to písemnou formou na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Zhotovitel je povinen bezplatně tuto vadu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení reklamace nebo do 21 dnů písemně sdělit objednateli důvody, pro které zhotovitel reklamaci odmítá. Pokud objednatel bude trvat na reklamaci a zhotovitel ji bude považovat za neoprávněnou, musel by se objednatel obrátit na soud.

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v této smlouvě nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, objednatel uplatní slevu, nebo zadá provedení oprav jinému zhotoviteli-opravci a cenu jeho plnění uhradí původní zhotovitel.

Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

XII.

Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:

Při nedodržení smluveného termínu předání díla zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení, nejvýše však 5% z ceny díla..

Při prodlení s vyklizením staveniště ve lhůtě dohodnuté po ukončení díla zaplatí zhotovitel objednateli pokutu 500 Kč za každý den prodlení.

V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

Při prodlení s placením dílčích nebo konečné faktury objednatel zaplatí pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z dlužné částky.

Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

Stranami smlouvy bylo ujednáno, že za podstatné porušení smlouvy, při kterém druhá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit se považuje

- vyhlášení konkursu na majetek kterékoliv ze smluvních stran,

- nezaplacení dílčích faktur od uplynutí smluveného termínu placení,

- bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 17 dnů,

- prodlení s plněním díla delším než 30 dnů,

- opakované nesplnění podmínek orgánů statní správy, na které byl zhotovitel prokazatelně upozorněn.

- bezdůvodné nepřevzetí díla objednatelem po jeho dokončení a odstranění vad v termínu stanoveném touto smlouvou.

Při podstatném porušení smlouvy jsou strany oprávněny od smlouvy okamžitě odstoupit.

Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi na díle mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla.

Při odstoupení zhotovitele od této smlouvy z důvodu prodlení objednatele s placením ceny díla, se vzájemné vztahy řídí ustanovením Obč. zák. č. 89/2012 Sb  platném znění.

Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu této smlouvy.

Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od této smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty k dodatečnému plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.

Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XIV.

Ostatní ujednání

Účastníky bylo výslovně ujednáno, že vzájemné vztahy se řídí českým právem, Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb v platném znění.

Účastníky této smlouvy bylo výslovně ujednáno, že v případě soudního sporu se stanoví obecným soudem soud v sídle zhotovitele uvedeném v záhlaví této smlouvy.

Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, a to formou dodatku. Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nebyly ani při veškeré odborné péči zhotovitele předvídatelné, musí být dohodnuto jejich provedení i cena.

Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena smluvními stranami, jsou právně neúčinná.

Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými smluvními stranami.

Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou.

Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při, doručování poštou, pokud není doručeno osobně, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku.

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

XV.

Výslovné prohlášení objednatele

Objednatel výslovně prohlašuje, že ovládá český jazyk slovem a písmem, nežádá přeložení smlouvy ani korespondence z této smlouvy do mateřského jazyka. Výslovně prohlašuje, že veškerou korespondenci povede v jazyce českém. V případě vlastní potřeby prohlašuje, že si na vlastní náklady a vlastní riziko zajistí případný překlad veškerých písemností plynoucích z této smlouvy.

XVI.

Závěrečná ujednání

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, přičemž každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, či jiným způsobem vynucena, na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zajistí objednatel do 30 dnů od podpisu smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy a konstatují, že ve smlouvě nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Jakékoliv změny v předmětu plnění, termínu dodání, ceně plnění či jiných náležitostí vyplývajících z této smlouvy lze provést až po odsouhlasení a uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Dodavatel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části třetí osobu bez písemného souhlasu objednatele.

Objednatel je v postavení správce osobních údajů, subjektu, kterému je zpracování určeno zákonem, a to zejména čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR tzv. zpracování před uzavřením smlouvy, resp. v souladu s písm. c) ve spojení se ZZVZ zpracování, jenž je nezbytné pro splnění právní povinnosti.

Dodavatel se zavazuje, že při provádění díla pro kupujícího neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Práva a povinnosti smluvních stran, výslovně v této smlouvě neupravená, se řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje být po celou dobu trvání této smlouvy pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za způsobenou škodu ve výši alespoň 200.000,- Kč a trvání tohoto pojištění kdykoli na vyzvání objednateli prokázat.

V Praze dne:

____________________________				____________________________

zhotovitel							objednatel

Příloha 1: Cenová nabídka ze dne 11.7.2018