fy ton

SMLOUVA O DÍLO

| Zadavatel: | Základní škola Opava, Vrchní 19, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Sídlo: | Vrchní 19, 747 05 Opava |
| Zastoupení: | Mgr. Roman Podzemný- ředitel |
| IČ: | 70999325 |
| Kontaktní osoba: | Mgr. Roman Podzemný- ředitel |
| Email: | zs-vrchni@volny.cz |
| Telefon: | 775 291 654 |

Jako objednatel

| Uchazeč (jméno a příjmení/název): | KUBNYs.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo/místo podnikání: | Strahovice 21, 747 24 Strahovice |
| Zastoupení: | Miroslav Kubný |
| Jednající ve věcech technických: | Miroslav Kubný |
| IČ: | 06655971 |
| DIČ: | CZ06655971 |
| Bankovní spojení: | ČSOB Ostrava |
| Č. účtu: | 282055690/0300 |
| Telefon: | 776 853 500 |
| E-mail: | kubny@kubny.cz |

Jako zhotovitel

II. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí řádným způsobem s řádnou péčí ve sjednané době pro objednatele dílo: „Výměna plastových oken, Vrchní 32“ v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).

- Objednatel se zavazuje v průběhu realizace poskytnout veškerou součinnost vyplývající z této smlouvy a dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

- Zhotovitel prohlašuje:

- že se seznámil s předmětem a rozsahem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a plnění této smlouvy, a zahrnul veškeré náklady do kompletní kalkulace ceny,

- že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné,

- že se seznámil s dokumentací veřejné zakázky, ke které se dílo dle této smlouvy realizuje,

- že prověřil místní podmínky plnění a realizace díla.

- Zhotovitel se zavazuje:

- provést dílo osobně,

- opatřit vše, co je k provedení díla potřeba.

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla v průběhu trvání této smlouvy.

- Termín a místo plnění

- Termín plnění: maximálně do 20.8.2018

- Místo plnění: Základní škola Opava, Vrchní, příspěvková organizace

- Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla bude posunut jen v následujících případech:

- neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele (zejména smluvené součinnosti, atd.)

- pozastavení prací z dalších důvodů ležících na straně objednatele, (které nejsou důsledkem neplnění závazků zhotovitelem)

Ve výše uvedených případech se termíny posunují: o dobu trvání překážky na straně objednatele, o dobu trvání vyšší moci, o dobu trvání překážky z titulu prodloužení správních lhůt či absence pravomocných správních rozhodnutí, o dobu nutnou k provedení dodatečných prací. V případě, že dojde z některého výše uvedeného důvodu k přerušení provádění díla, připočte se k době, o niž se má termín dokončení posunout, po dohodě obou smluvních stran také doba, která bude nezbytně nutná ke znovuzahájení všech smluvených prací a dodávek na díle. Došlo-li v důsledku vyšší moci k poškození či zničení části díla, která již byla zhotovitelem provedena, připočte se k této době také lhůta nutná k novému provedení či opravě této části díla. O okolnostech, které mají za následek posunutí termínů, uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku za účelem včasného zajištění příslušných opatření.

- Cena díla a platební podmínky

- Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit smluvní cenu sjednanou na základě ocenění objednatelem předloženého výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu, která činí:

Cena díla bez DPH	148 227,80 Kč

DPH 21 %	31 127,80 Kč

Cena díla vč. DPH	179 355,60 Kč

- Cena výše uvedená je nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla dle této smlouvy po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla nezbytné k provedení kompletního a funkčního díla. Cena díla bude uhrazena na základě soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem po řádném dokončení díla.

- Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku zhotovitel.

- Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla.

- Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na čistotu stávajících komunikací a ploch. Zhotovitel je povinen chránit a nepoškodit stávající konstrukce a prvky). Pokud dojde činností zhotovitele k jejich poškození, je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést uvedení do původního stavu.

- Zhotovitel se zavazuje k spolupůsobení při kontrolách kontrolních orgánů.

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců. Po dobu záruční doby zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou.

- Předání a převzetí díla

- Zhotovitel vyzve (nejpozději v poslední den termínu plnění) objednatele k předání díla.

- Objednatel převezme provedené dílo v místě plnění.

- O předání a převzetí provedeného díla sepíší smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady objednatele.

- Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

Vlil. Sankce

- V případě prodlení Zhotovitele s termíny plnění díla dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

- Pokud Zhotovitel nevyklidí místo realizace díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatí částku 500,- Kč vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

- Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu příp. úroku z prodlení.

IX. Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

- Součástí této smlouvy jsou podmínky, práva a povinnosti dle příslušné dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku. V případě rozporu ujednání této smlouvy s uvedenými dokumenty nebo s obchodními podmínkami objednatele, má přednost tato smlouva.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:

• položkový rozpočet

V Opavě dne:

za zhotovitele:

za objednavatele:

KUBNY

Výplně stavebních otvorů, okna a dveře , brány , závory , garážová vrata , stínící technika , síta proti hmyzu , markýzy , řezání plastových parapetů na počkání, zednické práce, vstřikování termoplastů

Cenová nabídka: Škola Opava Vrchní	1.třída

Na základě Vaší poptávky Vám zasíláme cenovou nabídku na plastová okna z německého profilu Softline 82 MD, 7-ti komorový systém o šířce 82mm a dvojitým těsněním,ocelová výztuha, podkladový profil, zasklení 4- 12-412-4 Argon, kování Roto,U =1,1 W/m2K. Mikroventilace u oken OS.

Dne: 11.7.2018

1760x2040

bílá/bílá

4-12-4-12-4

2

13 220,00 Kč

26 440,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

Okno:	O/S/OS/S

Barva:

Sklo:

Kusy:

Cena/ks:

Cena celkem za okna:

Žaluzie 4HIT Síto proti hmyzu:

V ceně oken promítnuta sleva 30% !!!

| Cena za okna bez DPH - barva: | bílá/bílá | ks: 2 | 26 440,00 Kč |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Doplňky |  | Cena/MJ MJ | počet | Celkem bez DPH |
| Parapet vnější pozin] Š:300 | barva: zl.dub | 399,00 Kč bm |  | 1 588,00 Kč |
| Koncovky |  | 40,00 Kč ks |  | 160,00 Kč |
| Parapet vnitřní plast: š.: 500 | barva: bílá | 479,00 Kč bm |  | 2 354,00 Kč |
| Žaluzie | barva: | ks |  | 0,00 Kč |
| Síta proti hmyzu | barva: | 0,00 Kč ks |  | 0,00 Kč |
| Celkem za doplňky |  |  |  | 4 102,00 Kč |
| Služby |  | Cena/MJ MJ | počet | Celkem bez DPH |
| Demontáž původních oken |  | 100,00 Kč ks | 2 | 200,00 Kč |
| Montáž nových oken |  | 299,00 Kč m2 | 7,19 | 2 150,00 Kč |
| Montáž oken do lm2 |  | 300,00 Kč ks |  | 0,00 Kč |
| Montáž nových dveří |  | 1 500,00 Kč ks |  | 0,00 Kč |
| Zednické práce |  | 250,00 Kč bm | 15,2 | 3 800,00 Kč |
| Montáž PVC parapetů |  | 100,00 Kč bm | 3,6 | 360,00 Kč |
| Montáž pozink. parapetů |  | 110,00 Kč bm | 3,6 | 396,00 Kč |
| Odvoz ekologického odpadu |  | 50,00 Kč ks | 2 | 100,00 Kč |
| Celkem za služby |  |  |  | 7 006,00 Kč |

37 548,00 Kč 7 885,00 Kč

0,00 Kč

Výše zálohy při podpisu závazné objednávky

Platební podmínky:

70% zálohová platba předem, při podpisu kupní smlouvy nebo s vystavením závazné

objednávky. Doplatek při odběru ve výrobě v případě montáže doplatek po provedení montáže. Na naše výrobky zajišťujeme záruční a pozáruční servis.

Termín dodánúDo 4 až 8 týdnů od zaplacení zálohy. V případě montáže naší firmou se montáž provádí následující týden nebo dle smlouvy.

Cenová nabídka má platnost 1 měsíc, je vypracována zdarma a je nezávazná. V případě, že s nabídkou souhlasíte, kontaktujte naši firmu. S dostatečným předstihem Vám bude zaslán návrh smlouvy o dílo. Budete-li mít jakékoliv další dotazy nebo připomínky, naši pracovníci jsou Vám plně k dispozici. Těšíme se na Vaši objednávku.

Na naše výrobky Vám poskytujeme následující záruky:

- na kování při dodržení záručních podmínek	5 let

- na funkčnost dle norem ČSN 746101, ČSN 730540-2, A235

ČSN EN 12207, ČSN EN 12208 a ČSN EN 12210	2 roky

- na stálobarevnost profilů rámů a křídel	5 let

- na stálost fyzikálních vlastností skla	5 let

- na prováděné práce naší firmou	2 roky

- na příslušenství oken a dveří (venkovní a vnitřní parapety, okenní a dveční kliky, stavěče, zavírače, dveřní výplně, žaluzie, sítě, rolety, dopisní vhozy, kukátka, klepadla, vložky GUARD, větrací mříže, moduly zvonkových a hovorových zařízení, antické ozdobné lišty)	2 roky

KUBNY

Výplně stavebních otvorů, okna a dveře , brány , závory , garážová vrata , stínící technika , síta proti hmyzu , markýzy , řezání plastových parapetů na počkání, zednické práce, vstřikování termoplastů

Cenová nabídka: Škola Opava Vrchní	2.třída

Na základě Vaší poptávky Vám zasíláme cenovou nabídku na plastová okna z německého profilu Softline 82 MD, 7-ti komorový systém o šířce 82mm a dvojitým těsněním,ocelová výztuha, podkladový profil, zasklení 4- 12-4-12-4 Argon, kování Roto,U =1,1 W/m2K. Mikroventilace u oken OS.

Dne: 11.7.2018

1760x2040

bílá/bílá

4-12-4-12-4

3

13 220,00 Kč 39 660,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

Okno:	O/S/OS/S

Barva:

Sklo:

Kusy:

Cena/ks:

Cena celkem za okna:

Žaluzie 4HIT Síto proti hmyzu:

V ceně oken promítnuta sleva 30% !!!

| Cena za okna bez DPH - barva: | bílá/bílá | ks: 3 |  | 39 660,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Doplňky |  | Cena/MJ MJ | počet | Celkem bez DPH |
| Parapet vnější pozinl Š:300 | barva: zl.dub | 399,00 Kč bm |  | 2 382,00 Kč |
| Koncovky |  | 40,00 Kč ks |  | 240,00 Kč |
| Parapet vnitřní plast: š.: 500 | barva: bílá | 479,00 Kč bm |  | 2 716,00 Kč |
| Žaluzie | barva: | ks |  | 0,00 Kč |
| Síta proti hmyzu | barva: | 0,00 Kč ks |  | 0,00 Kč |
| Celkem za doplňky |  |  |  | 5 338,00 Kč |
| Služby |  | Cena/MJ MJ | počet | Celkem bez DPH |
| Demontáž původních oken |  | 100,00 Kč ks | 3 | 300,00 Kč |
| Montáž nových oken |  | 299,00 Kč m2 | 10,78 | 3 223,00 Kč |
| Montáž oken do lm2 |  | 300,00 Kč ks |  | 0,00 Kč |
| Montáž nových dveří |  | 1 500,00 Kč ks |  | 0,00 Kč |
| Zednické práce |  | 250,00 Kč bm | 22,8 | 5 700,00 Kč |
| Montáž PVC parapetů |  | 100,00 Kč bm | 5,4 | 540,00 Kč |
| Montáž pozink. parapetů |  | 110,00 Kč bm | 5,4 | 594,00 Kč |
| Odvoz ekologického odpadu |  | 50,00 Kč ks | 3 | 150,00 Kč |

Celkem za služby	10 507,00 Kč

55 505,00 Kč 11 656,00 Kč

0,00 Kč

Výše zálohy při podpisu závazné objednávky

Platební podmínky:

70% zálohová platba předem, při podpisu kupní smlouvy nebo s vystavením závazné

objednávky. Doplatek při odběru ve výrobě v případě montáže doplatek po provedení montáže. Na naše výrobky zajišťujeme záruční a pozáruční servis.

Termín dodání:Do 4 až 8 týdnů od zaplacení zálohy. V případě montáže naší firmou se montáž provádí následující týden nebo dle smlouvy.

Cenová nabídka má platnost 1 měsíc, je vypracována zdarma a je nezávazná. V případě, že s nabídkou souhlasíte, kontaktujte naši firmu. S dostatečným předstihem Vám bude zaslán návrh smlouvy o dílo. Budete-li mít jakékoliv další dotazy nebo připomínky, naši pracovníci jsou Vám plně k dispozici. Těšíme se na Vaši objednávku.

Na naše výrobky Vám poskytujeme následující záruky:

- na kování při dodržení záručních podmínek	5 let

- na funkčnost dle norem ČSN 746101, ČSN 730540-2, A235

ČSN EN 12207, ČSN EN 12208 a ČSN EN 12210	2 roky

- na stálobarevnost profilů rámů a křídel	5 let

- na stálost fyzikálních vlastností skla	5 let

- na prováděné práce naší firmou	2 roky

- na příslušenství oken a dveří (venkovní a vnitřní parapety, okenní a dveční kliky, stavěče, zavírače, dveřní výplně, žaluzie, sítě, rolety, dopisní vhozy, kukátka, klepadla, vložky GUARD, větrací mříže, moduly zvonkových a hovorových zařízení, antické ozdobné lišty)	2 roky

KUBNY

Výplně stavebních otvorů, okna a dveře , brány , závory , garážová vrata , stínící technika , síta proti hmyzu , markýzy , řezání plastových parapetů na počkání, zednické práce, vstřikování termoplastů

Cenová nabídka: Škola Opava Vrchní	wc chlapci+dívky+kumbál

Na základě Vaší poptávky Vám zasíláme cenovou nabídku na plastová okna z německého profilu Softline 82 MD, 7-ti komorový systém o šířce 82mm a dvojitým těsněním,ocelová výztuha, podkladový profil, zasklení 4- 12-4-12-4 Argon, kování Roto,U =1,1 W/m2K. Mikroventilace u oken OS.

Dne: 11.7.2018

| Okno: OS | 870x870 |
| --- | --- |
| Barva: | bílá/bílá |
| Sklo: | 4-12-4-12-4 |
| Kusy: | 4 |
| Cena/ks: | 3 940,00 Kč |
| Cena celkem za okna: | 15 760,00 Kč |
| Žaluzie 4HIT | 0,00 Kč |
| Síto proti hmyzu: | 0,00 Kč |
| Okno: OS | 870x1150 |
| Barva: | bílá/bílá |
| Sklo: | 4-12-4-12-4 |
| Kusy: | 3 |
| Cena/ks: | 4 150,00 Kč |
| Cena celkem za okna: | 12 450,00 Kč |
| Žaluzie 4HIT | 0,00 Kč |
| Síto proti hmyzu: | 0,00 Kč |
| Okno: OS | 1170x1170 |
| Barva: | bílá/bílá |
| Sklo: | 4-12-4-12-4 |
| Kusy: | 1 |
| Cena/ks: | 4 580,00 Kč |
| Cena celkem za okna: | 4 580,00 Kč |
| Žaluzie 4HIT | 0,00 Kč |
| Síto proti hmyzu: | 0,00 Kč |

V ceně oken promítnuta sleva 30% !!!

| Cena za okna bez DPH - barva: | bílá/bílá | ks: 8 | 32 790,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Doplňky |  | Cena/MJ MJ počet | Celkem bez DPH |
| Parapet vnější pozin] S:300 | barva: zl.dub | 399,00 Kč bm | 6 352,00 Kč |
| Koncovky |  | 40,00 Kč ks | 640,00 Kč |
| Parapet vnitřní plast: š.: 300 | barva: bílá | 300,00 Kč bm | 2 394,00 Kč |
| Žaluzie | barva: | ks | 0,00 Kč |

| Celkem za doplňky |  |  | 9 386,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Služby | Cena/MJ MJ | počet | Celkem bez DPH |
| Demontáž původních oken | 100,00 Kč ks | 8 | 800,00 Kč |
| Montáž nových oken | 299,00 Kč m2 | 4,37 | 1 307,00 Kč |
| Montáž oken do lm2 | 300,00 Kč ks | 4 | 1 200,00 Kč |
| Montáž nových dveří | 1 500,00 Kč ks |  | 0,00 Kč |
| Zednické práce | 250,00 Kč bm | 30,8 | 7 700,00 Kč |
| Montáž PVC parapetů | 100,00 Kč bm | 7,58 | 758,00 Kč |
| Montáž pozink. parapetů | 110,00 Kč bm | 7,58 | 833,80 Kč |
| Odvoz ekologického odpadu | 50,00 Kč ks | 8 | 400,00 Kč |
| Celkem za služby |  |  | 12 998,80 Kč |
| Celkem za zakázku bez DPH |  |  | 55 174,80 Kč |
| DPH 21% |  |  | 11 586,80 Kč |
| Celkem za zakázku s DPH |  |  | 66 761,64 Kč |

barva:

0,00 Kč ks

0,00 Kč

Výše zálohy při podpisu závazné objednávky

0,00 Kč

Platební podmínky:

70% zálohová platba předem, při podpisu kupní smlouvy nebo s vystavením závazné

objednávky. Doplatek při odběru ve výrobě v případě montáže doplatek po provedení montáže. Na naše výrobky zajišťujeme záruční a pozáruční servis.

Termín dodánúDo 4 až 8 týdnů od zaplacení zálohy. V případě montáže naší firmou se montáž provádí následující týden nebo dle smlouvy.

Cenová nabídka má platnost 1 měsíc, je vypracována zdarma a je nezávazná. V případě, že s nabídkou souhlasíte, kontaktujte naši firmu. S dostatečným předstihem Vám bude zaslán návrh smlouvy o dílo. Budete-li mít jakékoliv další dotazy nebo připomínky, naši pracovníci jsou Vám plně k dispozici. Těšíme se na Vaši objednávku.

Na naše výrobky Vám poskytujeme následující záruky:

- na kování při dodržení záručních podmínek	5 let

- na funkčnost dle norem ČSN 746101, ČSN 730540-2, A235

ČSN EN 12207, ČSN EN 12208 a ČSN EN 12210	2 roky

- na stálobarevnost profilů rámů a křídel	5 let

- na stálost fyzikálních vlastností skla	5 let

- na prováděné práce naší firmou	2 roky

- na příslušenství oken a dveří (venkovní a vnitřní parapety, okenní a dveční kliky, stavěče, zavírače, dveřní výplně, žaluzie, sítě, rolety, dopisní vhozy, kukátka, klepadla, vložky GUARD, větrací mříže, moduly zvonkových a hovorových zařízení, antické ozdobné lišty)	2 roky