Smlouva o dílo ze dne 14. 3. 2018

Smlouva o dílo ze dne 14. 3. 2018

Smlouva o dílo č:

ZL č. 1

ZL č. 1

Změnový list číslo a název:

„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – oznámení záměru EIA“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu

„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – oznámení záměru EIA“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu

Název akce:

Podrobný technický popis změny: V souvislosti s požadavkem na zjištění aktuálního hlukového pozadí ze stávajícího provozu průmyslové zóny Solnice – Kvasiny bude zadáno měření hlukového pozadí jako podkladu pro vypracování oznámení EIA dle zákona č. 100/2001 Sb.

Zdůvodnění změny: Při zpracování podkladů pro oznámení vlivu stavby na životní prostředí byl od Krajské hygienické stanice vznesen požadavek na zjištění aktuálního hlukového pozadí ze stávajícího provozu průmyslové zóny Solnice – Kvasiny. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost nebyla ověřována, je nezbytné změřit aktuální hlukové pozadí na nejméně 3 bodech zástavby domů v Solnici, nejblíže přiléhajících k průmyslové zóně. Tento požadavek nebylo možné dříve předvídat. Bude provedeno změření hlukového pozadí, aby mohla být nastavena hluková studie a stanoveny podmínky pro ochránění obývaných objektů před akustickým tlakem. Tyto skutečnosti budou podkladem pro vypracování oznámení EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. dle platného znění. Termín pro plnění díla byl stanoven od doby předání podkladů pro dokumentaci pro umístění stavby.

Části, které změna ovlivní: Článek 6, odst 1 – Termín plnění Článek 7, odst. 1 - cena díla

Cena podle změny: Cena změny celkem je 25.000,-Kč bez DPH Celková cena díla po změně je tedy 268.000,- Kč bez DPH

Změna projednána na výrobním výboru:

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Jméno:	RNDr. Tomáš Bajer, CSc.	         			Podpis:		...............................................

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum:	……………………

Jméno:			       			Podpis:		…………………………………..