DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

### u z a v ř e n é   d n e   24.  10.  2016

podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami

| OBJEDNATEL: | ### Armádní Servisní, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Zapsaný v obchodním rejstříku u: | ### Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342 |
| Jejímž jménem jedná: | Ing. Martin Lehký – ředitel |
| Sídlo: | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 |
| IČ: DIČ: | 60460580 CZ60460580 |
| Tel.: Fax: | 973 204 090 973 204 092 |
| ID datové schránky: Odpovědní zástupci pro jednání: | dugmkm6 |
| - jednat ve věcech smluvních: | Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 091, fax 973 204 092 |
| - jednat ve věcech technických: | Ing. Luděk Hradecký, tel. 973 204 424, mob. 702 209 660 e-mail: ludek.hradecky@as-po.cz |
| (dále jen „objednatel“) |  |

| ZHOTOVITEL: Zapsaný v obchodním rejstříku u: | SGJW Hradec Králové spol. s r. o. Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4383 |
| --- | --- |
| Zastoupený: | Ing. Jaroslavem Šimůnkem, jednatelem společnosti |
| Sídlo: | Na Důchodě 1674, 500 02 Hradec Králové |
| IČ: DIČ: | 49285092 CZ49285092 |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: | Komerční banka a. s., pobočka Hradec Králové 59508-511/0100 jsgz3x7 |
| Odpovědní zástupci pro jednání: |  |
| - jednat ve věcech smluvních: | Ing. Jaroslav Svoboda, obchodně technický náměstek, tel.: 602 168 161 |
| - jednat ve věcech technických: | Ing. Jan Sedunka, výrobní náměstek, tel.: 602 168 162 |
| (dále jen „zhotovitel“) |  |

Smluvní strany se v souladu s čl. XII. Závěrečná ustanovení, odst. 12.4 dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Demontáž sloupů – vojenská vlečka č. 6 Pardubice“ uzavřené mezi smluvními stranami výše uvedenými dne 24. 10. 2016. Tímto Dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

V článku II. se mění termín takto: 	23. 12. 2016

Ostatní ustanovení smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden výtisk obdrží zhotovitel a jeden výtisk objednatel.

Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

V Praze dne:                       	   Ve Hradci Králové dne:

……............................................................                       ............................................................

Armádní Servisní, p.o.                                        SGJW Hradec Králové spol. s r. o.

Ing. Martin Lehký                                                        Ing. Jaroslav Šimůnek

ředitel  	       jednatel