SMLOUVA O DÍLO č.2018-13

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku

(zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění) mezi těmito

# smluvními stranami:

Objednatel	:	Region Orlicko - Třebovsko

adresa	:	Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČ 	:   	70939659			DIČ: neplátce DPH

bank. spojení:

zastoupený ve věcech smluvních:

Petrem Hájkem, předsedou svazku

zastoupený ve věcech technických a převzetí – předání staveniště a převzetí díla:

Michalem Vaňousem, starostou obce Žampach

Zhotovitel	:	Ing. Miloš Pecháček - REKOP

adresa	:	Dolní Dobrouč 65 , 561 02 Dolní Dobrouč

IČO	:	40111563			DIČ		:  CZ5707081754

bank. spojení:

zastoupený 	:   Ing. Milošem Pecháčkem

zapsaný v obchodním rejstříku: 101 - Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

telefon	:

e-mail 	:

takto:

# předmět PLNĚNÍ způsob provedení díla

  - Zhotovitel provede a objednatel převezme na základě této smlouvy dílo v rámci projektu

Obnova veřejných prostranství Regionu Orlicko – Třebovsko

dílčí akce oprava části veřejného prostranství v obci Žampach

Konkrétně se jedná o toto dílo:

„Obec Žampach – oprava chodníků a úprava odtokových poměrů“ (oprava chodníků a rekonstrukce souvislé dešťové kanalizace, zajišťující odtok srážkových vod z chodníků a přilehlé komunikace). Specifikace viz přílohy: je krycí list rozpočtu a oceněný výkaz výměr.

  - Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především platnými ČSN. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami respektovány.

  - Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení stavby ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci.

  - Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele. Rovněž tak odpovídá zhotovitel za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, pokud za ně ponese obecnou nebo přímou odpovědnost. Zhotovitel je povinen tyto vzniklé škody uhradit.

  - Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas vyzvat technického zástupce objednatele k provedení kontroly. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady.

  - O průběhu prací na stavbě povede zhotovitel stavební deník minimálně v rozsahu daném § 157 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

  - Zhotovitel ručí objednateli za kvalitu a termín prací prováděných subdodavateli a je jeho povinností seznámit subdodavatele s kvalitativními i dodacími podmínkami a s veškerými požadavky objednatele.

  - Práce a materiál, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezchybnými pracemi a bezvadným materiálem, odpovídající rozsahu díla, technickými parametry, certifikáty o jakosti a podobně. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci předkládat příslušné atesty na materiály.

# doba plnění a místo plnění

  - Práce na díle v rozsahu článku 1. této smlouvy budou provedeny nejpozději do 30.11.2018 (nejzazší datum předání a převzetí díla a vystavení faktury – daňového dokladu dle čl. 3.3. této smlouvy).

  - Místem plnění je lokalita prováděných prací v obci Žampach.

# cena za dílo a platební podmínky

  - Cena za zhotovení díla dle článku 1. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí 135 218,- Kč (slovy: Jednostotřicetpěttisícdvěstěosmnáct Kč) včetně DPH. Jedná se o cenu maximální a konečnou, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla.

  - Specifikace ceny díla je následující:

- Druh prací	Cena v Kč

- Oprava vrchní konstrukce chodníku	55 756,00

- Oprava souběžné dešťové kanalizace	                         55 994,04

- celkem bez DPH	111 750,04

- DPH (21 %)	23 467,51

- celkem (včetně DPH)	135 217,55

- Celkem (včetně DPH, po zaokrouhlení)	135 218,00

  - Cena za dílo bude účtována za skutečně provedené práce převzaté oprávněným zástupcem objednatele na základě písemného předávacího protokolu se soupisem provedených prací. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti podle § 28 odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb. Na faktuře bude také uveden celý název projektu i název dílčí akce dle článku 1. této smlouvy. Splatnost faktury je 28 dní po jejím doručení objednateli.

# odpovědnost za škody a za vady díla, záruka

  - Dílo má vady, jestliže provedení díla (zejména jeho kvalita a rozsah) neodpovídá výsledku, určenému v článku 1 této smlouvy.

  - Pro záruky a vady platí ustanovení právního řádu ČR. Záruční lhůta je dohodnuta v trvání 48 měsíců a počíná běžet dnem předání díla.

# ostatní a závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu smluvního partnera neposkytnou třetím osobám žádné informace obchodního nebo technického charakteru vyplývající z této smlouvy, s výjimkou oprávněných orgánů tohoto státu a kraje.

  - V ostatních záležitostech výslovně neupravených touto smlouvou platí ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a právní řád ČR v platném znění.

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Tato smlouva bude podle zákona o registru smluv s hodnotou nad 50 tis. Kč objednatelem zveřejněna.

  - Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno obdrží zhotovitel.

Za objednatele:				Za zhotovitele:

V Ústí nad Orlicí,			                 V Dolní Dobrouči

dne 30.7.2018			                 dne 23.7.2018

Petr Hájek				Ing. Miloš Pecháček

předseda svazku ROT			REKOP Dolní Dobrouč

Přílohy:	a) krycí list rozpočtu

b) oceněný výkaz výměr