**Smlouva o dílo**

**1.Smluvní strany**

**Objednatel:** Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Příbram

Příspěvková organizace města Příbram

Krátká 351, Příbram III, PSČ 261 01

Zast. ředitelem školy Ing. Petrem Kollertem, DiS.

IČ: 61904163

**Zhotovitel:** Roman Novotný - Nábytek

Firma: Roman Novotný - Nábytek

Zastoupená: Roman Novotný

Se sídlem: Dubno 49, 261 01, Příbram I

IČ: 12248801

DIČ: CZ6510221817

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: xxxxxxxxx/0800

**2.Předmět plnění**

2.1 Provedení : V budově Dlouhá 163 bouraní zdiva, oprava omítek, demontáž keramických obkladů, montáž nových ker. obkladů, sanita, demontáž starých odpadů vody, nové rozvody vody, malování.

2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede opravu předmětu plnění podle bodu 2.1. a zajistí si montážní materiál na vlastní náklady.

* 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.

**3.Termín plnění**

3.1 Staveniště (pracoviště) pro provedení díla předá objednatel zhotoviteli dle dohody do 9. 7. 2018.

3.2 Dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do 31. 7. 2018

3.3 V případě, že objednatel nepředá pracoviště v dojednaném termínu, prodlužuje se termín splnění závazku o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele.

3.4 Jestliže zhotovitel připraví dílo na odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít též před dohodnutým termínem.

3.5 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

**4. Cena plnění**

4.1 Za dílo objednatel zaplatí dle rozpočtu 98.430,-Kč+21% DPH

tj. včetně DPH 21% 119.100,30,-Kč.

**5.Placení díla**

5.1 Dle dohody budou zhotovitelem po dokončení prací vystaveny faktury na částku 98.430,-Kč +21%DPH 119.100,30,-Kč se splatností do 4. 8. 2018. Číslo faktury 18VF072.

5.2 Faktury na zaplacení ceny provedeného díla jsou splatné dle doby splatnosti uvedené na faktuře.

Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:

-označení zhotovitele a objednatele, sídla, IČ, DIČ

-číslo faktury

-datum vystavení

-den splatnosti

-označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit

-účel platby

-fakturovaná částka

-razítko a podpis oprávněné osoby

Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti doručenou fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení díla v této smlouvě nebo faktura neobsahuje podstatné náležitosti. Nová lhůta splatnosti začne běžet od doručení nové opravené faktury.

5.3 V Případě změny sazby DPH před započetím prací bude tato sazba účtována dle platného zákona.

5.4 Případné vícepráce budou účtovány samostatně, po jejich písemném odsouhlasení objednatelem a provedení. Splatnost těchto faktur se sjednává dobou 10 dnů ode dne doručení.

5.5 V případě včasného nedokončení prací bude účtována smluvní pokuta zhotoviteli ve výši 400,- Kč denně. V případě pozdní platby objednatele bude účtována smluvní pokuta ve výši 400,- Kč za každý den zpoždění platby.

**6. Spolupůsobení objednatele a zhotovitele**

6.1 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.

6.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla a jeho rozsahem. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné.

6.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré normy a bezpečnostní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

6.4 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo, jeho předáním objednateli prosté všech vad a nedodělků.

6.5.Právo objednatele na odstranění případných zjevných vad bude uplatněno při přejímce dokončeného díla.

**7.Předání díla**

7.1 O předání díla bude sepsán zápis, z něhož bude patrný stav dodávky v okamžiku předání díla.

7.2 Vady, které budou zřejmé při předání, musí objednatel vytknout již v zápise o předání.

7.3 K převzetí vyzve zhotovitel, který je zároveň nositelem nebezpečí vzniku škod na něm. Riziko škod na stavebním díle přechází na objednatele dnem předání dokončeného díla. Vlastnické právo přechází na objednatele až po úhradě celkové smluvní ceny.

**9.Záruky**

9.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

9.2 Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které vzniknou mechanickým poškozením případně vandalismem.

9.3 Zhotovitel poskytuje záruku za funkčnost díla a jeho způsobilost k obvyklému účelu po dobu 36 měsíců.

Záruka počíná běžet ode dne odevzdání úplného díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.

9.4 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

9.5 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění ve smyslu bodu 9.4 a 9.5 neprodleně od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.

9.6 Reklamace musí být provedena písemně.

9.7 Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené objednateli při plnění této smlouvy.

**10. Odstoupení od smlouvy**

Objednatel, zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit v případě:

* vyhlášení konkursu na majetek kterékoli smluvní strany
* vstup společnosti do likvidace.

Odstoupení je účinné dnem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

**11. Závěrečná ustanovení**

11.1 Změnu smlouvy lze provést pouze písemně. Veškerá jednání obou stran budou vycházet z principu dobré vůle.

11.2 Smlouva bude vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

V Příbrami dne 9. 7. 2018.

…………………………………………………………… …………………………………………………………….

Objednatel – ředitel školy zhotovitel