ev.č. objednatele:  D 0060/17                                                                              ev.č. zhotovitele: SoD/002/2017
Dodatek č. 1
 smlouvy o dílo na realizaci akce „VD Sl. Harta – oprava armatur na nátoku k MVE“ (st.č.4114)
uzavřené dne 26.10.2017
1.  Smluvní strany

Objednatel
Obchodní firma: 


Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:




Varenská 3101/49, Moravská Ostrava,  702 00 Ostrava





Doručovací číslo: 701 26
IČO / DIČ: 



70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 584
Zhotovitel

Obchodní firma:
Ševčík HYDRO s.r.o.

Sídlo:
č. p. 316, 679 07 Kotvrdovice
IČO / DIČ:
29200113 / CZ29200113


Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 65087

Z důvodu vzniku potřeby dalších prací na díle a po jejich vzájemném odsouhlasení se v souladu s ustanovením čl. 9. bod 9.5. smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 4. Cena díla - v souladu s cenovou nabídkou dodatečných prací ze dne 16.7.2018 se v bodě 4.1. mění výše ceny následovně:
Původní celková cena díla bez DPH dle smlouvy
5 828 624,- Kč
     
Cena dodatečných prací bez DPH dle dodatku č. 1
539 500,- Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1 
6 368 124,- Kč.

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.
za objednatele






za zhotovitele

v Ostravě dne
26.7.2018




v Kotvrdovicích dne

