2

Dodatek č. 1

příkazní smlouvy  ev.č. příkazce 11-216/15 uzavřené dne 2.10.2015.
I. Smluvní strany

Příkazce:

obchodní firma: 
Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26 

IČO / DIČ:
70890021  /  CZ70890021

Zapsán
Obchodní rejstřík KS Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584.
Příkazník:

obchodní firma:
KlaGeo, s.r.o.


sídlo:
Horní 365, 747 15 Šilheřovice
 

IČO / DIČ:
03974324  /  CZ03974324
Zapsán:
Obchodní rejstřík KS Ostrava, oddíl C, vložka 23471.
Název akce: výkon „specialisty geologických prací a výkon koordinátora TDI“ (dále KTDI) na stavbě „VD Šance – převedení extrémních povodní“ stavba č. 5654.
V souladu se zněním čl. XI. bod 8. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. IV. Čas plnění – bod 4. se nahrazuje novým zněním:
4. Období výkonu specialisty geologických prací a koordinátora TDI je po dobu realizace stavby, tj. 09/2015 – 10/2018.

čl. VI. Cena prací – bod 1. se rozšiřuje o nový podbod b) tohoto znění:
1. Za splnění předmětu smlouvy se příkazce zavazuje uhradit příkazníkovi smluvní odměnu ve výši  

b) Výkon specialisty geologických prací a koordinátora TDI 
dle čl. IV. bod 4. ve znění tohoto dodatku                                                        24.000,- Kč/měs.


předpoklad 3 měsíců (srpen, září, říjen 2018) celkem:  
                                72 000,- Kč.
12. čl. XI. Závěrečná ustanovení – se rozšiřuje o nové body tohoto znění:
13. Příkazník souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

14. Za účelem zveřejnění této smlouvy a jejích dodatků v registru smluv uděluje příkazník souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

15. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva a její dodatky budou zveřejněny podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu. 
16. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu a její dodatky zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
Tento dodatek nabývá účinnosti dne zveřejnění v registru smluv.

 Ostravě dne:  26.7.2018




V Šilheřovicích dne: 
Za příkazce:
Za příkazníka:

………………………………
…………………………………

xxx
xxx
xxx
xxx

