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Smlouva o modernizaci systému elektronické kontroly vstupu (EKV) a grafické nadstavby vč. napojení grafické nadstavby na systém EKV, systému PZTS (EZS) a systému monitoringu elektrické požární signalizace (EPS)


uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:		 	Zlínský kraj
sídlo:				Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
právní forma:			804 – kraj, právnická osoba
IČ:				70891320
DIČ:				CZ70891320
zastoupený:	Jiřím Čunkem, hejtmanem 
zástupce ve věcech
smluvních:			Ing. Martin Kobzáň, vedoucí odboru řízení dotačních programů
telefon:			xxxxx
e-mail:				xxxxx
zástupce ve věcech
technických:			xxxxx 
telefon:			xxxxx
e-mail:				xxxxx
(dále jen „Objednatel“)

a

Dodavatel:			FMIB, s.r.o.
sídlo:				Moravská 758/95, 700 30 Ostrava - Jih
IČ:				259 08 898
DIČ:				CZ25908898
zapsaný v obch. rejstříku:	u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. C 27033
zastoupený[footnoteRef:1]:			Ing. Jiřím Hlouškem [1:  Jméno a příjmení osoby a označení funkce statutárního orgánu ] 

zástupce ve věcech
smluvních:			xxxxx	
telefon:			xxxxx
e-mail:				xxxxx
zástupce ve věcech
technických:			xxxxx
telefon:			xxxxx
e-mail:				xxxxx
bankovní ústav:		xxxxx
číslo účtu:[footnoteRef:2] 			xxxxx [2:  Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.] 

			
(dále jen „Dodavatel“)


t a k t o :
Článek I.
Úvodní prohlášení – účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je modernizace systému elektronické kontroly vstupu (EKV) a grafické nadstavby vč. napojení grafické nadstavby na systém EKV, systémy PZTS (EZS) a systém monitoringu elektrické požární signalizace (EPS), pro zajištění bezpečnosti, řízení a kontroly vstupu do objektů KÚ ZK, ve kterých jsou provozovány významné informační systémy (VIS) a zajištění následné podpory. Součástí je dodávka a montáž technologií pro řízení a kontrolu vstupu, elektroinstalace a nezbytné stavební úpravy objektů a SW a HW pro běh grafické nadstavby pro obsluhu zajišťující řízení bezpečnosti, kontrolu vstupu a bezpečnostní služby objektů. 

2. Předmět této smlouvy bude prováděn v rámci projektu s názvem „Kybernetická bezpečnost v budovách Krajského úřadu Zlínského kraje“, reg.č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006635 (dále jen „Projekt“), který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a realizován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). Poskytovatelem dotace na realizaci Projektu je Ministerstvo pro místní rozvoj. 

3. Dodavatel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že:
a) má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající,
b) uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádné právní povinnosti ani jakéhokoliv jeho závazku vyplývajícího z obecně závazného předpisu nebo smlouvy nebo rozhodnutí soudu či jiného obdobného orgánu,
c) disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými ke splnění všech jeho závazků vyplývajících z této smlouvy.

4. Dodavatel se zavazuje splnit předmět této smlouvy nejen v souladu s touto smlouvou, ale také v souladu se zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami řízení) a jeho nabídkou, které předcházely uzavření této smlouvy. V případě rozporů jednotlivých dokumentů má přednost tato smlouva.


Článek II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy jsou:
a) dodávka technologií pro řízení a kontrolu vstupu, dodávka SW a HW pro běh grafické nadstavby pro obsluhu zajišťující řízení bezpečnosti, kontrolu vstupu a bezpečnostní služby objektů Dodavatelem Objednateli včetně dopravy, montáže, komplexního vyzkoušení a uvedení do provozu, a to zejména:
· Modernizace systému EKV a souvisejících technologií - část do budovy B21.
· Modernizace systému EKV a souvisejících technologií - část do budovy B11. 
· SW pro grafickou nadstavbu pro systémy EZS/EKV/EPS. 
· HW pro grafickou nadstavbu pro systémy EZS/EKV/EPS.
· Pořízení dokumentace skutečného provedení (dle přílohy č. 2). 
· Ostraha vybraných prostor Krajského úřadu Zlínského kraje a Finančního úřadu ve Zlíně v době mezi ukončením funkčnosti stávajícího systému EZS, EKV a EPS a uvedením do provozu nového systému dle této smlouvy (rozsah 208 hodin). 

b) související stavební práce spočívající v elektromontážích a nezbytných stavebních úpravách objektů, a to:
· Nezbytné elektromontáže a stavební úpravy a práce v budově B21.
· Nezbytné elektromontáže a stavební úpravy a práce v budově B11. 
 
c) servisní služby dle přílohy č. 3 po dobu 5,5 let (66 měsíců), kdy období počíná běžet okamžikem podpisu předávacího protokolu (protokolu o předání a převzetí Zboží a stavebních prací), případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného oběma smluvními stranami. 


2. Předmět smlouvy je specifikován Projektovou dokumentací s názvem „Upgrade EZS a grafické nadstavby Alfa a Alvis budova B21 a B11“, zpracovanou xxxxx v 11/2016, číslo zakázky 16/2016, a dále touto smlouvou. Předmět smlouvy je Dodavatel povinen provést a předat Objednateli v souladu s Projektovou dokumentací uvedenou v první větě tohoto odstavce, přičemž Dodavatel prohlašuje, že se s touto Projektovou dokumentací řádně seznámil před uzavřením této smlouvy a že má  Projektovou dokumentaci k dispozici. Dodávka technologií pro řízení a kontrolu vstupu, dodávka SW a HW pro běh grafické nadstavby pro obsluhu zajišťující řízení bezpečnosti, kontrolu vstupu a bezpečnostní služby objektů, včetně všech jeho součástí a příslušenství (dále jen „Zboží“), včetně dopravy, montáže, komplexního vyzkoušení a uvedení do provozu je dále pro účely této smlouvy blíže specifikována v příloze č. 1 této smlouvy. Související stavební práce jsou dále specifikovány v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „stavební práce“). Servisní služby jsou dále specifikovány v příloze č. 3 této smlouvy (dále také jen „servisní služby“).

3. Dodavatel se zavazuje předat Objednateli Zboží, které je předmětem koupě, umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží a provést a předat v dohodnuté lhůtě související stavební práce, stejně tak jako servisní služby, v této smlouvě dále uvedené, to vše za podmínek dále v této smlouvě dohodnutých. Objednatel se zavazuje od Dodavatele níže uvedené zboží a související stavební práce převzít a zaplatit Dodavateli  sjednanou cenu, to vše za podmínek dále v této smlouvě dohodnutých.

4. Dodavatel se zavazuje, že Zboží i související stavební práce a servisní služby budou odpovídat platným právním předpisům a technickým normám a budou splňovat zákonné podmínky pro jejich užívání. Zboží musí být dodáno jako nové a nepoužité; dodání repasovaného Zboží či jakékoliv demoverze není přípustné. Zboží i stavební práce a servisní služby budou dodány prosty jakýchkoliv nevypořádaných práv třetích osob (zejména práv z duševního vlastnictví či průmyslových práv).

5. Předmětem této smlouvy je dále povinnost Dodavatele provést nejpozději při dodání Zboží kvalifikované seznámení pracovníků Objednatele, resp. příslušné odpovědné osoby, se zacházením se Zbožím, s jeho používáním a údržbou, a to v místě předání Zboží. 

6. Nejpozději současně s předáním Zboží a stavebních prací je Dodavatel povinen Objednateli předat:
a) veškeré doklady ke Zboží s řádně vepsanými údaji nezbytnými k provozování Zboží, zejména technické a záruční listy,
b) veškeré návody k obsluze v českém jazyce a prohlášení o shodě v českém jazyce,
c) odpovídající technickou dokumentaci,
d) příslušné doklady prokazujících kvalitu a schválení pro užívání v České republice, 
e) příslušné atesty, certifikáty,
f) obdobné doklady pro stavební práce dle písm. a) – e), včetně dokladu o likvidaci odpadu.

7. Dodavatel je povinen dodat Zboží a provést související stavební práce a servisní služby dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu a jakosti a za podmínek vyplývajících z této smlouvy, jakož i příslušných právních předpisů a norem.




Článek III.
Doba a místo dodání

1. Dodání Zboží a provedení a předání souvisejících stavebních prací proběhne v místě předání (viz odstavec 5 tohoto článku) za účasti Dodavatele a Objednatele.

2. Dodavatel se zavazuje zahájit plnění této smlouvy ihned po její účinnosti a dodat Zboží a provést a předat související stavební práce nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Výše uvedený termín je stanoven s ohledem na financování předmětu smlouvy z programu IROP Výzva č. 10. Dodavatel oznámí písemně termín předání Zboží a souvisejících stavebních prací Objednateli nejméně 14 dní předem. Objednatel je povinen převzít předmět smlouvy pouze bez vad a nedodělků, nerozhodne-li se, že je převezme s drobnými vadami a nedodělky, které neomezují jeho funkčnost. 

3. Dodavatel splní povinnost předat Zboží a provést a předat všechny související stavební práce Objednateli jejich řádným a včasným dodáním (včetně sjednané dokumentace uvedené zejména v odst. 6 článku II této smlouvy). O předání předmětu smlouvy dle článku II. této smlouvy bude sepsán předávací protokol (protokol o předání a převzetí Zboží a stavebních prací), který smluvní strany pořídí, s tím, že každá ze stran podepíše a obdrží jedno vyhotovení. Podpisem protokolu o předání a převzetí Zboží a stavebních prací Dodavatel zároveň potvrzuje, že Zboží a související stavební práce, veškerá vlastnická práva ke Zboží a souvisejícím stavebním pracím jsou prosty jakýchkoliv práv a nároků třetích osob. Nesplní-li Dodavatel svou povinnost v celém rozsahu, není Objednatel povinen Zboží a související stavební práce převzít. Převezme-li Objednatel přesto Zboží a související stavební práce, bude předávací protokol obsahovat soupis veškerých vad a/nebo nedodělků (a to včetně případných drobných vad a/nebo nedodělků, které neomezují funkčnost dodaného Zboží a souvisejících stavebních prací, nebo které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Zboží a stavebních prací či způsobilosti Zboží sloužit svému účelu), a to spolu s dohodnutým termínem jejich odstranění (nedojde-li k takové dohodě či nebude-li termín v předávacím protokolu uveden, musí být všechny vady a/nebo nedodělky odstraněny ve lhůtě do 21 kalendářních dnů od protokolárního převzetí Zboží a souvisejících stavebních prací). Po odstranění vad a nedodělků bude smluvními stranami podepsán protokol o odstranění vad a nedodělků. K podpisu protokolu o předání a převzetí Zboží a souvisejících stavebních prací, jakož i protokolu o odstranění vad a nedodělků, jsou oprávněny zástupci ve věcech technických nebo smluvních uvedení na straně 1 této smlouvy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn nepřevzít Zboží a související stavební práce, které nesplňují požadavky vyplývající z této smlouvy. V případě, že Objednatel nepřevezme Zboží a související stavební práce, vyhotoví o tom smluvní strany písemný zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska, přičemž tento zápis jsou oprávněni podepsat jejich zástupci ve věcech technických nebo smluvních, uvedení na straně 1 této smlouvy.

5. Místem plnění (dodání, předání a převzetí Zboží a souvisejících stavebních prací) je Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín a budova přilehlého parkovacího domu označená jako budova B11.


Článek IV.
Cena plnění

1. Cena za Zboží a související stavební práce, včetně všech souvisejících dodávek, výkonů a služeb uvedených v článku II. této smlouvy (s výjimkou servisních služeb), je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

a) 2.551.252,96 Kč bez daně z přidané hodnoty

b) daň z přidané hodnoty v základní sazbě  21%  činí částku 535.763,12 Kč

c) 3.087.016,08 Kč včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)

(slovy třimilionyosmdesátsedmtisícšestnáctkokunčeskýchosmhaléřů).


Pozn. pro účastníka: cena za Zboží a související stavební práce nesmí překročit částku 3 383 000,00 Kč bez DPH

2. Cena servisních služeb specifikovaných v příloze č. 3 této smlouvy je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

a) 194.480,- Kč bez daně z přidané hodnoty

b) daň z přidané hodnoty v základní sazbě  21%  činí částku 40.841,- Kč

c) 235.321,- Kč včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)

(slovy dvěstětřicetpěttisíctřistadvacetjednakorunačeská).

Pozn. pro účastníka: Zadavatel stanovuje zadávací podmínku: Cena za zajištění servisních služeb dle přílohy č. 3 této smlouvy musí tvořit nejvýše 25% z  ceny za Zboží a související stavební práce dle odstavce 1, článku IV této smlouvy. 

3. Celková cena je součtem ceny za Zboží a související stavební práce uvedené v odstavci 1 tohoto článku a cenou za servisní služby uvedené v odstavci 2 tohoto článku a činí:

a) 2.745.732,96 Kč bez daně z přidané hodnoty

b) daň z přidané hodnoty v základní sazbě  21%  činí částku 576.603,92 Kč

c) 3.322.336,88 Kč včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)

(slovy třimilionytřistadvacetdvatisícetřistatřicetšestkorunčeskýchosmdesátosmhaléřů).

4. Cena za Zboží a související stavební práce uvedená v odstavci 1 tohoto článku a cena za servisní služby uvedená v odstavci 2 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady a zisk Dodavatele nezbytné k řádné a včasné dodávce Zboží a k provedení a předání všech stavebních prací a servisních služeb, včetně nákladů souvisejících (např. s dopravou, pojištěním, celními a jinými poplatky, vystavením všech dokladů v souladu s příslušnou legislativou).

5. Cena za Zboží a související stavební práce uvedená v odstavci 1 tohoto článku a cena servisních služeb uvedená v odstavci 2 tohoto článku je sjednána jako cena pevná a nejvýše přípustná, a tak nezávislá na vývoji cen a kurzových změnách. Lze ji překročit pouze v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v průběhu plnění – v takovém případě se k základu daně připočte aktuální sazba DPH (platná v době vzniku zdanitelného plnění), o čemž není nutno uzavírat dodatek k této smlouvě, přičemž však platí, že není-li Dodavatel v době uzavření této smlouvy plátcem DPH a v průběhu realizace této smlouvy se plátcem DPH stane, nesmí důsledky této změny jít k tíži Objednatele a za tím účelem poskytne Dodavatel Objednateli slevu v takové výši, aby fakturovaná cena s DPH byla nejvýše rovna výši ceny dle této smlouvy sjednané za totéž plnění v době, kdy Dodavatel plátcem DPH nebyl.

6. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena Zboží společně s cenou stavebních prací bude Objednatelem uhrazena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur). Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 4 a 5) pro ocenění dokončeného plnění. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Platba bude Objednatelem provedena bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na str. 1 této smlouvy.

7. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.

8. Dodavatel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a autorského dozoru (dále jen „AD“), a to nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.

9. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení. 
- Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět Dodavateli neprodleně po provedení kontroly. 
- V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování Dodavateli.
- Dodavatel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování.
- Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je Dodavatel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. X odst. 7 této smlouvy.

10. Cena servisních služeb bude Objednatelem uhrazena vždy za každých 6 měsíců, ve kterých je služba poskytována. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění je považován poslední den každého 6. měsíce poskytnuté podpory, kdy první datum je počítáno od dne podpisu předávacího protokolu (protokolu o předání a převzetí Zboží a stavebních prací), případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného oběma smluvními stranami. Každá z faktur bude znít na částku odpovídající jedné jedenáctině ceny dle odstavce 2. tohoto článku. Cena za zajištění podpory díla není objednatelem hrazena z dotace na projekt, ale z  jiných zdrojů objednatele.

11. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí kalendářní den po jejím odeslání.

12. Faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen doručit Objednateli fakturu ve dvou stejnopisech. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:
· označení Dodavatele a Objednatele, adresy jejich sídla, IČ, DIČ
· informaci, zda Dodavatel je či není plátcem DPH
· číslo smlouvy
· číslo faktury
· den vystavení a den splatnosti faktury, případně den odeslání faktury
· datum uskutečněného zdanitelného plnění
· označení peněžního ústavu a číslo účtu
· případně samostatnou položku  Zboží (oceněná specifikace Zboží bude přílohou faktury).
· Případně samostatnou položku stavebních prací (oceněný soupis stavebních prací bude přílohou faktury)
· fakturovanou částku bez DPH, sazbu DPH a částku DPH, a souhrnnou částku včetně DPH
· razítko a podpis oprávněné osoby Dodavatele
· informaci: Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy v rámci projektu „Kybernetická bezpečnost v budovách Krajského úřadu Zlínského kraje“, reg.č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006635

13. V případě, že faktura – daňový doklad - nebude obsahovat výše uvedené náležitosti (včetně příloh), je Objednatel oprávněný vrátit ji Dodavateli k doplnění (opravě). V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 30 denní lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury Objednateli.



Článek V.
Odpovědnost za vady, záruka 

1. Vadou se rozumí odchylka od množství, jakosti či provedení Zboží a stavebních prací stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy. Dodavatel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má Zboží (případně jeho část) či stavební práce v době jeho předání Objednateli a dále za ty, které se na Zboží či stavebních pracích vyskytnou v záruční době uvedené v odstavci 3 tohoto článku. Dodavatel prohlašuje, že Zboží ani stavební práce nemají žádné vady, které by bránily jejich použití k obvyklým účelům a ani k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy. Objednatel je oprávněn vytknout (reklamovat) vady Zboží (nebo jeho části) a stavebních prací písemně i ústně u Dodavatele bez zbytečného odkladu (nejpozději do tří týdnů od zjištění) po jejich zjištění. Při reklamaci budou vady popsány či bude uvedeno, jak se projevují. Vady je možno vytknout prostřednictvím zástupce Objednatele ve věcech smluvních nebo technických, a to u zástupce Dodavatele ve věcech smluvních nebo technických nebo prostřednictvím tohoto kontaktu:
Tel: 596718930 
e-mail:  hotline@fmib.cz 
 poštovní adresa:  FMIB, s.r.o., Moravská 758/95, Ostrava – Jih, 70030 

2. Práva z odpovědnosti za vady (z vadného plnění) se řídí, v případě, že tato smlouva nestanoví jinak, příslušnými ustanoveními OZ, zejména § 2099 a násl.

3. Dodavatel poskytuje ve smyslu § 2113 OZ Objednateli záruku za jakost Zboží a stavební práce spočívající v tom, že Zboží, jakož i jeho veškeré součásti i příslušenství, a rovněž stavební práce budou po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy a zachovají si obvyklé vlastnosti, jakož i vlastnosti stanovené touto smlouvu, příslušnými právními předpisy či normami. Záruční doba trvá minimálně po dobu 24 měsíců (36 měsíců v případě serveru, který je specifikován v Příloze č.1), a počíná běžet okamžikem podpisu předávacího protokolu (protokolu o předání a převzetí Zboží a stavebních prací), případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného oběma smluvními stranami. Záruční doba neběží po dobu od oznámení vady do doby sjednání nápravy u předmětné vady, případně do doby, kdy Objednatel převzal nebo měl převzít reklamací dotčené Zboží (příslušnou část Zboží) či stavební práce. Písemnou reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

4. Smluvní strany se dohodly, že případné vady Zboží (vyjma vad právních) v rámci záruky za jakost budou řešeny opravou Zboží, jeho příslušné části. Ukáže-li se, že vada Zboží či jeho část je objektivně neodstranitelná, zavazuje se Dodavatel dodat Objednateli bez zbytečného odkladu bezplatně nové Zboží či jeho část (pro takové nové Zboží platí všechny specifikace a požadavky dle této smlouvy) a převést vlastnické právo k němu na Objednatele. Smluvní strany se dále dohodly, že případné vady stavebních prací (vyjma vad právních) v rámci záruky za jakost budou řešeny odstraněním vady. Reklamovaná vada Zboží nebo stavebních prací musí být odstraněna ve lhůtě odpovídající povaze vady, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace vady, nedohodnou-li se strany pro konkrétní případ písemně jinak. 

5. Náklady na provedení a/nebo zajištění veškerých úkonů vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost (zejména náklady na dopravu, náklady na náhradní díly atd.) nese Dodavatel, který není oprávněn účtovat Objednateli z tohoto titulu jakékoliv platby.

6. Dodavatel je povinen provést nápravu vady dle výše uvedeného i v případě, kdy reklamaci neuznává, přičemž nese související náklady až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel vadu reklamoval neoprávněně, tzn., že Dodavatel za vadu neodpovídá či se na ni nevztahuje poskytnutá záruka za jakost, je Objednatel povinen uhradit Dodavateli veškeré Dodavatelem účelně vynaložené a doložené náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady.

7. Dodavatel je povinen nastoupit k opravě Zboží či k odstranění vady týkající se stavebních prací nejpozději do 48 hodin od okamžiku, kdy mu Objednatel (případně jeho zástupce ve věcech smluvních nebo technických) oznámí vadu v době plynutí záruční doby. 

Článek VI.
Ostatní ujednání

1. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Objednatele okamžikem převzetí Zboží Objednatelem. Stavební práce se stávají součástí budovy jejich provedením. 

2. Nebezpečí škody na Zboží a stavebních pracích přechází na Objednatele okamžikem převzetí Zboží a stavebních prací Objednatelem.

3. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy, čímž však není dotčena povinnost zveřejnění příslušných informací, tak jak je uvedeno v odstavci 4 tohoto článku.

4. Dodavatel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností Objednatele poskytnout informaci o ceně Zboží a stavebních prací a název a sídlo Dodavatele. Dále si je Dodavatel vědom, že tuto smlouvu vč. všech dodatků a příloh je podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovaní těchto smluv a o registru smluv, nutno uveřejnit v registru smluv, a to včetně ceny, vymezení předmětu smlouvy, identifikace smluvních stran a data uzavření smlouvy. Dodavatel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy včetně jejích příloh nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 OZ.

5. Dodavatel prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2) OZ.

6. Dodavatel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele. Dodavatel není oprávněn převést ani žádná jiná svá práva ani žádné povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Dodavatel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Objednatele za Dodavatelem.

7. Dodavatel je oprávněn použít pro plnění této smlouvy poddodavatele (dále též označen jako „subdodavatel“) s výjimkou následujících částí předmětu plnění: činnost hlavního manažera zakázky, činnost zástupce hlavního manažera zakázky, osoby oprávněné provádět instalaci, konfiguraci a servis zařízení Dominus millennium.

8. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích plnění jinými subjekty pro Dodavatele.

9. Pokud v průběhu plnění předmětu smlouvy dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je Dodavatel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším kontrolním dni Objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu. Pokud Dodavatel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout. 

10. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (dále jen „KD“) dle průběhu a potřeb realizace plnění dle této smlouvy, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to v místě dodávky. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu dodávky. 

11. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce Dodavatele, případně jeho hlavní poddodavatelé.

12. Objednatel požaduje a Dodavatel je povinen nejpozději do 15 dnů od nabytí účinností této smlouvy předložit bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem - ve výši 300 000,- Kč. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky Objednatele za Dodavatelem, které vzniknou Objednateli z důvodu porušení povinností Dodavatele týkajících se řádného plnění této smlouvy v předepsané kvalitě a smluvené době, které by Dodavatel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností Dodavatele v průběhu plnění této smlouvy. Bankovní záruka musí být účinná nejméně do 30 dne po termínu plnění dle čl. III odst. 2 této smlouvy a bude Dodavateli vrácena (uvolněna) v případě řádného a včasného plnění. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek Objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Pokud Dodavatel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy a Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit. 


Článek VII.
Povinnosti archivace, součinnosti při kontrolách, publicity, pojištění


1. Dodavatel je povinen archivovat dokumentaci spojenou s předmětem této smlouvy (zejm. účetní doklady) od účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2028, včetně umožnění přístupu k ní.

2. Dodavatel je povinen minimálně do 31. 12. 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k předmětu této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů [CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy] a je povinen informovat Objednatele, případně poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na plnění předmětu této smlouvy, především je povinen informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s plnění předmětu této smlouvy. Dodavatel je ve lhůtě v tomto odstavci uvedené rovněž na žádost Objednatele, poskytovatele dotace, řídícího orgánu IROP, PCO nebo AO povinen poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů a zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů je Dodavatel povinen poskytnout kontrolním orgánům a Objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné subdodavatele.

3. Dodavatel má sjednáno v souvislosti s předmětem této smlouvy pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Dodavatele, které pokrývá i odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, činností prováděnou v souvislosti s předmětem této smlouvy nebo dodávaným Zbožím a stavebními pracemi, a zahrnuje též pojištění způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy, u pojišťovny ČSOB pojišťovna, a.s. na výši pojistného plnění min. 10 mil. Kč. Dodavatel je povinen udržovat pojištění odpovědnosti za škodu specifikované v první větě tohoto odstavce (pojistnou smlouvu) v platnosti a účinnosti od nabytí účinností této smlouvy až do doby uplynutí záruční doby uvedené v odst. 3. článku V. této smlouvy. 
		
4. [bookmark: _Ref356222575]Dodavatel sjedná nejpozději do 14 dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy stavebně-montážní pojištění rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši 1.000.000,- Kč (minimálně však 1.000.000,- Kč). Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele Dodavatele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“), a byla platná a účinná až do doby uplynutí záruční doby uvedené v odst. 3. článku V. této smlouvy.
	
5. Dodavatel je povinen předložit Objednateli doklady o pojištění specifikovaném v odstavcích 3 a 4 tohoto článku nejpozději do 14 dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, případně na výzvu Objednatele kdykoliv (a to do 14 dnů od doručení výzvy).

Článek VIII.
Smluvní pokuty, úroky, náhrada škody

1. Nesplní-li Dodavatel svůj závazek odevzdat (předat) Objednateli řádným a včasným dodáním Zboží a stavební práce, je oprávněn požadovat po Dodavateli a Dodavatel je v případě uplatnění tohoto práva povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu, přičemž tato bude ve výši 0,2 % z celkové ceny za Zboží a stavební práce včetně DPH, uvedené v odstavci 1 článku IV. této smlouvy, a to za každý započatý kalendářní den prodlení. 

2. V případě, že Zboží a stavební práce byly převzaty s drobnými vadami a nedodělky, které neomezují funkčnost dodaného Zboží a stavebních prací nebo které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Zboží a stavebních prací nebo které nebrání způsobilosti Zboží a stavebních prací sloužit svému účelu, a v Protokolu o předání a převzetí Zboží a stavebních prací nebude dohodnut termín jejich odstranění, musí být všechny vady a/nebo nedodělky odstraněny ve lhůtě do 21 kalendářních dnů od protokolárního převzetí Zboží a souvisejících stavebních prací. Po dobu stanovené lhůty pro odstranění vad a nedodělků Objednatel není oprávněn uplatnit vůči Dodavateli smluvní pokutu dle odstavce 1. tohoto článku smlouvy. V případě, že však takové drobné vady a/nebo nedodělky Dodavatel neodstraní v uvedené lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl dle této smlouvy Zboží a související stavební práce, řádně a včas odevzdat (předat) a dodat Objednateli.

3. Nesplní-li Dodavatel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady nebo nedodělky Zboží a stavebních prací (s výjimkou případů, na které dopadá odstavec 2 tohoto článku), je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli a Dodavatel je v případě uplatnění tohoto práva povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za Zboží a stavební práce včetně DPH, uvedené v odstavci 1 článku IV. této smlouvy, a to za každý započatý kalendářní den prodlení až do jejich úplného odstranění. Ustanovení tohoto odstavce se týká jak vad a nedodělků Zboží, které zde existovaly při předání Zboží (ale projevily se až později), tak na vady a nedodělky, které vznikly v záruční době (záruční vady).

4. V případě, že Dodavatel nesplní povinnost uvedenou v odstavci 7 článku V. této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli a Dodavatel je v případě uplatnění tohoto práva povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každých započatých 48 hodin prodlení. 

5. V případě, že Dodavatel nesplní povinnost uvedenou v odstavci 3, 4 nebo 5 článku VII. této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli a Dodavatel je v případě uplatnění tohoto práva povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny Zboží a stavebních prací včetně DPH uvedené v odstavci 1 článku IV. této smlouvy, a to za každý den porušení příslušné smluvní povinnosti.

6. V případě, že Dodavatel poruší povinnost uvedenou v odst. 1 nebo 2 článku VII. této smlouvy, a nezjedná-li na výzvu nápravu, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli a Dodavatel je v případě uplatnění tohoto práva povinen Objednatel zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý zjištěný případ.

7. V případě, že Dodavatel změní svého poddodavatele, prostřednictvím kterého Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, bez písemného souhlasu Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli a Dodavatel je v případě uplatnění tohoto práva povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč, a to za každý zjištěný případ.

8. V případě, že Dodavatel při plnění předmětu smlouvy bude subdodavatelsky provádět části plnění, u kterých si Objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, je Dodavatel povinen Objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

9. Dodavatel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý pracovní den, ve kterém dojde z důvodů ležících na straně Dodavatele k omezení nebo znemožnění provozu Krajského úřadu Zlínského kraje nebo Finančního úřadu ve Zlíně. Tyto instituce jsou dominantními uživateli objektu, který je místem plnění. Výše smluvní pokuty představuje minimální částku potřebnou na zajištění provizorního režimu provozu uvedených institucí. 

10. Dodavatel zaplatí Objednateli smluvní pokutu, pokud do tří pracovních dnů od předání stavebních prací, resp. odstranění vad a nedodělků nevyklidí místo plnění, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení

11. Dodavatel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, pokud Objednateli řádně a včas nepředloží bankovní záruku v originále listiny dle čl. VI. odst. 12.

12. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je povinen Dodavatel smluvní pokuty uvedené v tomto článku zaplatit Objednateli do 15 dnů od doručení výzvy. 

13. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny dle faktury, oprávněné vystavené po splnění podmínek uvedených v této smlouvě a doručené Objednateli, je Dodavatel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, a Objednatel je v případě uplatnění tohoto práva úrok z prodlení Dodavateli zaplatit.

14. Dodavatel je odpovědný Objednateli za plnění povinností vyplývajících z této smlouvy a za škodu způsobenou mu v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, a to i tehdy, byla-li škoda v této souvislosti způsobena zástupcem či pracovníkem Dodavatele nebo jeho poddodavatelem. Za škodu způsobenou Dodavatelem Objednateli dle této smlouvy se považuji mimo jiné zkrácení výše finančních prostředků podpory Objednateli na Projekt či finanční sankce uplatněné vůči Objednateli poskytovatelem dotace, a to za podmínky, že tato škoda vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Dodavatele při plnění předmětu této smlouvy, např. nedodržením termínu dodání Zboží a stavebních prací. V případě vzniku škody definované v tomto odstavci se zavazuje její výši Dodavatel Objednateli uhradit.

15. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouvě není nijak dotčeno právo Objednatele vůči Dodavateli na náhradu způsobené škody (v celé její výši), která vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Dodavatele při plnění předmětu této smlouvy.

Článek IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, přičemž jednotlivé smluvní závazky plynoucí z této smlouvy se zrušují od počátku s výjimkou těch, které se dle OZ nezrušují (např. právo na náhradu škody, právo na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení). Pro odstoupení platí příslušná ustanovení OZ.

2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany Dodavatele s právem Objednatele odstoupit od této smlouvy bez jakýchkoli sankcí se považuje zejména:
· nedodržení sjednaného termínu dodání Zboží a stavebních prací o více než 30 kalendářních dnů. 
· nesplní-li Dodavatel povinnost uvedenou v odstavcích 3, 4 nebo 5 článku VII. této smlouvy.
· je-li Dodavatel opakovaně v prodlení s plněním povinnosti uvedené v odstavci 7 článku V. této smlouvy.

3. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z velké části z dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v souladu s IROP, vyhrazuje si Objednatel právo odstoupit od smlouvy v případě, že dotace mu nebude poskytnuta nebo její uvolnění bude pozastaveno. V případě odstoupení nemá Dodavatel nárok na odstupné.

4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany Objednatele s právem Dodavatele odstoupit od této smlouvy bez jakýchkoli sankcí se považuje zejména:
· prodlení Objednatele s úhradou ceny o více než 30 kalendářních dní.

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, jsou povinny smluvní strany vypořádat své závazky z této smlouvy.


X.
Závěrečná ustanovení

1. Práva z odpovědnosti za vady je oprávněn za Objednatele uplatňovat (jednat a podepisovat) jeho zástupce ve věcech smluvních nebo technických, přičemž tento zástupce je oprávněn jednat a podepisovat za Objednatele i v záležitostech týkajících se předávacích protokolů (protokolů o předání a převzetí Zboží a stavebních prací), písemných zápisů o nepřevzetí Zboží a stavebních prací či protokolů o odstranění vad a reklamací, jak již bylo výše uvedeno. V  záležitostech týkajících se smluvních pokut a nároků na náhradu škody je oprávněn za Objednatele jednat a podepisovat pouze jeho zástupce ve věcech smluvních, nikoliv ve věcech technických.

2. V případě změny zástupce ve věcech technických nebo smluvních je změnou dotčená smluvní strana povinna tuto změnu písemně oznámit druhé smluvní straně prostřednictvím zástupce ve věcech technických nebo smluvních, a to do 5 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala; za písemnou formu se považuje i e-mail s potvrzením přijetí zprávy.

3. Dodavatel prohlašuje (v případě, že je plátcem DPH), že:
nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
nebude nespolehlivým plátcem,
bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o Dodavateli zveřejněna správcem daně skutečnost, že Dodavatel je nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Dodavatele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

4. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá Dodavatel Objednateli po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce.

5. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

6. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

7. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními OZ, a to zejména ustanoveními § 2079 a násl. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním smluvních stran, budou rozhodnuty věcně a místně příslušnými soudy v České republice, a to dle českého práva a dle příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti tím dnem, ve kterém nastane splnění obou následujících podmínek:

a)	tato podepsaná smlouva bude doručena smluvní stranou, která smlouvu podepsala jako poslední, druhé smluvní straně,
b)	tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv. 

9. Přílohy smlouvy, které jsou zároveň její nedílnou součástí, jsou následující:

Příloha č. 1 – specifikace Zboží
Příloha č. 2 – specifikace stavebních prací
Příloha č. 3 – specifikace servisních služeb
Příloha č. 4 – položkový rozpočet pro budovu B21
Příloha č. 5 – položkový rozpočet pro budovu B11
Příloha č. 6 – ocenění servisních služeb 

10. Smlouvu je možno měnit pouze písemnými, očíslovanými dodatky, podepsaným oběma smluvními stranami.

11. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 1 stejnopis.

12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.



Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem kraje:	Rada Zlínského kraje
Datum a číslo usnesení:         9. 7. 2018, 0531/R17/18    	



[bookmark: _GoBack]Ve Zlíně dne 27. 7. 2018				V Ostravě dne 27. 7. 2018

Za Objednatele:	Za Dodavatele:







_________________________			_______________________
Jiří Čunek	Ing. Jiří Hloušek		
hejtman	jednatel FMIB, s.r.o.
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