SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

D o d a t e k  č. 1

Číslo smlouvy objednatele: IRM/472/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 17024/01

## I.

## Smluvní strany

Objednatel:	Město Náchod

Se sídlem:	Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod

Zastoupený:	Janem Birke, starostou

Telefon:	xxx xxx xxx

IČO:	00272868

DIČ:	CZ00272868

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.,  pob. Náchod

Číslo účtu:	xxxxxx/xxxx

K technickému jednání je oprávněn

Technický dozor investora	xxxx xxxxxxxx, investiční referent

e-mail: x.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

Koordinátor bezpečnosti práce: 	Ing. Ivan Paulus, xxxx.xxxxxxx@xxxxx.cz, tel.: xxx xxx xxx

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	SOVIS CZ, a.s.

Se sídlem:	Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Zastoupený:	Petrem Smolou, předsedou představenstva

Ing. Zdeňkem Havlem, členem představenstva

Telefon:	xxx xxx xxx

IČO:	27532208

DIČ:	CZ27532208

Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.

Číslo účtu:	xxxxxxxxx/xxxx

Datová schránka:	g2wgdri

K technickému jednání je oprávněn:		xxxx xxxxxx, xxxxxx@xxxxxx.xx

###### Společnost je zapsaná u rejstříkového soudu v Hradci Králové, spisová značka B 2720, ze dne 19.02.2008

###### dále jen „zhotovitel“

Z důvodu dodatečných požadavků zadavatele na přidání objektu SO 199 – Parkovací místa pro kola se tímto Dodatkem č. 1 na základě dohody smluvních stran mění cena za zhotovení díla, sjednaná v článku IV. bodu 4.3. smlouvy o dílo
č. IRM/472/2017 uzavřené dne 25.4.2017, a to z důvodu víceprací uvedených v Příloze formuláři pro ocenění nabídky, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho Přílohu č. 1.

Článek IV. bod 4.3. tak nově zní takto:

Cena za vícepráce činí:

bez DPH			92 100,- Kč

Cena za zhotovení díla nově činí (zvýšená o vícepráce):

Původní cena bez DPH 		30 864 387,- Kč

Vícepráce bez DPH 		       92 100,- Kč

Nová cena bez DPH 		30 956 487-, Kč

DPH 21%      			6 500 862,27 Kč

Nová cena celkem včetně DPH   37 457 349,27 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. IRM/472/2017 ze dne 25.4.2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění závazek ze smlouvy o dílo č IRM/472/2017 pouze v rozsahu, který nepřekračuje ustanovení

§ 222 odst. 4 písm. b) bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento Dodatek č. 1 spolu se smlouvou č. IRM/472/2017 podléhají povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 spolu se smlouvou č. IRM/472/2017 zašle k uveřejnění do registru smluv město Náchod.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Náchoda dne 28.05.2018 pod č. usnesení 153/4114/18

Příloha č. 1: Příloha formulář pro ocenění nabídky

V Náchodě dne 16.7.2018	V Hradci Králové dne 19.7.2018

Objednatel:	Zhotovitel:

Město Náchod			   SOVIS CZ, a.s.

…………………………………...............	………………………………………………

Jan Birke		Petr Smola

starosta		předseda představenstva

………………………………………………

Ing. Zdeněk Havel

člen představenstva