Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Přerov I - Město

Zasílám Vám nabídku N 161/17 rev. 2. na opravu redleru č.1, ceny bez DPH

1/ Oprava redleru pod kalolisem č.1

Obsah navrhovaných provedených prací:

* demontáž řetězu s hrably, napínací hřídele s koly, demontáž ložisek, demontáž kluzných lišt
* vyčistění ocelových ploch pro nové kluzáky, opravné vnitřní nátěry
* demontáž hrabel z řetězu a oprava vydřených konců hrabel vyvařením, přebroušení návarků, převrtání otvorů pro kolíky
* výměna ložisek napínací hřídele, oprava kol napínaní
* výměna ozubených napínacích kol 2 ks
* dodávka nového řetězu 54 m
* montáž ložisek a napínáků na hřídel, opravné nátěry
* montáž nových kluzných lišt 51 m
* montáž hrabel na řetěz, zakolíkování a uložení na paletu - 216 ks kolíků 8 x 40
* montáž napínacích kol a montáž řetězu s hrably do redleru
* spojení řetězu řetězovými spojkami
* odzkoušení redleru a předání uživateli

Náhradní díly:                   množství             jednotka            cena celkem

ložisko napínací hřídele 2 ks 1 420 Kč 2 840 Kč

nová ozubená kola řetězu  2 ks 32 680 Kč 65 360 Kč

řetěz 54 m 480 Kč 25 920 Kč

spojka řetězu 2 ks 2 200 Kč 4 400 Kč

kolík hrabel 216 ks 2 Kč/ks 432 Kč

kluzná lišta 51 m      410 Kč 20 910 Kč

práce předpoklad 125 hod      500 Kč 62 500 Kč

**Cena celkem bez DPH 182 362 Kč**

Termín opravy 6 týdnů od objednání

2/  Oprava rozřazu desek pro 1 kalolis

* Výměna řetězu   36 850 Kč
* Výměna rozřazovacích palců 2 ks 14 390 Kč
* Výměna ozubených kol a hřídelí 4 komplety 58 420 Kč
* Výměna pojezdových kolejí 20 m 21 460 Kč
* Výměna kladek a ložisek závěsu desek 200 ks 86 400 Kč

**Cena za ND celkem 217 520 Kč**

**Cena za práce předpoklad 75 000 Kč**

**Cena celkem bez DPH 292 520 Kč**

Termín opravy 8 týdnů.

3/ Dodávka filtračních plachetek 180 ks + 2 x hlavová plachetka + 2 x koncová plachetka na desky 1100 mm s podšitím

Termín dodání 6 týdnů 100 ks + 6 týdnů 84 ks

**Cena za 184 ks bez DPH 515 200 Kč**

V Přerově dne 25. 6. 2018

S pozdravem

Ing. Zedek Vítězslav

jednatel společnosti