Dodatek č.1 smlouvy o dílo

na Výkon TBD při provádění stavby „VD Šance – převedení extrémních povodní“

uzavřené dne 15.2.2016, mezi smluvními stranami:

Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ:	70890021 / CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:	Vodní díla – tBD a.s.

Sídlo:  	Praha 1, Hybernská 40, PSČ 110 00

Korespondenční adresa:  	Pracoviště Brno, Studená 909/2, 638 00 Brno - Lesná

IČO / DIČ: 	49241648 / CZ49241648

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2154

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 13. bod 13.6. smlouvy dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 2. Dodací lhůta – bod 2.2 se ruší, nově zní takto:

2.2.	Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v termínu do 30.11.2018.

čl. 13.  Závěrečná ujednání – rozšiřuje se o nová ujednání tohoto znění:

- Zpracovatel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.

- Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

- Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti oboustranným podpisem a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

V Ostravě dne:	26.7.2018					V Praze dne:  31.7.2018

za objednatele:							za zhotovitele: