SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

# Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č: 18029/01

Objednatel :		Město Holice, Holubova 1, 534 14  Holice

zastoupené starostou města

Mgr. Ladislavem Effenberkem

IČ   00273571

DIČ  CZ 00273571

Bankovní spojení -  KB Pardubice, expozitura Holice

Číslo účtu    19-1628561/0100

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních	Mgr. Ladislav Effenberk

ve věcech technických	Petr Voženílek

Ing. Oldřich Chlanda

Zhotovitel :		SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

Sokolovská 94

570 01 Litomyšl

IČ       25274104

DIČ    CZ25274104

Číslo účtu –  29702-591/0100

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních	Bc.Libor Kabele, tel. 739 512 703

ve věcech technických	Bc.Libor Kabele, tel. 739 512 703

- Zapsán v obchodním rejstříku    KS Hradec Králové, B/1633

Předmět díla:

Oprava živičného krytu místní komunikace a havarijního stavu propustu P06 - Holice

Smluvní strany se dohodly, že se článek V. Smlouvy mění takto:

V. Cena za dílo:

5.1.  Cena za dílo byla dohodnuta takto:  cena dle této smlouvy se zvyšuje o vícepráce požadované objednatelem.

Objekt		            Cena bez DPH		  DPH 21%	             Cena vč.DPH

Původní cena	         		373 966,45 Kč		78 532,95 Kč		452 499,40 Kč

Vícepráce v průběhu stavby	  35 016,36 Kč		  7 353,44 Kč		  42 369,80 Kč

Vícepráce – asfalt.povrchy	  	  62 043,00 Kč		13 290,00 Kč		  75 072,00 Kč

Celkem	         	         		471 025,81 Kč	               98 915,59 Kč		569 941,40 Kč

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

Obě strany se dohodly, že objednatel zajistí povinné zveřejnění tohoto dodatku dle zákona

č. 340/2015 Sb.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Dodatek smlouvy byl schválen Radou města Holic dne 28.05.2018 usnesením č.188.

V Litomyšli dne 29.5.2018

Objednatel :						Zhotovitel :

Mgr.Ladislav Effenberk					Bc.Libor Kabele

starosta města						člen představenstva