Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

### jednající xxxxxxxxxxx, ředitelkou Sekce odborných činností

IČO: 	01312774

DIČ: 	CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“

a

Jan Večeřa

sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Havlíčkův Brod

mobil: xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 74317466

Zhotovitel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

v souladu s § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

DOHODU

o ukončení Smlouvy o dílo č. 0066-D1-18-206 uzavřené dne 20. 06. 2018

o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ

„Údržba HOZ Blatensko - Rožmitálsko“

spisová značka SPU 191556/2018

(dále jen „Dohoda“)

- Smluvní strany mezi sebou dne 20. 06. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo č. 0066-D1-18-206, jejímž předmětem bylo provést pro objednatele dílo spočívající v provedení udržovacích prací na stavbách HOZ - „Údržba HOZ Blatensko - Rožmitálsko“, která nabyla účinnosti dne 21. 06. 2018 (dále jen „Smlouva“).

- Na základě Smlouvy se zhotovitel zavázal provést udržovací práce, a to pokosení divokého a vodního rostlinstva s vyhrabáním a uložením podél břehové hrany a odstranění křovin na 21 objektech staveb vodních děl – hlavní odvodňovacích zařízení v celkové délce 8,232 km.

- Smlouva byla uzavřena na dobu určitou a to od podpisu smlouvy do 30. 09. 2018. Dle Smlouvy mělo dojít k předání a převzetí místa plnění v období červen – červenec 2018 a k provedení díla v termínu do 30. 09. 2018.

- Dne 04. 07. 2018 požádal zhotovitel o ukončení Smlouvy ke dni 11. 07. 2018, a to ze zdravotních důvodů několika osob v jeho realizačním týmu a z důvodu rozsáhlých technických problémů. V důsledku těchto skutečností zhotovitel požádal o ukončení předmětné Smlouvy, neboť není schopen realizovat závazek vyplývající z předmětné Smlouvy řádně a ve stanovené lhůtě.

- Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednávají, že platnost a účinnost předmětné Smlouvy uzavřené dne 20. 06. 2018 bude ukončena touto Dohodou a to ke dni oboustranného podpisu této Dohody.

- Smluvní strany prohlašují, že ke dni ukončení Smlouvy, tj. ke dni oboustranného podpisu této Dohody, nemají vůči sobě žádné nevypořádané závazky a objednatel nepožaduje po zhotoviteli žádné finanční narovnání ani neuplatňuje žádné sankce či pokuty.

- Tato Dohoda je vyhotovena v počtu tří (3) vyhotovení, z nichž dvě (2) obdrží objednatel a jedno (1) zhotovitel.

- Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Praze dne                                                                    V Havlíčkově Brodě dne

………………………………………….	                      ………………………………………

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                           Jan Večeřa

ředitelka Sekce odborných činností

ČR - Státní pozemkový úřad