# SMLOUVA O DÍLO

Č. objednatele: NG 1219/2018

Č. zhotovitele:

## Smluvní strany

## Národní galerie v Praze

## Se sídlem: Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1

Jednající: Jiří Fajt, generální ředitel

IČ: 00023281, DIČ: CZ00023281

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 050008-0008839011/0710

(dále jen "Objednatel")

a

Ing. arch. Ester Miluničová

Datum narození XXXXXXXX

Sídlo: Na Pískách 1157/62, Praha 6 -160 00

Doručovací adresa: XXXXXXXXXXX, 160 00 , Praha 6 - Bubeneč

###### IČ: 74208560

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen "Zhotovitel")

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto:

# Smlouvu o dílo

# Článek I.

# Úvodní ustanovení

1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu Oprava či výměna oken v objektech areálu Anežského kláštera - restaurátorský průzkum a projektové práce.

1.2. Česká republika je vlastníkem budov U Milosrdných 10, 12, 16, 17, Praha 1, kde Objednatel je příslušný hospodařit s objektem a budovy jsou na pozemcích parc. č. 875, 913, 912, 911 a 910/1 a jsou zapsány v katastru nemovitostí na LV 16 pro katastrální území Staré Město a obec Praha u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha a Hlavní město Praha je vlastníkem budov na pozemcích parc. č. 876, 897, 898 a jsou zapsány v katastru nemovitostí na LV 122 pro katastrální území Staré Město a obec Praha u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (vše dále jen „Anežský klášter“ nebo též „objekt“). Anežský klášter je národní kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek pod č. 11737/1-407.

1.3. Účel této smlouvy je vypracování restaurátorského průzkumu a prováděcí dokumentace pro Opravu či výměnu oken v objektech areálu Anežského kláštera, blíže specifikované ve článku II.

# Článek II.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na své náklady a nebezpečí dílo: Restaurátorský průzkum a prováděcí dokumentace pro opravu či výměnu oken v objektech B, D, E a F (tak jak jsou označeny v příloze č. 1 této smlouvy) areálu Anežského kláštera (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

  - Dílo bude mít tyto součásti, resp. dílčí složky plnění:

Část A

  - Vypracování harmonogramu prací

  - Provedení přesného zaměření oken

  - Provedení restaurátorského průzkumu

  - Vypracování předběžného návrhu řešení

Část B

  - Vypracování prováděcí dokumentace

- Průvodní a technická zpráva

- Přehledná situace

- Stavební část - TZ, půdorysy, řezy, tabulky výrobků, detaily

Část C

  - Inženýrská činnost – souhlas s provedením oprav

    - Projednávání v průběhu zpracování projektu s NPÚ

    - Obstarání souhlasného závazného stanovisko OPP MHMP a případně dalších dotčených orgánů státní správy

    - Zajištění souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru případně stavebního povolení od stavebního úřadu

Část D

- Vypracování podrobného výkazu výměr a kontrolního rozpočtu stavby se zapracováním připomínek ze závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy

  - Spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele - písemné odpovědi na případné technické dotazy v rozsahu max. 10 hodin

Část E

  - Autorský dozor při realizaci v rozsahu max. 50 hodin

    - Účast na kontrolních dnech určených Objednatelem

    - Případné upřesnění prováděcí dokumentace

2.3. Zhotovitel se zavazuje vypracovat dílo (část A, B) jako komplexní projektovou dokumentaci ve sjednaném rozsahu a předat jej Objednateli v termínu plnění v tištěné (6x) a elektronické podobě (na nosiči DVD ve formátu dwg, pdf, xls a doc). Projektová dokumentace bude vypracována ve formátu odpovídajícímu Standardům pro přípravu a realizaci investičních projektů, kterou mu poskytne Objednatel.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti.

2.5. Jedná – li se o nepodstatnou změnu, je Objednatel oprávněn navrhnout změnu rozsahu díla.

Zhotovitel tyto změny v předmětu smlouvy učiněnými Objednatelem prostuduje a v případě souhlasu písemně potvrdí úpravy v předmětu smlouvy učiněnými Objednatelem, tj. omezením či rozšířením předmětu smlouvy, dle konkrétních potřeb Objednatele.

2.6. Předmětem této smlouvy je rovněž poskytnutí výhradního oprávnění Zhotovitelem Objednateli k výkonu práva dílo resp. předmět díla užít, a to v rozsahu a za podmínek dle čl. VIII této smlouvy (dále též jen „licence“).

Článek III.

Termíny plnění

3.1. Zhotovitel započne s plněním předmětu této smlouvy ihned po uveřejnění této smlouvy v registru smluv.

3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo Objednateli v dále uvedených dílčích termínech pro jednotlivé části plnění

Část A:	Zhotovitel je povinen provést a předat plnění dle části A, tj. zejména předběžný návrh řešení v rozsahu stanoveném Objednatelem do 8 týdnů od zahájení plnění v souladu s čl. 3.1  této smlouvy. Plnění této části A se považuje za splněné až okamžikem schválení resp. odsouhlasení všech dílčích složek plnění části A.

Část B: Zhotovitel je povinen kompletní prováděcí dokumentaci v rozsahu stanoveném Objednatelem předat Objednateli do 8 týdnů od odsouhlasení předchozí části A. Plnění této části B se považuje za splněné až okamžikem schválení prováděcí dokumentace Objednatelem;

Část C: Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání závazného stanoviska OPP MHMP a případně dalších dotčených orgánů státní správy nejpozději do 2 týdnů od splnění části B;  Zhotovitel je povinen podat žádost o souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (případně stavební povolení) nejpozději do 2 týdnů od vydání všech souhlasných pravomocných stanovisek dotčených orgánů státní správy; Plnění této části C se považuje za splněné až okamžikem vydání pravomocného souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru (případně stavebního povolení);

Část D: Zhotovitel je povinen předat podrobný výkaz výměr a kontrolní rozpočet stavby do 4 týdnů od vydání pravomocného souhlasného stanoviska odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy. Plnění této části D se považuje za splněné po schválení resp. odsouhlasení všech dílčích složek plnění této části D, a to až okamžikem podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, vlastní stavby nebo okamžikem ukončení (zrušení) výběrového řízení na dodavatele vlastní stavby z jiného důvodu;

Část E: Zhotovitel je povinen započít s plněním této části E ode dne účinnosti smlouvy s vybraným dodavatelem; Plnění této části se považuje za splněné až podpisem protokolu o předání vlastní stavby; v případě předání vlastní stavby s vady a nedodělky se tato část považuje za splněnou až podpisem protokolu o odstranění vad a nedodělků.

Článek IV.

Cena za dílo

4.1. Zhotoviteli náleží za provedení díla cena ve výši 237.000,- Kč. Zhotovitel není plátce DPH. V celkové ceně za dílo je zahrnuta i odměna za poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo (předmět díla) užít dle čl. 8 této smlouvy.

4.2. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že dohodnutá cena specifikovaná v odst. 1. tohoto článku je cenou konečnou a závaznou a obsahuje jak složku ceny za provedení díla, tak složku odměny za poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo (předmět díla) užít díla.

4.3. Cena za dílo bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli po předání a odsouhlasení jednotlivých dílčích složek plnění díla na základě celkem pěti dílčích faktur:

část A	  47.000,- Kč

část B	125.000,- Kč

část C	  30.000,- Kč

část D	  10.000,- Kč

část E	  25.000,- Kč

4.4. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur obsahujících všechny zákonné náležitosti. Faktura bude splatná do 30 dnů od jejího vystavení.

4.5. Zaplacením ceny za dílo se rozumí den jejího odeslání na účet Zhotovitele. Stane-li se Zhotovitel plátcem DPH - Daňové doklady - faktury vystavené Zhotovitelem podle této smlouvy budou v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky obsahovat zejména tyto údaje:

- obchodní firmu/název a adresu Objednatele,

- daňové identifikační číslo Objednatele,

- obchodní firmu/název a adresu Zhotovitele,

- daňové identifikační číslo Zhotovitele,

- evidenční číslo daňového dokladu,

- rozsah a předmět plnění,

- datum vystavení daňového dokladu,

- účtovaná částka, sazba DPH, částka DPH, účtovaná částka vč. DPH – vše v Kč

a dále musejí být v souladu s dohodami o zamezení dvojího zdanění, budou-li se na konkrétní případ vztahovat.

4.6. Fakturační údaje Objednatele jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Fakturu zašle Zhotovitel Objednateli elektronicky na adresu: faktury@ngprague.cz.

4.7. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami stanovenými smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti nebo nebude-li doručena Objednateli do termínu uvedeného ve smlouvě, je Objednatel oprávněn fakturu Zhotoviteli vrátit jako neúplnou, resp. nesprávně vystavenou, k doplnění, resp. novému vystavení ve lhůtě pěti pracovních dnů od data jejího doručení Objednateli. V takovém případě Objednatel není v prodlení s úhradou ceny za dílo nebo její části a Zhotovitel vystaví opravenou fakturu s novou lhůtou splatnosti, která začne plynout dnem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury Objednateli.

4.8. Za každý den prodlení s úhradou ceny za dílo Zhotovitele zaplatí Objednatel úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

4.9. V případě prodlení předání díla nebo jednotlivé části díla oproti smlouvou stanovenému termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn snížit o smluvní pokutu sjednanou cenu za dílo, resp. svůj nárok na úhradu smluvní pokuty započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu ceny za dílo. Vznik nároku na smluvní pokutu ani úhrada smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti hradit vzniklou škodu. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od jejího vyúčtování Objednatelem Zhotoviteli. Smluvní strany sjednávají, že výše smluvní pokuty považují za přiměřenou významu zajišťované povinnosti.

Článek V.

Práva a povinnosti Objednatele

5.1. Objednatel si touto smlouvou vymiňuje právo během zpracovávání návrhu zadat změny, které nebudou důvodem k navýšení ceny za dílo ani k prodloužení termínu předání díla. Pokud by zadané změny byly důvodem k navýšení ceny za dílo nebo k prodloužení termínu předání díla, bude mezi stranami sjednán příslušný dodatek k této smlouvě.

5.2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění předmětu smlouvy a dávat Zhotoviteli pokyny, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, v souvislosti s touto smlouvou sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

5.3. Objednatel se zavazuje po předání a odsouhlasení díla, (dílčí části díla) uhradit Zhotoviteli dohodnutou cenu za dílo (dílčí část díla). Dílo bude po umělecké, technické a funkční stránce vycházet z Objednatelem dodaného zadání.

5.4. Objednatel se podpisem této smlouvy zavazuje předat Zhotoviteli potřebné podklady pro zpracování díla v rozsahu:

- Stavebně historický průzkum

- Výkresová dokumentace

- Standardy pro přípravu a realizaci investičních projektů v editovatelném formátu

- zplnomocnění Zhotovitele k zastupování Objednavatele k jednání s dotčenými orgány státní správy v rozsahu potřebném dle této smlouvy

5.5. Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli přístup do objektu a řešených prostor, v termínech po vzájemné dohodě.

Článek VI.

Práva a povinnosti Zhotovitele

6.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vytvoří sám, a že při jeho vytváření bude užívat všech svých schopností a profesionálních dovedností, že bude dodržovat veškeré platné právní předpisy i příslušné stavovské a technické normy. Odborným garantem díla bude jednatel Zhotovitele.

6.2. Zhotovitel se dále zavazuje vycházet ze stávajících stavebně-technických podmínek řešených prostor a na to v díle navázat.

6.3. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na vyžádání předmět díla v rozpracovanosti ke kontrole.

6.4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby výsledné dílo splňovalo podmínky definované zadáním Objednatele, pokyny Objednatele, stavebně-historickým průzkumem objektu a stavebně-technickou dispozicí objektu.

Článek VII.

Předávání díla

7.1. Předání díla nebo části díla dle této smlouvy potvrdí Objednatel Zhotoviteli písemným protokolem, který podepíší oba účastníci smlouvy. Jménem Objednatele protokol podepíše osoba uvedená v bodu 9.5 této smlouvy. Vzor Předávacího protokolu je přílohou č. 3 smlouvy.

7.2. Objednatel si po předání díla nebo části díla vyhrazuje lhůtu 10 pracovních dnů na jeho převzetí a odsouhlasení. Pokud Objednatel vrátí dílo Zhotoviteli k doplnění či přepracování, Objednatel a Zhotovitel sjednají dodatečnou lhůtu pro odevzdání, která nesmí přesahovat 30 dnů. Vzor Protokolu o odsouhlasení díla je přílohou č. 4 smlouvy. Jménem Objednatele protokol podepíše osoba uvedená v bodu 9.5 této smlouvy.

7.3 Neodevzdá-li zhotovitel Objednateli dílo ve lhůtě dle čl. 3. smlouvy nebo nebude-li stanovený termín k přepracování a předání Zhotovitelem dodržen, má Objednatel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody.

7.4 Vlastnické právo k hmotnému substrátu díla a nebezpečí škody přechází na Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem.

Článek VIII.

Udělení oprávnění užít dílo Zhotovitelem

8.1. Zhotovitel uděluje Objednateli touto smlouvou oprávnění k výkonu práva užít předmět díla dle této smlouvy chráněný právem autorským (dále pro účely tohoto článku též jen „autorské dílo“), a to ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb. a občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (zejm. § 2358 a násl.), dále též jen („Licence“).

8.2. Zhotovitel je oprávněn poskytnout a touto smlouvou poskytuje Objednateli výhradní Licenci k užití autorského díla, a to na celou dobu trvání autorských majetkových práv k autorskému dílu dle příslušných ustanovení autorského zákona č. 121/2000 Sb. a bez jakýchkoliv teritoriálních omezení, ke všem způsobům užití v rozsahu ust. § 12 odst. 4 zák.121/2000 Sb., autorského zákona a bez množstevního omezení. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je k poskytnutí této výhradní licence v takovém rozsahu oprávněn, a že autorským dílem ani jeho užitím podle této smlouvy nejsou porušena autorská, osobnostní ani jiná práva třetích osob a zavazuje se nahradit veškerou škodu, která Objednateli vznikne v  případě, že se takové prohlášení ukáže nepravdivým.

8.3 Objednatel je oprávněn užít autorské dílo i k jinému účelu než k němuž bylo pořízeno nebo autorské dílo poskytnout k užití třetí osobě. Zhotovitel poskytuje Objednateli souhlas autorské dílo přiměřeným způsobem dle své potřeby upravit/změnit pro účely dalšího užití, jakož i souhlas k případnému dokončení nehotového autorského díla, pokud nebude ze strany Zhotovitele dokončeno. Ke všem výše uvedeným úkonům je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Licence je poskytována jako opravňující, tedy Objednatel není povinen Licenci využít. Licence se vztahuje na užití autorského díla v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru s jiným dílem nebo neautorským výtvorem. Odměna za poskytnutí Licence je již zahrnuta v celkové ceně za dílo. Licenci nelze ukončit výpovědí. Zhotovitel zároveň poskytuje Objednateli souhlas, aby v jakékoliv souvislosti s autorským dílem uváděl pouze své obchodní jméno – název. Objednatel je oprávněn licenci nebo její část poskytnout třetí osobě (podlicence) nebo ji postoupit.

Článek IX.

Závěrečná ujednání

9.1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tím není dotčeno ustanovení čl. 9.10.

9.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel dva.

9.3. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.

9.4. Poruší-li podstatně některá ze smluvních stran povinnosti uvedené v této smlouvě, je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou včetně finančního vypořádání, účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně.

9.5. Zodpovědným zástupcem Objednatele pro jednání ve věci této smlouvy je:

XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, telefon: XXXXXXXXX

9.6. Zodpovědnými zástupci Zhotovitele pro jednání ve věci této smlouvy jsou:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, telefon: XXXXXXXXX

9.7. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č.89/2012 Sb. občanským zákoníkem, zákonem č.183/2006 Sb., stavebním zákonem a autorským zákonem č.121/2000 Sb. a zákonem č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

9.8. Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma smluvním partnerům částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě dopustila. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

9.9. Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 15ti pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

9.10. Vzhledem k povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smluvní strany sjednávají, že uveřejnění provede Objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené v této smlouvě za informace, které nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinen na to Objednatele současně s uzavřením této smlouvy písemně upozornit. Pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění.

9.11. Oprávnění zástupci smluvních stran potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a porozuměli jejímu obsahu. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

9.12. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Označení objektů areálu Anežského kláštera

Příloha č. 2 - Nabídka zhotovitele ze dne 12.6.2018

Příloha č. 3 - Předávací protokol

Příloha č. 4 - Protokol o odsouhlasení díla

V Praze dne   26. 7. 2018			V Praze dne  30. 7. 2018

........................					.........................

Objednatel					Zhotovitel