Smlouva o vytvoření

„Informačního systému programů výzkumu a vývoje“

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

1.  Smluvní strany

| 1.1 | Česká republika - | Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha 1, Na Františku 32, PSČ 110 15 |
| --- | --- | --- |
|  | IČ: | 47609109 |
|  | DIČ: | CZ 47609109, neplátce DPH |
|  | Bankovní spojení: | ČNB, pobočka Praha |
|  | Číslo účtu: | 1525001/0710 |
|  | ID DS | bxtaaw4 |
|  | Zastoupená: | Ing. Martin Štícha, ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací |
|  | Telefon: | 224 853 118 |
|  | E-mail: | sticha@mpo.cz |

dále označovaný též jako „Objednatel“.

a

| 1.2 | Česká republika - | dataPartner s.r.o. Senovážné náměstí 241/15, 37001 České Budějovice |
| --- | --- | --- |
|  | IČ: | 25178636 |
|  | DIČ: | CZ25178636 |
|  | Bankovní spojení: | ČSOB, Hroznová 1, České Budějovice |
|  | Číslo účtu: | 812138013/0300 |
|  | ID DS | t34x6im |
|  | Zastoupená: | Ing. Ladislav Reisner, ředitel a jednatel společnosti |
|  | Telefon: | +420 602 368 861 |
|  | E-mail: | reisner@datapartner.cz |

dále označovaný též jako „Zhotovitel“.

Objednatel a Zhotovitel budou dále označováni společně také jako „Smluvní strany“.

Obě Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu o vytvoření „Informačního systému programů výzkumu a vývoje“ (dále jen „Smlouva“).

2. Úvodní ustanovení

Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení ve veřejné zakázce vedené s názvem „Informační systém programů výzkumu a vývoje“.

V případě rozporu při plnění práv a povinností ze Smlouvy, a to zejména v případech neupravených Smlouvou, platí zadávací podmínky veřejné zakázky stanovené Objednatelem v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, popř. následně v nabídce Zhotovitele.

Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, řídí se Smlouva  příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími právními předpisy, které se vztahují na provádění předmětu Smlouvy.

3.  Výklad pojmů

Smluvní strany se dohodly, že pro účely Smlouvy budou dále uvedené pojmy vykládány takto:

| Pojem | Význam pojmu pro účely Smlouvy |
| --- | --- |
| Systém | Informační systém programů výzkumu a vývoje, který zabezpečí splnění požadavků zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů, jehož zřízení a podporu provozování zahrnuje dodávku Objednatelem odsouhlaseného řešení, jeho instalaci, testování a zprovoznění a to včetně dodávky potřebného software (licencí) a kompletní zabezpečení a) jednotné elektronické přihlášky do veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji včetně sběru dat od uchazečů po dobu trvání veřejné soutěže a jejich zpracování b) databáze projektů pro administraci poskytování účelové podpory (Databáze projektů) podle Přílohy č. 1 až č. 3 této Smlouvy. |
| Aktualizovaná verze | Poslední odladěná a otestovaná verze Systému či jeho jednotlivých součástí. |
| Akceptační protokol | Forma převzetí plnění Objednatelem od Zhotovitele, vzor je uveden v Příloze č. 5 Smlouvy. |
| Předávací protokol | Forma předání plnění Objednateli Zhotovitelem, vzor je uveden v Příloze č. 4 Smlouvy. |
| Provozní podpora | Zahrnuje rozsah prací, které jsou uvedeny v kapitole 6. Přílohy 1 Smlouvy. |
| Záruční servis | Servisní úkony poskytované Zhotovitelem po dobu záruky a v souladu s podmínkami této Smlouvy. |
| Technická a metodická podpora | Konzultační a poradenské služby technicky vysoce odborného charakteru (zejména provádění konfiguračních prací na dodaném Systému na základě požadavků Objednatele). |
| Drobné úpravy | Úpravy Systému provedené Zhotovitelem na základě požadavků Objednatelem odsouhlasených Zhotovitelem v rozsahu analytických a programovacích prací uvedených v kapitole 6. Přílohy č. 1 Smlouvy. Do drobných úprav se nepočítá odstraňování Incidentů dodaného Systému. |
| Provozní dokumentace | Dokumentace, která popisuje funkční a technické vlastnosti dodaného systému: a) Bezpečnostní dokumentace, b) Systémová příručka, c) Uživatelská příručka. |
| Bezpečnostní dokumentace | Dokument dodaný v českém jazyce v elektronické podobě ve formátu *.pdf a současně ve formátu *.doc/docx. Bezpečnostní dokumentaci tvoří: a) bezpečnostní politika Systému, b) bezpečnostní směrnice pro činnost bezpečnostního správce resp. administrátora Systému. |
| Systémová příručka | Dokument dodaný v českém jazyce v elektronické podobě ve formátu *.pdf a současně ve formátu *.doc/docx. Systémová příručka obsahuje: a) popis funkcí Systému, včetně bezpečnostních, které používá správce (administrátor) Systému pro provádění určených činností v systému, a návod na použití těchto funkcí, b) definování uživatelů nebo skupin uživatelů a jejich oprávnění a povinnosti při využívání Systému. |
| Uživatelská příručka | Dokument dodaný v českém jazyce v elektronické podobě ve formátu *.pdf a současně ve formátu *.doc/docx. Uživatelská příručka obsahuje popis funkcí Systému, včetně bezpečnostních, které používá uživatel systému a návod na použití těchto funkcí. |
| Záznamové nosiče | Nosiče dat, na nichž jsou uloženy zejména Provozní dokumentace, Zdrojové kódy a kopie dodaného Systému, a to především CD, DVD resp. přenosná paměťová media s rozhraním USB. |
| Základní časové pokrytí | pracovní dny od 8.00 do 16.00 hod. |
| Zdrojové kódy | Zdrojový kód neboli zdrojový text je označení zápisu textu počítačového programu v některém programovacím jazyce, který je uložen v jednom nebo více textových souborech. Zdrojový kód je následně buď přímo prováděn (interpretován) nebo je z něj nejprve vytvořen samostatný spustitelný soubor (přeložen, kompilován) složený ze strojových instrukcí a teprve ten je pak přímo spuštěn (prováděn procesorem počítače). |
| Incident | Neplánované přerušení služby Systému nebo omezení kvality služby. Incidentem je rovněž porucha, tj. ztráta schopnosti provozovat Systém. |
| Havárie | Incident, který znemožňuje užití Systému jako celku, tj. stav, který neumožňuje provoz základních funkcí Systému, znemožňuje jeho využívání nebo závažným způsobem porušuje bezpečnostní požadavky. |
| Výpadek | Incident, který výrazně omezuje funkcionalitu Systému, avšak Systém je možné s omezením provozovat. |
| Závada | Incident, který sice umožňuje provoz základních funkcí, avšak je snížena rychlost zpracování nebo nelze zabezpečit některé vedlejší funkce Systému, případně nejsou zcela naplněny bezpečnostní požadavky. |
| Kontaktní místo Zhotovitele | Primární centrální bod pro kontakt s odpovědnými pracovníky Zhotovitele. Jsou zde zaznamenávány a spravovány veškeré servisní požadavky a je rozhraním pro všechny ostatní procesy a činnosti provozu služeb. Z pohledu Objednatele jde o kontaktní místo, kde může hlásit problémy a požadavky a kde mu budou poskytnuty relevantní a přesné informace k daným případům (v metodikách označované rovněž jako např. Support Desk, Service Desk, Helpdesk apod.). Kontaktní místo Zhotovitele je dostupné na telefonním čísle 607661411 nebo prostřednictvím elektronické pošty (na adrese techsupport@datapartner.cz). |
| Kontaktní místo Objednatele | Primární centrální bod pro kontakt s odpovědnými pracovníky Objednatele. Kontaktní místo Objednatele je dostupné prostřednictvím elektronické pošty (na adrese sticha@mpo.cz). |
| Vada | Systém má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předmětu plnění podle této Smlouvy. |
| Pracovní hodina | Hodina v době Základního časového pokrytí. |
| Hodina | Jakýchkoliv 60 minut v průběhu 24 hodinového dne, a to mimo dnů pracovního klidu, kdy se do této „hodiny“ nezapočítává období začínající v 0.00 hodin a končící uplynutím 24. hodiny příslušného kalendářního dne. |
| Maximální doba odezvy | Doba, ve které musí Zhotovitel reagovat na nahlášení Incidentu (tj. potvrzení přijetí požadavku s návrhem dalšího postupu ze strany Zhotovitele, včetně specifikace nutné součinnosti ze strany Objednatele). |
| Limitní doba zahájení servisního zásahu | Doba od nahlášení Incidentu, ve které musí být zahájeny řízené činnosti vedoucí k odstranění Incidentu. |
| Limitní doba odstranění Incidentu | Limitní doba odstranění Incidentu je doba od nahlášení Incidentu, ve které dojde buď k úplnému odstranění Incidentu, v případě, že toto není možné, jeho převedení do kategorie min. o jeden stupeň nižší (tj. ze stavu Havárie do stavu Výpadek či Závada, resp. ze stavu Výpadek do stavu Závada). |

#### 4.  Předmět plnění Smlouvy

Předmětem plnění je dodávka, instalace, testování a podpora provozu Systému. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v této Smlouvě a v přílohách č. 1 až č. 3, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

Předmět plnění Smlouvy zahrnuje tato dílčí plnění:

4.1 Dodání, instalace, testování a zprovoznění Systému včetně dodávky potřebného software podle Přílohy č. 1 této Smlouvy. Součástí bude rovněž dodání Provozní dokumentace, zajištění školení uživatelů Systému, zpracování jednotné elektronické přihlášky do veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji a zpracování Databáze projektů.

4.2 Zajištění provozu Systému elektronické přihlášky uchazečů do tří veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji včetně sběru dat od uchazečů po dobu trvání jednotlivé veřejné soutěže a zpracování dat za podané přihlášky v souladu s Přílohou č. 2 Smlouvy.

4.3 Zajištění provozu Systému Databáze projektů pro administraci poskytování účelové podpory, která komplexně zajišťuje evidenci a zpracování veškerých dat po dobu 7 let trvání programu účelové podpory projektům vybraným ve veřejných soutěžích, a to v souladu s Přílohou č. 3 Smlouvy.

4.4 Zajištění Provozní podpory Systému v souladu s bodem 9 Smlouvy, spočívající v činnostech uvedených podrobně v kap. 6 Přílohy č. 1 Smlouvy. Součástí Provozní podpory jsou i Drobné úpravy Systému podle kap. 6 odst. 6.4 Přílohy č. 1 Smlouvy, jejichž rozsah nepřesáhne po dobu 12 po sobě následujících měsíců 50 hodin, přičemž nevyčerpané hodiny budou převedeny do dalších období. Součástí Provozní podpory bude rovněž průběžná aktualizace Systému v případě jakýchkoliv změn souvisejících právních předpisů.

4.5 Zhotovitel se dále zavazuje předat Objednateli Aktualizovanou verzi Provozní dokumentace Systému v případě, že dojde ke změně této Provozní dokumentace.

4.6 Zhotovitel poskytuje záruku na dobu 24 měsíců, a to na všechny části a komponenty dodaného Systému. Součástí poskytnuté Záruky bude i zajištění potřebného bezplatného Záručního servisu v celé délce poskytnuté Záruky, tj. po dobu 24 měsíců od předání a převzetí jednotlivých komponent Systému. Součástí Záruky je rovněž Provozní podpora.

4.7 Zhotovitel je povinen provést dílčí části plnění předmětu Smlouvy podle harmonogramu v následujících lhůtách (dále jen „Harmonogram“):

a) návrh řešení Systému elektronické přihlášky včetně předepsaných modulů, formulářů, obrazovek apod., a to do 3 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy;

b) návrh řešení Systému Databáze projektů včetně předepsaných modulů, formulářů, obrazovek apod., a to do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy;

c) dopracování návrhu řešení podle předchozích písm. a) a b) podle připomínek Objednatele, a to do 10 pracovních dnů ode dne předání závěrečných připomínek ze strany Objednatele;

d) instalace, testování a zprovoznění Systému, a to včetně dodávky potřebného software (licencí), a to do 1 pracovního dne ode dne dopracování návrhu řešení podle předchozích písmen a) až c);

e) zajištění školení podle kap. 3 Přílohy č. 1, a to do 5 pracovních dnů od převzetí požadavku ze strany Objednatele.

5.  Cena

5.1 Cena za plnění dle této Smlouvy činí celkem 1.850.000. Kč (slovy: jeden milion osm set padesát tisíc korun českých) bez DPH.

5.2 Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné, nejvýše možné a zahrnují veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním podle této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn doúčtovávat jakékoliv další náklady či ceny za poskytnuté plnění.

5.3 Ceny bude možné upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to o výši, která bude odpovídat takové legislativní změně.

6.  Předání a akceptace předmětu plnění

6.1 Jednotlivá dílčí plnění poskytnutá Zhotovitelem pro Objednatele podle čl. 4 Smlouvy budou předávána formou Předávacího protokolu a Objednatelem převzata formou Akceptačního protokolu.

6.2 Objednatel je povinen plnění Zhotovitele akceptovat nebo odmítnout nejpozději do 15 pracovních dnů od předání. Objednatel je oprávněn odmítnout akceptovat plnění, pokud plnění nebude z hlediska obsahu nebo funkčních vlastností odpovídat předmětu této Smlouvy. Lhůta pro předání upraveného plnění Objednateli je 10 pracovních dnů a počíná běžet ode dne doručení odmítnutí akceptace plnění (formou Akceptačního protokolu) Zhotoviteli, pokud si Smluvní strany písemně nedohodnou jinou lhůtu. Proces akceptace končí až vystavením Akceptačního protokolu ze strany Zhotovitele, kterým bude plnění akceptováno Objednatelem bez výhrad.

6.3 V případě, že Objednatel do lhůty uvedené v bodu 6.2 Smlouvy neuvede důvody odmítnutí akceptace, je plnění považováno za akceptované ze strany Objednatele.

6.4 Místem plnění je sídlo Objednatele.

7.  Platební a fakturační podmínky

7.1 Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli cenu podle bodu 5.1 této Smlouvy  za jednotlivá dílčí plnění následujícím způsobem:

a) za plnění dle bodu 4.1 po ukončení první veřejné soutěže při předání zpracovaných dat ve výši 450.000 Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých) bez DPH.

Cena zahrnuje vytvoření Systému jednotné elektronické přihlášky a Systému Databáze projektů, dodávku, instalaci a testování v prostředí Objednatele, zprovoznění Systému včetně dodávky potřebného software (licencí), zajištění školení uživatelů Systému, zpracování manuálů pro uživatele a to v případě akceptace plnění bez výhrad Objednatelem dle článku 6. této Smlouvy;

b) za plnění dle bodu 4.2 po ukončení každé další jednotlivé veřejné soutěže při předání zpracovaných dat ve výši 350.000 Kč (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých) bez DPH.

Cena zahrnuje sběr dat po dobu vyhlášení veřejné soutěže a jejich zpracování a to v případě akceptace plnění bez výhrad Objednatelem dle článku 6. této Smlouvy;

c) za plnění dle bodu 4.3 za každý jednotlivý rok realizace programu ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) bez DPH.

7.2 Ceny dle bodu 7.1 zahrnují Provozní podporu Systému včetně Drobných úprav a to v případě akceptace plnění bez výhrad Objednatelem dle článku 6. této Smlouvy;

7.3 Zhotovitel je povinen přiložit k fakturám kopii Akceptačního protokolu.

7.4 Nebude-li mít faktura náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, to vše ve znění pozdějších předpisů, popř. nebude-li obsahovat povinné přílohy nebo bude-li obsahovat chybné údaje, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění či opravě s vyznačením konkrétního důvodu vrácení. Dnem doručení opravené či nově vystavené faktury běží nová lhůta splatnosti faktury.

7.5 Fakturace i platby budou prováděny v české měně.

7.6 Splatnost všech vystavených faktur nesmí být kratší než 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury Objednateli (zaplacením se pro účely Smlouvy rozumí okamžik předání příkazu k úhradě faktury bance Objednatele).

7.7  Zálohy nebudou poskytovány.

7.8 Daň z přidané hodnoty (DPH) bude vypočtena a účtována na základě právních předpisů účinných k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

8.  Záruční podmínky, vyřizování reklamací

8.1 Zhotovitel poskytuje Záruku v délce 24 měsíců na plnění poskytnuté Objednateli podle Smlouvy  za podmínek uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Práva ze Záruky je Objednatel oprávněn uplatnit po akceptaci plnění od Zhotovitele v souladu s článkem 6. Smlouvy.

8.2 Plnění, u kterého byly zjištěny Vady, bude Objednatel bez zbytečného odkladu písemně vytýkat na Kontaktním místě Zhotovitele (dále též „Reklamace“). Doba Záruky se pak prodlužuje o dobu od data uplatnění Reklamace až po datum vyřízení Reklamace – odstranění Vady.

8.3 Smluvní strany se dohodly na záručních dobách takto:

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli na dodané plnění Záruku po dobu 24 měsíců ode dne akceptace každé dílčí části plnění Objednatelem.

b) Zhotovitel odpovídá Objednateli, že dodaná Aktualizovaná verze Systému po dobu od jeho akceptace Objednatelem do dodání jeho další Aktualizované verze, nebo v případě ukončení této Smlouvy po dobu 24 měsíců od akceptace poslední Aktualizované verze Systému bude vykazovat vlastnosti popsané v Provozní dokumentaci a bude jej možno užívat k účelu popsanému v Provozní dokumentaci, a že v těchto vlastnostech a způsobech užití nebude dodaný Systém či jeho jednotlivé komponenty vykazovat žádné Vady.

8.4 Zjistí-li Objednatel Vady v převzatém Systému nebo v Provozní dokumentaci, má právo uplatnit Reklamaci. Vady bude Objednatel v průběhu Záruky reklamovat písemně prostřednictvím Kontaktního místa Zhotovitele.

8.5 Zhotovitel po obdržení Reklamace zahájí činnost směřující k odstranění Vady a současně předloží Objednateli návrh na její odstranění ve lhůtách uvedených v čl. 9 Smlouvy.

8.6 Lhůta pro odstranění Vady počíná běžet od okamžiku prokazatelného doručení Reklamace Objednatele Zhotoviteli. Pokud Zhotovitel Vadu neodstraní v termínu stanoveném v bodu 9.1 Smlouvy anebo v termínu schváleném Objednatelem, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu dle bodu 11.2 Smlouvy.

9.  Práva a povinnosti smluvních stran

9.1 Zhotovitel je podle druhu Incidentu povinen Provozní podporu provádět v těchto lhůtách:

| Druh Incidentu | Maximální doba odezvy | Limitní doba zahájení servisního zásahu | Limitní doba odstranění Incidentu |
| --- | --- | --- | --- |
| Havárie | 3 hodiny v době Základního časového pokrytí | 6 hodin v době Základního časového pokrytí | 36 hodin |
| Výpadek | 8 hodin v době Základního časového pokrytí | 48 hodin | 72 hodin |
| Závada | 8 hodin v době Základního časového pokrytí | 72 hodin | 120 hodin |

9.2 Maximální doba odezvy je doba, ve které musí Zhotovitel reagovat na nahlášení Incidentu (tj. potvrzení přijetí požadavku s návrhem dalšího postupu ze strany Zhotovitele, včetně specifikace nutné součinnosti ze strany Objednatele).

9.3 Každý Incident, který je Zhotovitel povinen odstranit v rámci zajištění Provozní podpory, je Objednatel povinen nahlásit přes Kontaktní místo Zhotovitele. Objednatel je povinen uvést, zda jde o Havárii, Výpadek nebo Závadu, včetně popisu, jak se Incident projevuje a Kontaktní místo Objednatele, které popř. poskytne doplňující informace.

9.4 Zhotovitel se zavazuje, že plněním dle této Smlouvy neohrozí funkcionalitu ostatních informačních systémů Objednatele.

9.5 V případě Drobné úpravy Systému je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele na její předpokládaný rozsah. Drobnou úpravu přesahující 4 hodiny plnění může Zhotovitel začít realizovat až po souhlasu Objednatele. Upozornění na předpokládaný rozsah a souhlas s provedením Drobné úpravy si Smluvní strany vymění písemně anebo elektronickou poštou prostřednictvím kontaktních míst uvedených v článku 3 Smlouvy.

9.6 Po provedení a řádném dokončení Drobných úprav je pak Zhotovitel povinen Objednateli předložit výkaz práce obsahující zejména anotaci provedených úprav a počet hodin k odsouhlasení. Objednatelem odsouhlasený výkaz práce je součástí Akceptačního protokolu za uplynulé období.

9.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit Záruční servis. Záruční servis musí být poskytován Zhotovitelem v místě plnění dle bodu 6.4 Smlouvy.

9.8 Zhotovitel je povinen předat Objednateli při předání každé Aktualizované verze Zdrojové kódy, aktuální verzi instalačních médií a související dokumentaci, přičemž je povinen je poskytnout v kompilovatelné podobě. Komplexnost a funkčnost Zdrojových kódů, aktuální verzi instalačních médií a potřebné dokumentace Zhotovitel předá Objednateli v rámci akceptace každé Aktualizované verze.

9.9 Objednatel se zavazuje:

a) umožnit Zhotoviteli přístup do prostorů, kde bude Systém instalován a využíván (na příslušná pracoviště Objednatele) a k technickým a programovým prostředkům, jichž se týká předmět této Smlouvy, za podmínky, že Zhotovitel dodrží veškerá interní nařízení, s nimiž Objednatel Zhotovitele prokazatelně seznámí,

b) v nezbytném rozsahu spolupracovat se Zhotovitelem a poskytovat mu ve lhůtách písemně dohodnutých se Zhotovitelem potřebnou, prokazatelně vyžádanou součinnost, informace, podklady a nutné podmínky pro řádné plnění Smlouvy, pokud si je Zhotovitel nemůže obstarat sám, má-li je Objednatel k dispozici a zákonné důvody nebrání jejich poskytnutí,

c) v souladu s podmínkami stanovenými v článku 6 Smlouvy převzít od Zhotovitele a následně akceptovat bez výhrad postupně všechna plnění podle této Smlouvy, pokud budou bez zjevných Vad či jiných nedostatků,

d) zaplatit sjednanou cenu dle článku 5 Smlouvy za poskytnuté plnění v souladu s platebními a fakturačními podmínkami stanovenými v článku 7 Smlouvy.

9.10 Kontrola plnění předmětu této Smlouvy bude Objednatelem prováděna průběžně a vyhodnocována na jednáních jmenovaných zástupců obou Smluvních stran.

9.11 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla stanovená interními nařízeními Objednatele (zejména Provozním řádem a bezpečnostní politikou IS Objednatele), se kterými Objednatel Zhotovitele prokazatelně seznámí.

9.12 Zhotovitel je povinen po celou dobu účinnosti Smlouvy mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 2 mil. Kč a spoluúčastí maximálně 5%.

9.13 Dostupnost Systému je požadována

a) pro elektronické podávání přihlášek do veřejné soutěže v režimu 24x7 (tj. 24 hodin x 7 dní v týdnu) s účinností 99,5% měsíčně. Dostupnost Systému elektronické přihlášky po dobu termínu veřejné soutěže sleduje Zhotovitel a o rozsahu nedostupnosti neprodleně informuje Objednatele;

b) pro realizaci poskytování účelové podpory (provoz Systému Databáze projektů) a nahlížení do souboru přihlášek projektů v režimu 5x8 (tj. 8 hodin x 5 pracovních dní v týdnu) s účinností 99,9% měsíčně. Dostupnost Systému databáze projektů po dobu realizace programu sleduje Objednatel a o rozsahu nedostupnosti neprodleně informuje Zhotovitele.

10.  Ochrana informací

10.1 Zhotovitel si je vědom, že v rámci plnění této Smlouvy může on, jeho zaměstnanci či smluvní partneři získat přístup k neveřejným informacím druhé Smluvní strany.

10.2 Zhotovitel se zavazuje nakládat s neveřejnými informacemi jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení. Zhotovitel může sdělit tyto informace svým zaměstnancům v rozsahu nezbytně nutném pro řádné plnění této Smlouvy. Zhotovitel může sdělit tyto informace třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem druhé Smluvní strany. Souhlas druhé Smluvní strany je vázán na povinnost zavázat prokazatelně třetí osobu, aby nakládala s těmito informacemi jako s neveřejnými, a to alespoň v rozsahu stanoveném touto Smlouvou.

10.3 Neveřejnými informacemi se rozumí skutečnosti, které nejsou všeobecně veřejně známé, bez ohledu na formu jejich zachycení, nebo nebyly některou ze stran označeny jako veřejné a které se týkají plnění této Smlouvy a dále informace, pro které je právními předpisy stanoven zvláštní režim nakládání a které svým zveřejněním mohou způsobit škodlivý následek pro kteroukoliv Smluvní stranu. Dále se za neveřejné informace považují takové informace, které některá ze Smluvních stran jako chráněné označila, anebo již z povahy takových informací jejich neveřejnost vyplývá.

10.4 Neveřejnými informacemi nejsou nebo přestávají být:

a) informace, které byly v době, kdy byly Smluvní straně poskytnuty, veřejně známé,

b) informace, které se staly veřejně známé, pokud se tak nestalo porušením jejich ochrany,

c) informace, které je Smluvní strana povinna sdělit oprávněným osobám na základě obecně závazných právních předpisů.

10.5 Smluvní strany mají navzájem právo požadovat doložení dostatečnosti způsobu ochrany neveřejných informací.

10.6 Při ukončení smluvního vztahu může každá ze Smluvních stran žádat od druhé strany vrácení všech poskytnutých podkladových materiálů, jestliže tyto materiály obsahují neveřejné informace. Druhá strana je povinna požadované materiály, včetně případných kopií bez zbytečného odkladu vydat.

11.  Smluvní sankce

11.1 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůty dle Harmonogramu (v bodu 4.7 této Smlouvy) a nedodá řádně plnění dle této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny plnění dle této Smlouvy za každý den prodlení.

11.2 Jestliže Zhotovitel nedodrží termín pro splnění svých povinností uvedených v bodu 9.1 Smlouvy, uhradí Objednateli za každou hodinu prodlení v době Základního časového pokrytí smluvní pokutu ve výši 250,- Kč.

11.3 Jestliže Zhotovitel nepředá Objednateli při předání každé Aktualizované verze Zdrojové kódy, aktuální verzi instalačních médií a související dokumentace dle bodu 9.8 Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 mil. Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.

11.4 V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu dle bodu 9.12 Smlouvy uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 mil. Kč.

11.5 Jestliže Zhotovitel nezajistí dostupnost Systému uvedenou v bodu 9.13 Smlouvy, uhradí Objednateli za každou započatou hodinu nedostupnosti Systému smluvní pokutu ve výši 250,- Kč.

11.6 V případě porušení povinnosti ochrany informací v rozsahu stanoveném v čl. 10 Smlouvy uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 mil. Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

11.7 V případě, že Zhotovitel poruší kteroukoli svou další povinnost stanovenou v článku 12 Smlouvy a článku 13 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 mil. Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.

11.8 V případě nedodržení lhůty splatnosti faktury, kterou od Zhotovitele převzal Objednatel, se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

11.9 Objednatel je oprávněn domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody či újmy, a to v plném rozsahu, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu. Uhrazená smluvní pokuta se do náhrady škody či újmy nezapočítává.

11.10 Smluvní pokuta nebo náhrada škody či újmy je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dnů  ode dne, kdy Zhotovitel obdržel výzvu k úhradě.

12.  Podmínky při ukončení Provozní podpory pro případ přechodu na jiného dodavatele

12.1  Zhotovitel předá Objednateli nejpozději tři měsíce před datem a znovu k datu ukončení účinnosti Smlouvy veškeré Zdrojové kódy poslední Aktualizované verze, aktuální verzi instalačních médií a veškerou související dokumentaci včetně popisu případných parametrizací Systému, na jejichž základě bude mít Objednatel možnost provést případné další úpravy, a to bez součinnosti se stávajícím Zhotovitelem anebo i prostřednictvím třetích osob. Z aktuálních verzí instalačních médií a související dokumentace musí Objednatel samostatně (bez jakékoliv asistence Zhotovitele) dokázat vygenerovat nebo obnovit poslední funkční verzi Systému a zprovoznit všechny jeho funkce a obvyklé parametry.

12.2 Zhotovitel předá Objednateli tři měsíce před datem ukončení Smlouvy kompletní komunikační matici, tj. kontaktní údaje třetích osob, které se na plnění předmětu Smlouvy, jakož i na odstranění případných chyb Systému, podílely.

12.3  Zhotovitel předá Objednateli k datu ukončení Smlouvy v elektronické podobě veškerá provozní data a uživatelské údaje k Systému vytvořeném nebo provozovaném Zhotovitelem.

12.4  V souvislosti s ukončením Smlouvy Zhotovitel vrátí k datu ukončení účinnosti Smlouvy Objednateli všechny podklady získané během účinnosti Smlouvy.

12.5  V případě ukončení Smlouvy Zhotovitel poskytne Objednateli a v případě přechodu na nového dodavatele i tomuto novému dodavateli (třetí straně) bezplatné konzultace k zajištění Provozní podpory Systému podle předmětu této Smlouvy, a to v rozsahu a kvalitě potřebné pro výkon předmětu Smlouvy s řádnou odbornou péčí.

12.6 Zhotovitel se zdrží veškerých aktivit, které by mohly poškodit Objednatele v jeho oprávněných zájmech na provoz Systému ze strany Objednatele anebo na zajištění Provozní podpory a úpravy Systému ze strany nového dodavatele (třetí strany).

12.7  Objednatel je oprávněn po ukončení účinnosti Smlouvy provádět sám či prostřednictvím třetích osob Provozní podporu Systému, a to za účelem řádného užívání Systému, provádění změn Systému, modifikace nebo rozvoje nových funkcionalit Systému apod. Zhotovitel prohlašuje, že vůči Objednateli, případně třetím osobám určeným Objednatelem k pokračování provozu, podpory a úpravy Systému, nebudou uplatňovány ze strany Zhotovitele či třetích osob, které využil byť k části plnění předmětu této Smlouvy, žádné nároky majitelů autorských práv či jakékoli jiné obdobné nároky související s užitím Systému. Vyskytnou-li se takové nároky, je Zhotovitel povinen je na své náklady uhradit či jinak vypořádat.

13.  Přechod vlastnických práv a práv k užití a šíření díla

13.1  Vlastnické  právo k poskytnutému plnění ze strany Zhotovitele či k výstupům předaným Zhotovitelem Objednateli, které se podle této Smlouvy mají stát vlastnictvím Objednatele, přechází na Objednatele podpisem Akceptačního protokolu.

13.2 Pokud v rámci plnění podle předmětu této Smlouvy, vznikne plnění či výstup z tohoto plnění (např. počítačový program), která budou mít charakter autorského díla (dále též jen „dílo“) a jako taková budou požívat ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“) v platném znění, pak Zhotovitel poskytuje (dnem zaplacení příslušné ceny související s tímto plněním) Objednateli oprávnění k výkonu práva každé takové dílo užít (dále jen „licence“), a to za následujících podmínek:

a) Licence se poskytuje v souladu s § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) ke všem způsobům užití díla a v rozsahu neomezeném.

b) Licence se poskytuje jako licence výhradní (ve smyslu § 2360 a násl. občanského zákoníku).

c) Licence neomezuje právo Objednatele provádět změny a úpravy díla v souladu s autorským zákonem.

d)  Licence je poskytnuta k takovým způsobům užití díla a v takovém rozsahu, jak je to nutné k dosažení účelu této Smlouvy, kterým je zajištění provozu a Provozní podpory i ze strany třetí osoby v případě změny dodavatele Provozní podpory Systému; Objednatel nebo třetí osoba v případě změny dodavatele Provozní podpory Systému smí dílo upravit či jinak změnit (ve smyslu § 2375 odst. 2 občanského zákoníku).

e) Licence poskytnutá Zhotovitelem Objednateli přejde v případě zániku Objednatele na jeho právního nástupce, a to za podmínek a ve stejném rozsahu, v jakém byla poskytnuta Objednateli.

f)  Odměna za poskytnutí licence je již zahrnuta v cenách podle druhu předmětu plnění dle této Smlouvy. Žádné další licenční poplatky či jiné náklady související s licencemi nebo jinými výhradními právy není Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat.

g) Dojde-li při plnění Smlouvy k vytvoření díla, které je způsobilé být předmětem práv k duševnímu vlastnictví, náležejí tato práva Zhotoviteli. Objednatel bude mít k takto vytvořenému dílu neodvolatelnou, nevýhradní, celosvětovou licenci zejména užívat, vykonávat, reprodukovat, zobrazovat, provádět a šířit pouze pro interní účely kopie takového díla. Užívání materiálů a jakýchkoliv jejich kopií jedné Smluvní strany druhou Smluvní stranou je možné pouze pro účely, za jakými byly tyto materiály obdrženy na základě Smlouvy, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Tato licence zůstane v platnosti během celé doby trvání ochrany autorských práv dle příslušných právních předpisů.

h) Zhotovitel prohlašuje, že Objednatel je oprávněn dílo užít jakýmkoliv způsobem a v neomezeném rozsahu a že vůči Objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). V případě, že by takové nároky vůči Objednateli uplatněny byly, je Zhotovitel povinen je na svůj náklad vypořádat.

i) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli přístup s plnými administrátorskými (root) právy ke všem komponentům dodaného Systému.

14.  Závěrečná ustanovení

14.1 Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

14.2 Smlouva se uzavírá na dobu určitou 7 let od doby nabytí účinnosti této Smlouvy. Platnost Smlouvy je možné ukončit na základě oboustranné písemné dohody smluvních stran.

14.3 Smluvní strany mohou Smlouvu vypovědět z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodu. Smlouva zanikne uplynutím výpovědní doby, která končí posledním dnem šestého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

14.4 Obě Smluvní strany mají právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy druhá strana podstatně poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. V tomto případě se Smlouva ruší ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé straně.

14.5 Podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele je zejména:

- Zhotovitel nedodrží termíny podle Harmonogramu v bodě 4.7 Smlouvy, a to ani do 15 dnů po stanoveném termínu, nezpůsobil-li zpoždění termínu prokazatelně Objednatel.

- Zhotovitel opakovaně překročí lhůty k odstranění nahlášeného Incidentu nebo Vady.

- Zhotovitel poruší povinnost utajit neveřejné informace; k podstatnému porušení Smlouvy však nedojde, pokud by se jednalo o takové porušení této povinnosti, které je zcela nepodstatné a nevznikla z něho druhé straně větší újma,

- Zhotovitel poruší povinnost mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v rozsahu stanoveném v bodu 9.12 této Smlouvy.

- Zhotovitel opakovaně nezajistí dostupnost Systému uvedenou v bodu 9.13 Smlouvy

- Zhotovitel nepředá Objednateli Zdrojové kódy v souladu s bodem 12.1 Smlouvy.

14.6 Smluvní strany se dohodly, že při odstoupení od Smlouvy zánikem účinnosti této Smlouvy není dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato nebo jako řádné plnění přijato být mělo a mohlo před účinností odstoupení, jakož i nároky na úhradu ceny za takové plnění. Zhotovitel však nemá nárok na úhradu ceny za předpokladu, že Smlouvu podstatně porušil Zhotovitel a dosavadní Zhotovitelem předané plnění je pro Objednatele nevyužitelné.

14.7 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o licenci, ustanovení o zachování mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

14.8 Pro případ, že kterékoliv ustanovení Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, zavazují se Smluvní strany bez zbytečného odkladu formou dodatku ke Smlouvě upravit nově příslušná ustanovení tak, aby byl podle možností maximálně zachován původní úmysl a cíl nahrazovaných ustanovení Smlouvy.

14.9 Smluvní strany přebírají riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

14.10 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

14.11 Smlouvu je možno měnit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na jedné listině. Změnu kontaktních údajů Objednatele uvedených v článku 3 Smlouvy je možno ohlásit Zhotoviteli ze strany Objednatele bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě.

14.12  Smluvní strany souhlasí s tím, že Objednatel zveřejní úplné znění této Smlouvy včetně jejích příloh na profilu zadavatele, případně dalších místech, kde tak stanoví právní předpis.

14.13  Smluvní strany berou na vědomí, že nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy č. 1 až 5.

14.14  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Smluvních stran.

V Praze  dne ……………....…		      V  Českých Budějovicích   dne ……..……

Česká republika – Ministerstvo				          Zhotovitel

průmyslu a obchodu

…………………………………		        ……………………………………………

Ing. Martin Štícha					Ing. Ladislav Reisner

ředitel odboru výzkumu,				      ředitel a jednatel společnosti

vývoje a inovací

Seznam příloh:

Příloha č. 1    Specifikace předmětu plnění Smlouvy

Příloha č. 2    Elektronický formulář přihlášky do veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji

Příloha č. 3    Systém Databáze projektů vybraných ve veřejné soutěži

Příloha č. 4    Vzor předávacího protokolu

Příloha č. 5    Vzor akceptačního protokolu