Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 162117

Článek 1: Smluvní strany

1.1. Objednatel: 	Pohřební ústav hlavního města Prahy

Staroměstské nám.10, 110 01 Praha 1			zastoupený ředitelem p. Juliem Mlčochem

IČ: 45245819

1.2. Zhotovitel:	TABO - CS spol. s  r. o.

Tylova 4, 772 00 Olomouc					zastoupená jednatelem Ing. Zdeňkem Lechnerem

IČ: 45240744

1.3. Osoby oprávněné k technickým jednáním v rámci uzavřené smlouvy:

za objednatele:

za zhotovitele:

Článek 2: Předmět dodatku smlouvy

2.1. 	Předmětem dodatku smlouvy jsou níže uvedené vícepráce, které byly provedeny  při  montáži  dodatečných  dopalovacích  komor  k pecím č. 1 a

č. 2 v krematoriu Praha Strašnice:

1.	Nové koleno 450 do zaústění do komína pece č. 2 – 1 ks	    7.500,- Kč

2.	Nový dilatační kus K3-0983 pro komoru č. 1 – 1 ks		  19.450,- Kč

3.	Úprava stávajícího dilatačního kusu odtahového potrubí

(odstranění-zkrácení deformované části, výroba nové

části cca 2 m)							  26.850,- Kč

4.	Rám čistícího otvoru vč. madla K3-0984 – 1 ks			    6.800,- Kč

5. 	Rozšíření modulace řídicího systému CreCos

– 2x 50.000,- Kč							100.000,- Kč

6.	Dopojení stávajících plynových rozvodů k dopalovacím

komorám								  68.720,- Kč

7.	Ventilátor VV 710 – 2x 67.200,- Kč				134.400,- Kč

8.	Potrubí odtahu K3-0987 pro komoru č. 2 – 1 ks		  30.460,- Kč

Cena bez DPH							           394.180,- Kč

DPH 21%									  82.778,- Kč*)

Cena včetně DPH								476.958,- Kč

*) Stavební a montážní práce dle CZ-CPA: 43.99.90. Daň odvede zákazník.

Ostatní ujednání a podmínky smlouvy č. 162117, které se tímto dodatkem nemění, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních. Dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.

V Olomouci dne 25.10.2016      		V Praze dne 26.10.2016

......................................................	...............................................................

Za zhotovitele        	     Za objednatele