Dodatek č. 2 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O

č. smlouvy dodavatele: 1/014/2015

č. smlouvy objednatele: 847/2015

Název díla:

„VD Přísečnice - sanace betonové konstrukce odpadní chodby“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora:	Michal Gaj

tel: 724 155 127 , e-mail:gaj@poh.cz

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.

Spořická 4965, 430 01 Chomutov

IČ:	477 85 977

DIČ:					       CZ477 85 977

zastoupený:	p. Eduardem Malinou – jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních:	p. Eduard Malina

zástupce ve věcech technických:	p. David Kanický – výrobní ředitel, tel. 608 555 037

stavbyvedoucí:	p. Eduard Malina

manager stavby:	p. Jaroslav Kalauz

tel. č. 608 555 032, e-mail: j.kalauz@trsstav.cz

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	21400-441/0100

Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284.

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:  	změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění a

časově náročnějšímu provádění sanačních prací.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dni stavby 25.10.2016.

Mění se:      Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla:	původně   	do 45 dní od výzvy objednatele, nejpozději však do 30.11.2016

nově 		do 16.12.2016

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne 10.11.2016			V Chomutově dne 09.11.2016

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce dodavatele

…………………………………..			……………………………………

Ing. Vlastimil Hasík					Eduard Malina

investiční ředitel 					jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik 				TRANS-REGION-STAV s.r.o.