# DODATEK Č.1

# SMLOUVY O DÍLO ze dne 16. 5. 2016

„Rekonstrukce povrchů hřišť sportovního areálu v ulici Komenského, Světlá nad Sázavou“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:			Město Světlá nad Sázavou

se sídlem 			náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Jan Tourek, starosta města

Zástupce pro věci technické:	Ing. Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel. 569 496 623

Jana Vaňková, referent odboru MIRR, tel. 569 496 625

IČ: 					00268321

DIČ: 					CZ00268321

Peněžní ústav: 			Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou

Číslo účtu: 			2621521/0100

I.2. Zhotovitel:   			sport cité + s.r.o.

sídlo firmy: 			Bílovice 519, 687 12 Bílovice

zápis v obchod. rejstříku:		vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 92673

Zástupce pro věci smluvní:	Ing. Nadim Eid - jednatel společnosti

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Výstup

# IČ:					04929845

# DIČ:					CZ04929845

Peněžní ústav: 			ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 			273799671/0300

Smluvní strany se oboustranně dohodly na změně následujícího článku Smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2016

- Článek II. Smlouvy o dílo - PŘEDMĚT DÍLA se upravuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a méněprací, které nastaly na základě provedení sond pro zjištění stavu podkladních vrstev a nově navrženému řešení, kdy provedení demoličních prací bude spočívat v odstranění dvou vrstev - stávajícího sportovního povrchu a asfaltového souvrství, následně se provede zarovnání štěrkového kufru, jeho doplnění a na srovnaný podklad z kameniva frakce 0-4 mm se provede pokládka roznášecí pružné ET podložky a následně pokládka sportovního povrchu – TARTAN. Důvodem záměny ET podložky za asfaltové souvrství je pružnost celkové skladby sportovního povrchu. ET podložka na rozdíl od živičného souvrství zajistí pružnost podkladu a nahradí podkladní vrstvu drenážního asfaltu, případně betonu. Povrch je vodopropustný, vhodný i pod umělou trávu, je tvořen směsí pryžového černého recyklovaného SBR granulátu, kameniva a polyuretanového pojiva. Testováno dle DIN 18035/7. Tento povrch splňuje veškeré požadavky IAAF specifikace pro umělé povrchy atletických drah. Spojením ET podložky a TARTANU se docílí sportovního souvrství, které je pružné a lepší pro cvičence. Vícepráce a méněpráce jsou vyspecifikované v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

- Článek IV. Smlouvy o dílo - CENA ZA DÍLO, bod IV.1. se upravuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na snížení celkové ceny díla o součet cen víceprací a méněprací, takže celková cena díla se snižuje o částku 164 449,15 Kč bez DPH.

Původní cena díla

Cena bez DPH : 			1 733 067,00 Kč

DPH 21% :				   363 944,00 Kč

Cena celkem za dílo s DPH činí :	2 097 011,00 Kč

Nová cena díla

Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II. dodatku je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Cena bez DPH : 			1 568 618,00 Kč

DPH 21% :				   329 410,00 Kč

Cena celkem za dílo s DPH činí :	1 898 028,00 Kč

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

- Závěrečná ujednání:

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2016 tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají                   v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací a méněprací .

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 5. 9. 2016, usnesením č. 453/2016.

V Bílovicích dne .................................		       Ve Světlé nad Sázavou dne ......................................

………………………....………………..	                   ……............…….……………………………..

Ing. Nadim Eid	, jednatel společnosti	                            Mgr. Jan Tourek, starosta města