SMLOUVA O DÍLO

Podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele :   08/2016

číslo zakázky zhotovitele :    35/2016

I.

# Smluvní strany

Objednatel:	Střední odborná škola ekologická a potravinářská

Blatské sídliště 600/I

391 81  Veselí nad Lužnicí

IČ				:600 61 855

Číslo účtu		:1932301/0710 - Česká národní banka

Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:

Ing. Ladislav Honsa – ředitel školy

Zhotovitel:	A 3 PROJEKT, s.r.o.

J.V. Sládka 699

391 81  Veselí nad Lužnicí

IČ	:	260 46 920

DIČ	:  CZ26046920

Bank. spojení	:	ČSOB

Číslo účtu	:	175985921/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:

Zbyněk Dubský - jednatel

Název akce	: "Stavební úpravy objektu čp. 600/I SOŠEP" na p.p.č. 586/1 k.ú. Veselí nad Lužnicí v rámci projektu Rekonstrukce a zlepšení vybavení laboratoří biologie a mikrobiologie, Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí

II.

# Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele v termínu a za podmínek stanovených touto smlouvou dílo:

- dokumentaci pro provedení stavby v 5ti paré včetně oceněného rozpočtu a výkazu výměr  v digitální verzi na CD (DVD) nosiči včetně výkazu výměr v editovatelné podobě a výkresů v PDF

a provádět:

- inženýrskou činnost (zajištění stavebního povolení)

- autorský dozor v rozsahu přiměřeném stavbě

k akci: "Stavební úpravy objektu čp. 600/I SOŠEP" na p.p.č. 586/1 k.ú. Veselí nad Lužnicí v rámci projektu Rekonstrukce a zlepšení vybavení laboratoří biologie a mikrobiologie, Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí

a objednatel se zavazuje objednané dílo převzít a zaplatit za ně cenu níže sjednanou.

Objednatel se zavazuje zajistit pro zhotovitele veškeré jemu dostupné podklady pro vyhotovení projektové dokumentace. Dále se objednatel zavazuje k součinnosti při provádění projektové dokumentace.

III.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo:

- dokumentace pro provedení stavby a inženýrská činnost do 07. 11. 2016

- v případě realizace stavby výkon autorského dozoru v rozsahu přiměřeném stavbě

Objednatel je povinen předat zhotoviteli v den podpisu této smlouvy veškeré podklady pro vyhotovení projektové dokumentace v souladu s článkem II. této smlouvy.

- Nedodrží-li objednatel tento termín a předá zhotoviteli podklady k pozdějšímu datu, bude o tuto dobu posunuta jak doba začátku, tak i doba ukončení díla.

- Vyvstane-li v průběhu provádění díla potřeba upravit dílo podle nových požadavků objednatele, posunuje se doba ukončení díla o počet pracovních dnů potřebných k provedení úpravy díla. Cena za tuto úpravu bude dohodnuta před započetím úprav díla a bude smluvně sjednána jako dodatek k této smlouvě.

IV.

Cena díla

Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo, a to ve výši:

Cena za zhotovené dílo:

Dokumentace pro provedení stavby a inženýrská činnost	  	                      79 000,- Kč

Výkon autorského dozoru                  	                              	          12 500,- Kč

Součet                                                                                   		          91 500,- Kč

DPH 21 %:	          	                                 19 215,-	Kč

Cena celkem:					         110 715,- Kč

Slovy: Devadesátjedentisícpětset + 21% DPH

Po řádném splnění a předání předmětu plnění zakázky vystaví zhotovitel fakturu na výše uvedenou cenu díla. Splatnost faktury je do 14-ti dnů od prokazatelného doručení faktury.

Po předání ukončení díla vystaví zhotovitel objednateli celkovou fakturu s těmito náležitostmi:

- Označení faktury zhotovitele a objednatele

- Název a sídlo zhotovitele a objednatele

- Předmět plnění, číslo smlouvy

Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do 14-ti dnů po jejím doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání.

V.

Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm

Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele dnem úplného zaplacení ceny díla.

Objednatel prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že projektová dokumentace, která vznikne na základě této Smlouvy o dílo, podléhá ochraně autorského práva a že s ní bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 121/2001 Sb. (autorský zákon) v platném znění.

Nebezpečí škody na projektové dokumentaci přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání projektové dokumentace zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem. Odmítne-li objednatel projektovou dokumentaci převzít, přechází nebezpečí škody na objednatele okamžikem odmítnutí převzetí projektové dokumentace.

VI.

Podmínky provádění díla

Objednatel je povinen plnit své povinnosti uvedené v části II. a III. této smlouvy a na výzvu zhotovitele mu poskytnout potřebnou součinnost.

Zhotovitel je povinen provádět dílo podle právních předpisů a norem platných v den podpisu této smlouvy.

VII.

Záruka

Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedeného díla. Zavazuje se dílo bezplatně upravit v případě, že tato úprava bude souviset s rozsahem a obsahem projektové dokumentace uvedeným v článku II. této smlouvy.

VIII.

Smluvní pokuty

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý den prodlení se zhotovením díla. Tato sankce se nevztahuje na případy uvedené v části III. odstavec druhý, třetí a čtvrtý.

Pro případ prodlení se zaplacením dílčích záloh nebo konečné ceny díla, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý započatý den prodlení.

Dohodnuté smluvní pokuty nebrání zhotoviteli v tom, aby se domáhal na objednateli náhrady škody vzniklé porušením povinnosti objednatele. Zhotovitel se může domáhat i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

Zhotovitel není povinen zaplatit smluvní pokutu, jestliže porušení povinnosti nezavinil.

IX.

Závěrečná ustanovení

V ostatních věcech touto smlouvou neupravených se smluvní strany řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků k ní, vždy označených pořadovým číslem a podepsaných osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena dvojmo. Obě vyhotovení mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Ve Veselí nad Lužnicí dne 10. 10. 2016

______________________________	____________________________

A 3 PROJEKT, s.r.o.	SOŠ ekologická a potravinářská

Zbyněk Dubský 	Ing. Ladislav Honsa