SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená dnešnost dne mezi smluvními stranami:

- Mateřská škola,Holešov,Grohova 1392,okres Kroměříž ičo 709 988 92 zastoupené ředitelkou školy p.Kotoučkovou dále jen „objednatel“

a

- pan Jindřich KONEČNÝ, nar. 24.05.1961, podnikatel, sídlo Racková 77, 760 01, IČ 64325571, nezapsaný v obch.rejstříku, DIČ CZ6105240064, dále jen : dodavatel“

t a k t o :

I.

Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v čl. II. popsané dílo za sjednanou cenu a na svůj náklad a své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

II.

Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele následující dílo takto

Oprava soc.zařizení a rekonstrukce sprchy 1patra  Mateřské školy v Dobroticích dle cenové nabídky ze dne 02.07.2018   která byla předložena a skládá se ze 2 etap výše uvedených  a ve IV kapitole cena díla řadně uvedena

- Věci a materiál potřebný k provedení díla opatří zhotovitel, vyjma uvedených v čl. V odst. 3 této smlouvy, nebude-li jiné dohody.

III.

Doba splnění

- Provedení díla a jeho předání objednateli bude realizováno do 06.07do 20.08.2018

- Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen oznámit bezodkladně, nejpozději do dvou dnů objednateli a obě strany uzavřou dohodu o změně provedení díla a podmínkách jeho provedení.

- Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.

IV.

Cena díla

- Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši 312 116,- Kč s DPH (slovy Třista dvanáct tisíc sto devatenact  korun českých).Rozdělenych na rekonstrukci socialek ve výši 271 619,-Kč a opravu sprchovacího zařízení školky  ve výši 40 500,-Kč

- Smluvní strany berou na vědomí, že zaplacením se rozumí připsání dlužné částky na účet zhotovitele č.2401306827/2010, vedený  u FIObanky Kroměříž

- Dodavatel je oprávněn cenu vyúčtovat ve více částech, vždy po protokolárním předání dokončené části díla. Součástí faktury, s náležitostmi daňového dokladu, bude protokol o předání části díla, potvrzený zástupcem objednatele.

- Objednatel se zavazuje vyúčtovanou cenu zaplatit ve splatnosti 10 dnů, na účet zhotovitele, uvedený ve faktuře.

V.

Povinnosti zhotovitele a objednatele

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas dle pokynů objednatele, provést jej s odbornou péčí a předat dílo ve lhůtě dohodnuté v čl. III odst. 1 této smlouvy bez vad a nedodělků, včetně příslušné revizní zprávy a dokumentace skutečného provedení.

- Objednatel se zavazuje zajistit ten materiál a ty věci potřebné k provedení díla, které jsou v nabídce ze dne 2.07.2018 označeny jako „dodávka investora“, v kvalitě a jakosti povaze díla odpovídající. Tento materiál je objednatel povinen předat zhotoviteli do 10.06.2017. Vlastníkem předávaného materiálu a věcí potřebných k provedení díla je objednatel.

- Objednatel se zavazuje platit vystavené a jím odsouhlasené daňové doklady v termínech splatnosti dle této smlouvy.

VI.

Sankce

- Objednatel se zavazuje, že v případě prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury) uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

- Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu ukončení díla dle článku III. odst. 1. této smlouvy uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení daňového dokladu. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli z výše uvedených důvodů smluvní pokutu i v případě, že porušení povinnosti přímo nezavinil.

- Právo objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

VII.

Předání a převzetí díla

- Zhotovitel je povinen zaslat písemné oznámení objednavateli nejpozději 3 dny přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout termín předání a převzetí díla.

- Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

- O převzetí díla či jeho části se pořizuje zápis (Předávací protokol). Kromě údajů obvyklých se v zápise uvede zejména soupis příloh a popřípadě i záznam o nutných, dodatečných pracích za úhradu. Jestliže objednavatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se provede další přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možno k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlašuje, že dílo přebírá.

VIII.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

- Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Příloha :  nabídka zhotovitele ze dne 02.07.2018

V Holešově dne 04.07. 2018

objednatel 						                 zhotovitel

MŠ  Holešov, Grohova 1392,						Jindřich KONEČNÝ