Příloha č. 5

DODATEK č. 1

KE Smlouvě o dílo  - Obchodní podmínky

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Název stavby:

" Stavební úpravy areálu SŠ Vimperk, Nerudova 1"

- Smluvní strany

1.1.	Objednatel: 	           Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267

Nerudova 267, 385 01 Vimperk

zastoupený: 	Ing. Lubomír Pichler – ředitel školy

IČ: 			  00477419

1.2.	Zhotovitel: 		VKB stavby s.r.o.

zastoupený: 	Ladislav Vácha, jednatel

Tel.: 			602 274 562

E-mail:		vacha@vkbstavby.cz

IČ: 			021 92 012

DIČ:			CZ02192012

Bankovní spojení: 	KB a.s., expozitura Vimperk, č. účtu: 107-5566260277/0100

Smlouva o dílo - Stavební úpravy areálu SŠ Vimperk, Nerudova 1 – se mění na základě dohody mezi sjednanými stranami v bodě 2.3 Termíny plnění

2.3. Termíny plnění

Termín úplného dokončení díla:             15. 11. 2016

Důvodem prodloužení termínu dokončení díla je změna technologie provedení zpevněných ploch na dlažbu z kamenných kostek.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Ve Vimperku dne: 25.8.  2016		         	        V Buku dne: 25.8. 2016

Za objednatele:					         Za zhotovitele:

………………………………			         …………………………………………………

Ing. Lubomír Pichler                        			Ladislav Vácha

ředitel školy - za objednatele				jednatel VKB stavby s.r.o. – za zhotovitele