# DODATEK č.2  ke Smlouvě o dílo č. 2/01/089/16

I.

SMLUVNÍ STRANY

1.  	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

se sídlem: Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01

IČ: 264 02 068, DIČ: CZ26402068

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197

zastoupená:	Ing. Jaroslav Fiala, CSc., předseda představenstva

Michal Riško, místopředseda představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: 35-6289030207/0100

na straně jedné jako pronajímatel (dále jen „Objednatel“)

2.	Mingau, s.r.o.

se sídlem: Holzova 1232/136, 627 00,  Brno

IČ: 60931892, DIČ: CZ60931892

Registrace u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 88356

Zastoupená: Karel Peřan, jednatel

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 570937001/2700

na straně druhé jako nájemce (dále jen „Zhotovitel“)

Uzavřeli po vzájemné dohodě tento Dodatek č.2, kterým se smlouva  o dílo č. 2/01/089/16 upravuje následovně:

Původní znění:

- Cena díla

  - Objednavatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla, která se stanoví smluvně na základě nabídky zhotovitele dle podmínek zákona o cenách celkovou částkou

121 146,- Kč  bez DPH

25 441.,-Kč DPH

146 587,-Kč s DPH

- Doba plnění

4.1	 Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zhotovit a objednateli řádně předat v termínech:

Termín plnění – 15.11.2016

Předpokladem je včasné přistavení do opravy.

Přistavení zařízení do opravy je třeba v dostatečném předstihu sjednat s pověřenou osobou      zhotovitele.

Nové znění:

3.  Cena díla

3.1		Objednavatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla, která se stanoví smluvně na základě nabídky zhotovitele dle podmínek zákona o cenách celkovou částkou ( navýšení ceny díky opravě pojezdového čerpadla)

217.969,- Kč bez DPH

45.773,- Kč DPH

263.742,- Kč s DPH

4. Doba plnění

4.1	 Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zhotovit a objednateli řádně předat v termínech:

Termín plnění – 15.12.2016

Předpokladem je včasné přistavení do opravy.

Přistavení zařízení do opravy je třeba v dostatečném předstihu sjednat s pověřenou osobou zhotovitele.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny .

Za Objednatele:					             Za Zhotovitele

V Otovicích dne …………………….			V Brně dne ……………..

________________________________________	________________________________

Ing. Jaroslav Fiala,CSc. předseda představenstva			Karel Peřan, jednatel

________________________________________

Michal Riško, místopředseda představenstva