Dodatek ke smlouvě o dílo

č. 1

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel:

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov p.o.

Březinova 1093

432 01 Kadaň

Zastoupený:

ve věcech smluvních:	Ing. Lenka Miláková, MBA, ředitelka

ve věcech technických:	František Vlásek, technický pracovník,

t: 725 575 165, vlasek@dsskm.cz

Bankovní spojení:

IČO: 				46789910

Telefon: 			474 334 506

Email:				medvedova@dsskm.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

YSSEN – spol. s r.o.

Dolní Litvínov 5

436 01 Litvínov

Zastoupený:

ve věcech smluvních:	Zdeněk Weisnicht, ředitel

ve věcech technických:  	Ing. Tomáš Suchý, autorizovaná osoba

Karel Žíla, technik, t: 774 707 298, zila@yssen.cz

Bankovní spojení: 		Komerční banka a.s., č. účtu: 33301491/0100

IČO: 				44566565

DIČ: 				CZ44566565

Telefon: 			608555470

E-mail: 			info@yssen.cz

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021.

(dále jen zhotovitel)

uzavírají po vzájemné dohodě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo ze dne 15. 6. 2016.

Článek I.

V průběhu stavby byly zjištěny skutečnosti, bez kterých by nebylo možné dílo řádně provést a dokončit. Jedná se o dodatečné stavební práce popsané v technické zprávě - NÁRŮST PRACÍ OPROTI PŘEDPOKLADU PD „Vybudování objektu dílny a vyrovnání terénu DpS a DOZP Mašťov“ – která je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. Vícepráce uvedené v této zprávě, nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Článek II.

Objednatel a zhotovitel se na základě těchto skutečností dohodli na posunutí termínu dokončení prací z 22. 8. 2016 na 5. 9. 2016.

Článek III.

Objednatel a zhotovitel se na základě těchto skutečností dohodli na změně ceny za dílo z 805 860,- Kč s DPH, na 891 860,- Kč s DPH.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek

- Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení.

V .................................... dne .........................

Za objednatele:		Za zhotovitele:

……………………………..					………………………………….

Ing. Lenka Miláková, MBA			     			Zdeněk Weisnicht

ředitelka							ředitel společnosti