	Děčínský stavební podnik s.r.o.

Realizace pozemních staveb – dodavatelská, projektová, inženýrská a poradenská činnost


	[image: image2.wmf]

	Folknářská 1246/21, 40501 Děčín 2

tel.:412 526 562, fax: 412 526 559

e-mail: info@dspdc.cz
IČO:
47781483

DIČ:
CZ47781483

ČSOB: 277913507/0300
	Firma je zapsána v obchodním

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl C, vložka 3901, 

den zápisu: 10. prosince 1992.
	Firma má implementovaný systém řízení kvality dle požadavků ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

Certifikaci zajišťuje mezinárodní společnost Quality Austria, člen sítě IQNET.
	


SoD 008-1297-MV-2018
[image: image1.emf]




SMLOUVA   O   DÍLO č. 008-1297-MV-2018
uzavřená dle ust. § 2586 a následného občanského zákoníku 
Objednatel:
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, p.o.
                  
Na pěšině 330 

                    
405 05 Děčín IX
        

zastoupen pro věci smluvní: 
PaedDr.Ing.Michal Slavík,PhD – ředitel ZŠ a MŠ
                  
IČ 

72744057
        

Č. účtu: 
107-3069910217/0100


(dále jen objednatel)
a

Zhotovitel:
Děčínský stavební podnik s.r.o.
                  
Folknářská 1246/21 

                    
405 02 Děčín 2


Zapsáno v OR u KS Ústí n. L., oddíl C, vl. 3901
        

zastoupen pro věci smluvní: 
Aleš Adam - jednatel
                  
IČ 

47781483
        

DIČ 

CZ47781483
        

Č.účtu: 

277913507/0300


(dále jen zhotovitel)

1. Předmět díla

1.1. 
Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele stavbu:

„Havárie prasklého kanalizačního potrubí v ZŠ“ 
v rozsahu daném nabídkou zhotovitele ze dne 16.1.2018. 

1.2. Smluvní strany se dohodly, že případné jakékoliv požadavky objednatele na změnu rozsahu či provedení předmětu díla budou pro zhotovitele závazné pouze v případě písemného oboustranného odsouhlasení takové změny.  
2. Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:


Zahájení prací:  


29.1.2018
Dokončení prací:  

28.2.2018
3. Cena díla, platební podmínky
3.1. 
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli na jeho účet cenu za zhotovené dílo. Cena za řádné a včasné provedení předmětného díla je dohodou smluvních stran stanovena ve výši: 


79 293,-Kč bez DPH. 
Pro tento případ platí z daňového hlediska režim přenesené daňové povinnosti dle §92 a) Zákona o DPH. Objednatel je povinen DPH vyčíslit a odvést.
3.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím průběhu financování stavby včetně konečného vyrovnání:

- měsíční fakturace dle soupisu provedených prací
3.3. Splatnost faktur je 30 dní od doručení objednateli.  
4. Způsob odevzdání a převzetí díla

4.1. 
Zhotovitel vyzve objednatele nejméně jeden den předem k převzetí zhotoveného díla. O předání a převzetí bude sepsán zápis, který obě strany podepíší. 
5. Záruky

5.1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku v délce 24 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků
6. Povinnosti objednatele

6.1. 
Objednatel se zavazuje: 

1.
Převzít dokončené dílo prosté vad a nedodělků a to po vyzvání do 3 dnů.

2. Zaplatit dohodnutou cenou v dohodnutém termínu.

3. Poskytnout zhotoviteli zdroje el. energie a vody.

4. Poskytnout zhotoviteli prostor pro zařízení staveniště

7. Závazky zhotovitele
7.1. 
Při provádění díla postupovat samostatně, odborně a bezpečně.

7.2. 
Předat dílo formou písemného zápisu předávacím protokolem.
8. Dodržování BOZP
8.1. 
Zhotovitel je povinen zajistit proškolení svých zaměstnanců (případně svých subdodavatelů) v oblasti BOZP a seznámit je s bezpečnostními riziky stavby, které si za tímto účelem vyžádá u příslušného stavbyvedoucího objednatele.
8.2. 
Zabezpečit staveniště proti nebezpeční úrazu vlastních pracovníků a i dalších osob.

8.3. 
Zhotovitel odpovídá dle českých předpisů za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s ním, vůči třetím osobám, pokud byly způsobeny z jeho viny.

8.4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na jím zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem.
8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru jím prováděných prací ve smyslu platných předpisů.
8.6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Po dokončení díla předá zhotovitel objednateli prostor staveniště vyklizen, komunikace a plochy dotčené dílem budou uvedeny do původního stavu.
8.7. Opakované nedodržování bezpečnostních předpisů ze strany zhotovitele může být důvodem k ukončení smluvního vztahu
9. Smluvní pokuta

9.1.
Zhotovitel uhradí částku 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení v případě nedodržení smluveného termínu dokončení dle odst. 2.1.této SOD.
9.2. Objednatel uhradí částku 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení v případě nedodržení smluveného termínu splatnosti faktur.
10. Ostatní ujednání

10.1. 
Zhotovitel prohlašuje, že v rámci své podnikatelské činnosti je pojištěn u UNIQY a.s. ve výši 50 mil.Kč.
10.2. 
Zhotovitel prohlašuje, že disponuje dostatečnými zdroji pro realizaci předmětného díla.

10.3. 
Objednatel prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky pro zaplacení díla.
11. Závěrečná ujednání

11.1. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě vyžadují formu písemných a oboustranně podepsaných dodatků, jinak jsou neplatné.
11.2. Vztahy smluvních stran se řídí v případech neupravených touto smlouvou příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

11.3. V případě sporů vyplývajících z této smlouvy, které nebudou vyřešeny smírnou cestou, dohodly se smluvní strany na tom, že k projednání těchto sporů bude místně příslušný Krajský soud v Ústí nad Labem, nebude-li se ve věci jednat o případ, kdy zákon stanoví k projednání sporu výlučnou příslušnost jiného soudu. 

11.4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedení, z nichž každá má povahu originálu. Zadavatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Děčíně dne:
22.1.2018

objednatel:





zhotovitel:
PaedDr.Ing.Michal Slavík, PhD



Aleš Adam

ZŠ a MŠ Bynov





Děčínský stavební podnik s.r.o.

ředitel






jednatel


Strana 1
1

Strana 3

[image: image1.emf][image: image2.wmf]