Smlouva o dílo

ev.č. 671/2018/OSM/OSVZ

uzavřená ve vzájemné shodě dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Zastoupený: Ing. Milošem Vele, náměstkem primátora statutárního města Jablonec nad Nisou, a Ing. Jaromírou Čechovou, vedoucí odboru správy majetku magistrátu města Jablonec nad Nisou,  na základě organizačního řádu statutárního města  účinného ode dne 1.3.2014.

sídlo: Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou

IČ: 00262 340

DIČ: CZ00262340

bankovní spojení: KB Jablonec nad Nisou,

číslo účtu: 121451/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:  Plantastyl s.r.o.

Zastoupený: Ing. Petrem Vaňátkem, jednatelem společnosti

sídlo: Tanvaldská 345, Liberec 30

IČ:  038 90 759

DIČ: CZ038 90 759

bankovní spojení:  Equa bank a.s.

číslo účtu: 1016863876/6100

dále jen „zhotovitel“

- Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy o dílo je obnova zeleně v ostrůvcích a prstenci v prostoru okružní křižovatky v ul. U Zeleného stromu v Jablonci n. N.

Obnova zeleně spočívá v odstranění stávajících keřových porostů a 3 ks stromů v prstenci okružní křižovatky a realizaci nových výsadeb trvalek, keřů  a 13 ks stromů.

Práce budou provedeny dle projektové dokumentace vypracované Ing. Martinou Součkovou se sídlem Vlkonice 46, Neveklov,  dále v souladu se stanovisky či správními rozhodnutími příslušných orgánů státní správy a   příslušnými právními předpisy.

Zhotovitel provede dílo v souladu s předloženým výkazem výměr ze dne 27.5.2018, který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

- Cena za dílo

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za skutečně řádně a včas provedené práce smluvní cenu, jejíž výše nepřekročí:

Celková cena bez DPH 21%:                                                                                652 224,33 Kč

DPH 21%:                                                                                                             136 967,10 Kč

Celková cena včetně DPH:                                                                                 789 191,43 Kč

- Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje plnit dílo dle této smlouvy v termínu od 1.8.2018 do 31.10.2018.  Termín zahájení je možné posunout pouze v případě, že nebudou k dispozici rozhodnutí státní správy upravující dopravní omezení v prostoru křižovatky.

Dílčí plnění budou realizována v následujících termínech:

Termín zahájení plnění : 1.8.2018

Termín pro odstranění dřevin: 	do 10.8.2018

Termín pro založení záhonů: do 16.8.2018

Termín pro výsadbu trvalek a keřů: do 31.8.2018

Termín pro výsadby cibulovin: do 20.10.2018

Termín pro výsadbu stromů: do 31.10.2018

Termín pro celkové dokončení a odevzdání díla: do 31.10.2018

- Odstoupení od smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit pouze v těchto případech:

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky smlouvy tj. nebude dodržovat harmonogram prací, nedodrží technologický postup, příp. bude plnit v rozporu s projektovou dokumentací bez souhlasu objednatele, nebude řádně a včas odstraňovat odpad vzniklý prováděním prací, nebude řádně a včas odstraňovat zjištěné závady či nedodělky apod. a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy. Tímto není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit smluvenou sankci.

4.2.  Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel opakovaně nedodrží termín splatnosti účetních dokladů, čímž není dotčena povinnost objednatele zaplatit smluvenou sankci.

  - Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně v písemné formě. Smlouva zaniká uplynutím 15denní lhůty, která počíná běžet dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Během této doby provedou obě smluvní strany vzájemné vypořádání. Přitom není dotčena povinnost zhotovitele plnit dle této smlouvy o dílo až do doby skončení platnosti smlouvy.

- Platební podmínky, smluvní pokuty

  - Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo, resp. jeho jednotlivé části, na základě účetních dokladů vystavených zhotovitelem, a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne jejich doručení do sídla objednatele.

  - Zhotovitel se zavazuje fakturovat pouze práce převzaté v rámci kontrolních dnů technickým zástupcem objednatele. O převzetí bude vyhotoven zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené a převzaté práce maximálně 1x měsíčně. Poslední faktura musí být doručena do sídla objednatele nejpozději do 14.12.2018.

  - Zhotovitel se zavazuje uvádět v účetních dokladech částky s ohledem na fakturované práce a jednotkové ceny stanovené ve výkazu výměr.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že kontrolní dny budou probíhat minimálně dvakrát měsíčně za účasti pověřeného zástupce objednatele i zhotovitele. Kontrolní dny se stanoví dohodou obou stran.

  - Na nedostatky zjištěné objednatelem v rámci kontroly, ale i namátkově, bude zhotovitel písemně upozorněn, a to zápisem do stavebního deníku či e-mailem. Zhotovitel se zavazuje odstranit takové nedostatky nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne jejich zjištění, příp. ve sjednaném termínu, který bude uveden ve stavebním deníku.

  - Je-li zhotovitel v prodlení s odstraňováním nedostatků zjištěných v rámci kontrolních dnů bez prokazatelně objektivních důvodů, může objednatel zajistit jejich odstranění na náklady zhotovitele.

  - Po vzájemné dohodě obou smluvních stran jsou smluvní sankce stanoveny takto:

Pro zhotovitele:

  - 100,- Kč za každý den, kdy dojde k prodlení s prováděním prací oproti sjednanému harmonogramu prací. To neplatí, nemůže-li zhotovitel prodlení zabránit žádnými prostředky (např. dlouhodobě nepříznivé klimatické podmínky apod.). V tom případě bude písemně sjednán náhradní termín splnění příslušné části díla formou zápisu do stavebního deníku.

  - 100,- Kč za každý den, kdy dojde k prodlení s odstraňováním nedostatků zjištěných v rámci kontrolních dnů, přičemž termín pro odstranění je řešen v bodě V. smlouvy

  - 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení s dokončením díla oproti sjednanému termínu.

Obě smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel sníží příslušnou fakturu o smluvní pokutu. Vyčíslení smluvní pokuty bude zhotoviteli doručeno písemně.

Pro objednatele:

- 100,- Kč za každý den prodlení s proplacením účetního dokladu.

- Další smluvní ujednání

- Zhotovitel je povinen dbát na bezpečnost osob a dodržovat pravidla bezpečnosti práce. Za porušení těchto povinností nese zhotovitel plnou odpovědnost.

- Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro splnění závazku zhotovitele.

- Za škodu na majetku objednatele a třetích osob, vzniklou v důsledku provádění díla, odpovídá a hradí ji zhotovitel. Za škodu způsobenou třetím osobám objednatel neodpovídá.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jeho zástupci jsou oprávněni vyžádat si v případě potřeby i častější kontroly, než jak je uvedeno v bodě 5. této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, který bude předkládat na vyžádání objednateli, pokaždé však v rámci kontroly provádění díla. Stavební deník bude obsahovat údaje o prováděných pracovních operacích v návaznosti na datum, rovněž údaje o likvidaci odpadu.  Zástupce objednatele bude provádět zápis z kontroly vč. zjištěných nedostatků.

- Zhotovitel je oprávněn použít parcelu č. 2752, k. ú. Jablonec n. N., jako deponii materiálů po dobu probíhající stavby. Podmínkou je umístění  příslušného dopravního značení k zamezení vjezdu vozidel mimo vozidel stavby. Současně je nutné umožnit vjezd dopravní obsluze k sousedním objektům.

- Zvláštní ujednání

  - Osoba pověřená objednatelem k jednání ve věcech technických: Ing. Štěpánka Gaislerová, pověřená vedením odd. správy veřejné zeleně  Magistrátu města Jablonec n. N.

  - Osoba pověřená zhotovitelem k jednání ve věcech technických: Ing. Petr Vaňátko, jednatel společnosti.

  - Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla bez jakéhokoliv omezení, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti internet (http://portal.gov.cz/portal/), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. V případě, že je jednou ze smluvních stran fyzická osoba nepodnikající, zveřejní se smlouva po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci této smluvní strany.

  - Smluvní strany dále berou na vědomí, že Statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené  osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.

- Závěrečná ustanovení

  - Smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky tvoří nedílnou součást této smlouvy.

  - Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popř. přeměnu této smluvní strany v jiný právní subjekt či v jinou právní formu, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na likvidátora nebo na nově vzniklý právní subjekt, pokud s tím druhá smluvní strana vysloví souhlas. Pakliže souhlas neudělí, platí, že smlouva k datu uvedenému v písemném prohlášení o neudělení souhlasu zaniká a obě smluvní strany jsou povinny do 30 dní po zániku této smlouvy vzájemně vypořádat své závazky.

  - Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, v nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře.

  - Tato smlouva se stává platnou datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran, a účinnou dnem zveřejnění v registru smluv.

  - Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

  - Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obchodním zákoníkem, především ust. § 2586 a násl.

  - Smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – položkový rozpočet

- Příloha č. 2 – projektová dokumentace

- Příloha č. 3 - příslušná  správní rozhodnutí

Objednatel:						Zhotovitel:

V Jablonci nad Nisou dne:                                       	V Liberci dne:

............................................ 		                        ………...........................................

Ing. Miloš Vele                                                                                 Plantastyl s.r.o.

Náměstek primátora	  Ing. Petr Vaňátko

Magistrátu města Jablonec n. N.

............................................

Ing.  Jaromíra Čechová

vedoucí odboru správy majetku

Magistrátu města Jablonec n. N.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet