Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 3001/2018, SML 5005558 ze dne 14. 2. 2018

Smluvní strany:

Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, MO Ústí nad Labem – Střekov

zastoupený starostkou Ing. Evou Outlou

adresa: Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 00081531

Odpovědná osoba: Ing. Eva Outlá, XXXXXXXXXXXXXXXX

Odpovědná osoba ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:

Ing. arch. Pavel Plánička, 3+1 architekti

adresa: Slavíčkova 1, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

IČ: 69298521

DIČ: CZ7312022410

bankovní spojení: XXXXXXXX

kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXX

adresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Preambule: Na základě skutečností, které nastaly v průběhu zhotovení díla, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 3001/2018, SML 5005558 ze dne 14. 2. 2018.

V době zásadní rozpracovanosti (hotová projektová dokumentace a její projednávání s dotčenými subjekty) došlo k změně zamýšlené funkční náplně sekce D rekonstruovaného objektu. V samém závěru přípravy se objevil požadavek na změnu využití sekce B (změna využití prostor původně zamýšlených pro rehabilitaci a psychologie na gynekologii). Tyto změny vedou k úpravám zasahujícím až do počátečních návrhových fází projektu. Na tyto změny je nutno navázat aktualizaci a novou distribuci projektu, který bude nutno znovu projednávat s dotčenými subjekty. Výše uvedené vedou ke zvýšení časové a materiální náročnosti k dokončení díla.

- Tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě mění znění bodu č. 3 Článku II. – Cena za dílo a platební podmínky takto:

- Celková výše honoráře je pro jednotlivé části stanovena takto:

| Výkonová fáze první Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně úkonů zhotovitele v průběhu řízení o jeho vydání, včetně obstarání SP v právní moci | 183000,- Kč (stoosmdesáttřitisíc korun českých) |
| --- | --- |
| Výkonová fáze druhá Projektová dokumentace pro provedení stavby | 142000,- Kč (stočtyřicetdvatisíc korun českých) |

| Celková cena díla bez DPH | 325000,- Kč (třistadvacetpěttisíc korun českých) |
| --- | --- |
| Celková cena díla včetně DPH 21% | 393250,- Kč (třistadevadesáttřitisícdvěstěpadesát korun českých) |

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 3001/2018, SML 5005558 ze dne 14. 2. 2018 zůstávají beze změny.

- Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen na 13. jednání RMO dne 26. 6. 2018 pod usnesením č. 157/18.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne:              				V Ústí nad Labem dne:

…………………………………..				……………………………………

Ing. Eva Outlá		                                  	              Ing. arch. Pavel Plánička

starostka							3+1 architekti