Níže uvedeného dne, měsíce a roku ujednaly smluvní strany:

Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20

IČ: 725 50 252

se sídlem Sluneční 1550/20, 104 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Pr 1346

za kterou jedná Renáta Pecáková, ředitelka

(dále jen „Objednatel“)							na straně jedné

a

Černokostelecká stavební s.r.o.

IČ: 285 37 157

DIČ: CZ 285 37 157

se sídlem: Kutnohorská 305, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy

číslo účtu:

(dále jen „Dodavatel“)							na straně druhé

(společně též jako „smluvní strany“)

tuto

Smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“)

I.

Úvodní ustanovení

- Dodavatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní uvedené.

II.

Předmět smlouvy

- Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo dle čl. III. této Smlouvy za podmínek uvedených dále v této Smlouvě. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit Dodavateli jeho cenu dle čl. IV. této Smlouvy.

III.

Dílo

- Dílem se dle této Smlouvy rozumí

- úprava zahrady přilehlé k objektu mateřské školy včetně terénních úprav;

- zhotovení venkovní terasy;

- stavba kryté polytechnické učebny;

to vše dle projektové dokumentace, kterou tvoří:

- Zahrada – technická zpráva,

- Zahrada – kompletní studie,

- Zahrada – stávající stav,

- Zahrada – úprava stavu,

- Zahrada – schéma k výkazu výměr,

- Zahrada – osazovací plán,

- Zahrada – vytyčovací plán,

- Zahrada – řešení terénní modelace – celkové schéma (meteorologický kopec),

- Zahrada – tunel v terénní modelaci (meteorologický kopec),

- Zahrada – tunel v terénní modelaci a plošina (meteorologický kopec),

- Zahrada – špalky ve svahu,

- Zahrada – okraj pískové zóny,

- Zahrada – vybavení pískové zóny,

- Zahrada – vodní nádrž s korýtky,

- Terasa – technická zpráva,

- Učebna – průvodní zpráva,

- Učebna – technická zpráva

- Učebna – souhrnná technická zprava

- Učebna – výkresy,

- Učebna – katastrální situace + koordinační situace,

a která je součástí této Smlouvy jako její příloha č. 2;

dále jen („Dílo“).

- Dodavatel se zavazuje k veškerým službám, výkonům, dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky a kvalitativně bezvadného Díla, které bude vyhovovat všem právním předpisům, zejm. stavebním.

- Dodavatel bere na vědomí, že nesplnění termínů uvedených v této Smlouvě může pro Objednatele znamenat ztrátu prostředků určených na úhradu ceny Díla a tím zmaření celého záměru. V tomto případě pak bude Dodavatel povinen uhradit smluvní pokutu stanovenou v čl. IX. této Smlouvy.

IV.

Cena díla a jeho úhrada

- Cena Díla odpovídá součtu všech částek uvedených v oceněných soupisech prací s výkazem výměr, které jsou jako její příloha č. 3 součástí této Smlouvy.

- Cena Díla je stanovena jako cena maximální a pevná, za níž Dodavatel provede Dílo. Cena Díla se může změnit v případě, že při provádění Díla se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace, a to smluvními stranami sjednaným písemným dodatkem k této Smlouvě. V případě takovéto změny u prací, které jsou obsaženy v oceněných soupisech prací s výkazem výměr, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v těchto výkazech. V případě změny u prací, které nejsou v oceněných soupisech prací s výkazem výměr uvedeny, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran.

- Cena Díla bude Objednatelem uhrazena na základě faktur vystavených Dodavatelem. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu za dílčí splnění Díla, a to nejvýše třikrát za dobu provádění Díla (zpravidla jedenkrát měsíčně). Takto vystavenou dílčí fakturou je Dodavatel oprávněn vyúčtovat pouze cenu takové části Díla, jejíž provedení bylo potvrzeno ze strany Objednatele písemně, popř. ve stavebním deníku. Datem zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce.

- Dodavatel je vždy povinen vystavit Objednateli fakturu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání Díla Objednateli.

- Faktura musí vždy jako přílohu obsahovat Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.

- Fakturu zašle Dodavatel doporučenou poštovní zásilkou k rukám ředitelky Objednatele. Splatnost faktury nastává třicátý (30.) den po jejím doručení Objednateli.

- Vystavená faktura bude splňovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Pokud faktura tyto náležitosti splňovat nebude, je Objednatel oprávněn fakturu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od jejího doručení Dodavateli vrátit, aniž by nastala její splatnost. V případě vrácení faktury Objednatelem zašle Dodavatel upravenou fakturu splňují veškeré náležitosti do pěti (5) pracovních dnů od obdržení vrácené faktury.

- Dodavatel může Objednateli vystavit pouze fakturu, která obsahuje registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000554.

- V případě požadavku Objednatele na provedení víceprací z důvodů jeho písemného výslovného požadavku, vyžadující dodatečné výkony, jiná provedení anebo jiné změny plnění Dodavatele v případě, kdy se budou smluvní strany  domnívat, že Dodavateli z nich vzniknou vůči Objednateli další nároky na plnění nad rámec sjednané ceny Díla, budou tyto vícepráce provedeny pouze v souladu s dohodou smluvních stran o jejich rozsahu, ceně za jejich provedení a termínu dodání, která bude sjednána písemným dodatkem k této Smlouvě.

V.

Místo a termín provádění díla

- Místem provádění Díla bude pozemek přilehlý k budově mateřské školy nacházející se na adrese Sluneční 1550/20, 104 00 Praha 10, konkrétně pozemek p. č. 1814/7 zapsaný na LV č. 1396, vedeném pro obec Praha, k. ú. Uhříněves, Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

- Dodavatel je povinen převzít místo provádění Díla (staveniště) a zahájit provádění Díla do dvou (2) pracovních dnů od dne výzvy Objednatele k zahájení prací.

- Dodavatel se zavazuje dokončit Dílo ve lhůtě nejpozději do 31. 10. 2018.

- O připravenosti Díla k předání je Dodavatel povinen vyrozumět Objednatele ihned po dokončení Díla.

- Dodavatel je při provádění Díla povinen postupovat podle harmonogramu prací. Harmonogram prací je Dodavatel povinen předložit Objednateli před podpisem této Smlouvy. Harmonogram prací bude rozdělen na jednotlivé týdenní rozpisy prací. Harmonogram prací odsouhlasený Objednatelem se stává součástí této Smlouvy jako její příloha č. 4. Harmonogram prací musí obsahovat určení kontrolních dnů a postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším prováděním Díla zakryty.

VI.

Práva a povinnosti Dodavatele

- Dodavatel je povinen provádět Dílo odborně a v souladu s touto Smlouvou a právními předpisy, jakož i příslušnými normami ČSN.

- Dodavatel je povinen při provádění Díla dodržovat zejm. ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.

- Dodavatel je povinen dbát zvýšené pozornosti a bezpečnosti na staveništi i v jeho bezprostředním okolí s ohledem na provoz Objednatele, kterým je předškolní vzdělávání. Dodavatel musí zejm.:

  - oddělit pozemek, na kterém budou probíhat stavební práce a úpravy, od prostoru, kde se pohybují děti;

  - omezit hlučné práce v čase odpočinku dětí, tj. od 12:30 do 14:00 hod.;

  - v případě jakéhokoliv poškození příjezdové komunikace, chodníků, parkoviště, hygienického zázemí, technického či jiného vybavení areálu Objednatele zjednat okamžitě nápravu a vše uvést do původního stavu;

  - v případě provádění Díla o víkendech a ve dnech pracovního klidu nezahajovat práce před 8:00 hod. a dále (zejména v neděli či ve svátek) omezit velmi hlučné práce;

  - zajistit dodržování zákazu kouření pracovníky Dodavatele v celém areálu Objednatele;

  - nevyužívat pro parkování vozidel a strojů parkoviště Objednatele;

  - neparkovat vozidla a stroje před vraty Objednatele.

- Do převzetí Díla Objednatelem je Dodavatel povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob. Tím nesmí být dotčeno právo Objednatele kontrolovat provádění Díla, dodržování práva autorského nebo stavební dozor.

- O průběhu provádění Díla povede Dodavatel stavební deník.

- Dodavatel prohlašuje, že si prostudoval veškerou projektovou dokumentaci, která tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, a to ještě před jejím podpisem, a že Dílo podle těchto podkladů řádně provede. Na případné nedostatky nebo vady v projektové dokumentaci, které mohou ovlivnit provedení Díla, je Dodavatel povinen upozornit Objednatele v dostatečném předstihu, aby mohly být odstraněny v rámci provádění Díla a byly tak dodrženy veškeré termíny dle této Smlouvy.

- Dodavatel je oprávněn využít k provádění Díla jiné osoby (poddodavatele). Za činnost těchto osob však odpovídá Objednateli tak, jako by Dílo prováděl sám. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

- Dodavatel se zavazuje umožnit  projektantovi  výkon autorského dozoru po celou dobu provádění Díla.

- Dodavatel umožní při provádění Díla kontroly ze strany osoby určené Objednatelem k výkonu stavebního dozoru a rovněž kontroly Objednatele uskutečňované v kontrolní dny dané v Harmonogramu prací. Dále je Dodavatel povinen strpět kontroly ze strany řídícího orgánu příslušného dotačního programu, tedy orgánu zodpovědného za účelné, efektivní a hospodárné řízení a provádění Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

- Dodavatel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti v rámci provádění Díla včetně úklidu staveniště. Dílo musí být při jeho dokončení čisté a připravené k užívání.

- Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných médií si po dobu provádění Díla zajišťuje a hradí Dodavatel.

- Dodavatel se zavazuje předložit Objednateli před podpisem Smlouvy pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Dodavatele a jeho poddodavatelů a na škody způsobené třetím osobám a na majetku, a to ve výši minimálně 3.000.000 Kč, s maximální spoluúčastí Dodavatele ve výši pět (5) % z této částky. Toto pojištění odpovědnosti je Dodavatel povinen udržovat po celou dobu trvání této Smlouvy. V případě ukončení platnosti pojistné smlouvy je povinen tuto nahradit jinou pojistnou smlouvou dle výše uvedeného, aniž by došlo k prodlení se závazkem být řádně pojištěn po celou dobu trvání této Smlouvy. Novou pojistnou smlouvu je Dodavatel povinen v kopii předložit Objednateli bez zbytečného odkladu.

VII.

Práva a povinnosti Objednatele

- Objednatel se zavazuje poskytovat Dodavateli při provádění Díla nezbytnou součinnost.

- Objednatel je oprávněn prostřednictvím svého statutárního orgánu provádět průběžnou kontrolu provádění Díla ve stanovené kontrolní dny, popř. po předchozí domluvě s pověřeným zástupcem Dodavatele.

- Objednatel je dále oprávněn určit osobu, která bude provádět stavební dozor.

VIII.

Předání díla

- Dodavatel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Objednatel převezme dokončené Dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

- O připravenosti Díla k předání vyrozumí Dodavatel Objednatele písemně, a to ihned po dokončení Díla, přičemž navrhne termín předání.

- O předání a převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat prohlášení Objednatele o převzetí a seznam případných vad a nedodělků.

- Objednatel je povinen k předání Díla přizvat osobu vykonávající stavební dozor, případně také osobu vykonávající autorský dozor.

- Dodavatel se zavazuje bez nároku na jakoukoliv dodatečnou či jinou úhradu nákladů s tím spojených odstranit všechny vady a nedodělky, které budou zjištěny při předání Díla, a to v termínech uvedených v  protokolu o předání, nejpozději však do patnácti (15) pracovních dnů od sepsání protokolu. Pokud nebudou tyto vady nebo nedodělky odstraněny v dohodnutých termínech, má Objednatel právo zajistit jejich odstranění u jiného dodavatele – třetí osoby na náklad Dodavatele.

- Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli veškeré údaje a předat mu doklady související s prováděním Díla nutné k řádnému užívání a dále stavební deník.

- Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté stavební, konstrukční nebo dispoziční řešení Díla ani nezvyšují cenu Díla, a které nevystavují Dílo do rozporu s projektovou dokumentací či právními předpisy, nebudou smluvními stranami považovány za změnu podstaty Díla ani za vady Díla, pokud budou dohodnuty souhlasným zápisem ve stavebním deníku, podepsaném smluvními stranami či stavebním dozorem.

IX.

Ukončení smlouvy a sankční ujednání

- V případě prodlení s dokončením Díla, které má za následek byť i jen částečnou ztrátu prostředků určených pro Objednatele na úhradu ceny Díla z příslušného dotačního programu, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ztráty dotačních prostředků určených pro Objednatele a sankčních poplatků, které bude vzhledem k prodlení s dokončením Díla nucen Objednatel uhradit.

- Povinnost k úhradě smluvní pokuty vznikne Dodavateli i v případě, že prodlení s dokončením Díla či s odstraněním vad a nedodělků vznikne z důvodu stojících mimo Dodavatele, které Dodavatel nemohl ovlivnit.

- Smluvní pokuta dle této Smlouvy je splatná ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne doručení jejího vyúčtování.

- Objednatel je oprávněn započítat splatnou smluvní pokutu podle této Smlouvy na odměnu Dodavatele.

- Opozdí-li se Objednatel s úhradou faktury vystavené Dodavatelem, je povinen uhradit Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

X.

Záruka za jakost díla

- Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla. Záruční doba se sjednává v délce třicet šest (36) měsíců a začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí Díla, popř. po odstranění všech vad a nedodělků.

- Objednatel je oprávněn reklamovat vady Díla po dobu trvání záruční doby. Reklamace musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude Dodavatelem sepsán reklamační protokol obsahující odkaz na reklamovanou vadu, dobu nahlášení vady a návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě či výměně věci a potvrzení Objednatele o provedení opravy či výměny.

- Dodavatel se zavazuje k tomu, že odstraňování vad reklamovaných Objednatelem v záruční době bude zahájeno nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od nahlášení vady, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do dvou (2) týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení této lhůty je Objednatel oprávněn vadu nechat odstranit třetí osobou na náklady Dodavatele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost.

XI.

Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva se ve všech věcech Smlouvou neupravených řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), jakož i dalšími právními předpisy České republiky v jejich platném a účinném znění.

- Jakékoliv změny této Smlouvy budou prováděny ve formě písemného číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. Nelze však sjednat dodatek, kterým by se měnila cena Díla beze změny jeho rozsahu nebo která by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění Dodavatele.

- V případě, že se kterékoliv ustanovení této Smlouvy stane neplatným, neúčinným či nevykonatelným, nebude mít tento stav vliv na platnost, účinnost či vykonatelnost ostatních ustanovení. Takové ustanovení bude smluvními stranami nahrazeno ustanovením novým, které bude svým smyslem neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení co nejbližší.

- Dodavatel vyslovuje souhlas s tím, aby Objednatel v rámci transparentnosti zveřejnil tuto Smlouvu (včetně případných dodatků) na svých internetových stránkách a na profilu Objednatele.

- Smluvní stany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva (včetně případných dodatků) byla zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Zveřejnění zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy. Tímto zveřejněním nabývá Smlouva účinnosti.

- Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, že je výsledkem jejich pravé a svobodné vůle, a že Smlouvu neuzavřely v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Krycí list nabídky

Příloha č. 2: Projektová dokumentace

Příloha č. 3: Oceněné soupisy prací s výkazem výměr

Příloha č. 4: Harmonogram provádění Díla

V Praze, dne 12. 7. 2018

Objednatel:					Dodavatel:

___________________________		____________________________

Mateřská škola Sluneční,			Černokostelecká stavební s.r.o.

Praha 10, Sluneční 1550/20			Kutnohorská 305, Kostelec nad Černými Lesy

Renáta Pecáková					Josef Švaňa

Ředitelka					Jednatel