**Smlouva o dílo**

uzavřena podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami:

**Městská část Praha 19**

**se sídlem Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely,**

**IČ 00231304, DIČ CZ00231304,**

**zastoupena starostou Pavlem Žďárským,**

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

**hřiště.cz, s.r.o.**

**se sídlem Příkop 838/6 BRNO 602 00, IČ 283 54 303, DIC CZ283 54 303, bankovní spojení: ČSOB a.s., Brno č.ú. 117123653/0300, firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 63253, jednající jednatelem Ladislavem Fuxou, tel. 777 715 018, e-mail: lada@hriste.cz**

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

**I.**

**Předmět díla**

1. Předmětem smlouvy je provedení díla vybudování **„Fitness parku“** zhotovitelem ve prospěch objednatele a zaplacení ceny díla objednatelem ve prospěch zhotovitele podle podmínek této smlouvy.Zhotovitel může pověřit prováděním díla nebo jeho části jinou osobu pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
2. V rámci provedení díla budou na ploše o rozloze 150 + 20 m vybudovány 4 fitness stanice a běžecká dráha s dopadovou plochou sloužící volnočasovým aktivitám, zejména s možností komplexního procvičení celého těla.
3. Přesná identifikace jednotlivých fitness stanic, jejich umístění na pozemku včetně definic a rozměrů povrchů a podmínky montáže jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.
4. Montáž předmětu této smlouvy, včetně vybudování požadovaných povrchů, bude provedena na pozemku parc. č. 2087/1, k. ú. Kbely, obec Praha, a to v částech, které jsou zakresleny na plánku v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.

**II.**

**Cena díla**

1. Cena díla je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku dle předmětu smlouvy dle čl. I. v hodnotě

 1 049 222,46 Kč včetně DPH, přičemž

cena bez DPH činí 867 126,00 Kč,

sazba DPH činí 21 %,

výše DPH činí 182 096,46 Kč.

Po řádném dokončení celého předmětu díla, které bude bez jakýchkoliv vad a po jeho předání bude vystavena zhotovitelem faktura se všemi náležitostmi se splatností **14 dní**.

1. Celková smluvní cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele potřebné k řádnému provedení a dokončení díla, včetně nákladů, které zhotovitel výslovně neuvedl, případně nejsou výslovně uvedené v této smlouvě o dílo, které směřují k řádnému provedení díla.

**III.**

**Doba plnění**

1. Předpokládaný termín realizace bude v návaznosti na nabídku, která byla Zhotovitelem předložena v rámci výběrového řízení ohledně veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Fitness park. Předmět díla bude předán, tj. řádně dokončen a umístěn na výše uvedeném pozemku, nejpozději do 150-ti kalendářních dnů od převzetí plochy pro provedení díla.

**IV.**

**Práva a povinnosti smluvních stran**

1. O předání a převzetí díla sepíšou oba účastníci písemný zápis.
2. Zhotovitelem dodané hrací sestavy, tj. předmět této smlouvy a jejich instalace bude odpovídat platným technickým a bezpečnostním předpisům dle normy ČSN EN 1176 s tím, že zhotovitel bere na vědomí, že herní prvky budou sloužit i pro malé děti.
3. Zhotovitel předá dokumentaci dle ČSN EN 1176, která osahuje veškeré certifikáty a vzory nezbytné dokumentace (formulář o úrazu, kontrola a údržba, návštěvní řád, provozní řád, provozní kontrola a návod k údržbě).
4. V případě, že výrobce nesplní konečný termín dodávky je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody, a to i škody převyšující výši smluvní pokuty.
5. V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost k platbám, je povinen uhradit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
6. Objednatel má právo kontroly provádění díla.

**V.**

**Záruky**

1. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené dílo včetně všech jeho prvků v délce 60 měsíců od předání díla.

**VI.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., a uchazeč souhlasí s případným zveřejněním smlouvy.
2. Obsah této smlouvy je možné měnit, doplňovat a upravovat výlučně písemnými dodatky vzestupně číslovanými a podepsanými zástupci obou smluvních stran.
3. V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění a v souladu s obchodními zvyklostmi, které mají přednost před ustanovením zákona.
4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou prvopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
6. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, je s ohledem na výši hodnoty předmětu plnění dle této smlouvy povinná registrace této smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle tohoto zákona.

V Brně dne 26. 6. 2018 V Praze dne 12. 7. 2018

……………………………….. ……………………………………..

Ladislav Fuxa Pavel Žďárský,

Jednatel starosta Městské části Praha 19

Příloha:

* č. 1 – technická specifikace - identifikace jednotlivých fitness stanic a podmínky montáže a plánek se zakreslením umístění předmětu smlouvy