Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na stavební práce pod názvem:

„Úprava výměníkové stanice SPŠ a VOŠ Písek“

##### uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402

IČO: 60869038

DIČ: CZ60869038

Sídlo: Karla Čapka 402, 397 01 Písek Budějovické Předměstí

Telefon: 382 214 805

e-mail: info@sps-pi.cz

Peněžní ústav:  ČSOB, a.s.

Č. účtu: 212723913/0300

Zastoupen: Ing. Jiřím Uhlíkem, ředitelem školy

v dalším nazýván také jen jako „Objednatel“

Zhotovitel:			SYMONTA s.r.o.

IČO:                  		26349043

DIČ:			CZ26349043

Sídlo:			K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

Telefon:			377 241 177

Peněžní ústav:		ČSOB, a.s.

Č. účtu:			178584621/0300

Zastoupený:		Jan Kazda, jednatel

v dalším nazýván také jen jako „ Zhotovitel “

Na základě dopisu zaslaného dne 18. 7. 2018 Objednateli Zhotovitelem, se Smlouva o dílo na stavební práce pod názvem „Úprava výměníkové stanice SPŠ a VOŠ Písek“ se mění na základě článku č. 12, odst. 12.2 takto:

4. Čas plnění

V odstavci 4.1 se mění termín Dokončení plnění a termín Vyklizení staveniště. Nové znění: 	Dokončení plnění:	31. 8. 2018

Vyklizení staveniště: 	31. 8. 2018

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Písku dne: 27. 7. 2018					V Písku dne: 30. 7. 2018

Za objednatele						Za zhotovitele