#### Dodatek č. 2

#### ke Smlouvě o dodávkách a provedení stavebních prací ze dne 2. 7. 2018

- Smluvní strany

  - Objednatel:	Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3

se sídlem:		Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 8 – Kobylisy

IČO:			60433272

zastoupen:		RNDr. Boženou Čerňanskou, Ph.D., ředitelkou

(dále jen „objednatel“)

  - Zhotovitel: 		Firma s.r.o.

se sídlem:		Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

IČO:			62412272

DIČ: 			CZ62412272

zastoupen: 		Václavem Kapalem, jednatelem

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 34288

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

- Úvodní ustanovení

  - Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2018 smlouvu o dodávkách a provedení stavebních prací, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 7. 2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je modernizace zařízení a vybavení tříd v sídle objednatele.

  - Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento „Dodatek č. 2“ (dále jen „dodatek“), a to z důvodu zapracování víceprací (dodání klimatizační jednotky).

- Předmět dodatku

  - Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. VI. odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:

| Původní cena díla bez DPH | 2.693.393,92 Kč |
| --- | --- |
| Cena za vícepráce bez DPH dle Cenové nabídky zhotovitele ze dne 18. 7. 2018 | 159.679,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2.853.072,92 Kč |
| 21 % DPH | 599.145,31 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3.452.218,23 Kč |

  - Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.

  - Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

  - Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

  - Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

  - Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

# Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 18. 7. 2018

V Praze dne 31. 7. 2018				   V Praze dne 31. 7. 2018

………………………………   			…………………………………

RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D.,				   Václav Kapal,

ředitelka školy 			                                 jednatel